
[image: image1.png]



 ΠΡΑΚΤΙΚΟ  17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (03-07-2017)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 17/03-07-2017 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης-Ύδρευσης- Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 03 Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 κατόπιν της αρ. 17/03-07-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Γάτσιος Ιωάννης


   Πρόεδρος
Αρβανιτόπουλος Πασχάλης 

   Αντιπρόεδρος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
   Μέλος

Θεοχάρης Μιχαήλ   


   Μέλος
Μοσχολιός Ζωγράφος      

   Μέλος
Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος
   Εκπρόσωπος Εργαζομένων
Βάκαλος Άγγελος 


   Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου
	Καραογλανίδης Αβραάμ

	Εκπρόσωπος ΕΠΚΑΣ




Παπαδοπούλου-Κωστίδη Βασιλική 
Μέλος
Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:
                  ΑΠΟΦΑΣΗ 179η ΑΔΑ:ΨΕΕΧΟΡΣΜ-ΡΚΨ

ΘΕΜΑ: 1o  της  ημερήσιας διάταξης  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Καταβολή δαπάνης συμμετοχής σε ηλεκτροδότηση για την γεώτρηση του έργου με τίτλο “Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά - Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας- Μητρουσίου” ποσού 31.575,86 € πλέον ΦΠΑ»

Εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γενικός Δ/ντής είπε τα εξής:
Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι,
Όπως γνωρίζετε:

1. με την αρ. 303/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η αρ. 21/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά - Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας- Μητρουσίου», καθώς και των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού 2.406.100,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 21562/30-11-2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

2. Με την αρ. 362/2015 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το εν λόγω έργο. Ο διαγωνισμός διεξήχθηκε στις 05/01/2016 και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ

3. Με την αριθ. 19/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά – Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών”, σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΤΕΔΡΑ Α.Τ.Ε. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 2351/2-3-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

4. Με το αριθ. πρωτ. 1379/12-02-2016, έγγραφό μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποστείλαμε τον πλήρη φάκελο του έργου.

5. Με το αριθ. πρωτ. 1725/24-02-2016 έγγραφό μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαβιβάσαμε επιπλέον στοιχεία που ζητήθηκαν για το εν λόγω έργο με τίτλο “Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών”.

6. Με την αριθ. πρωτ. 11048/21-03-2016 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας γνωστοποιήθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή σύμβασης, και απαιτείται όπως αποσταλεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και απόφαση υποχρέωσης ανάληψης.

7. Με το αριθ. πρωτ. 7298/10-08-2016 έγγραφό μας προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαβιβάσαμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

8. Με την αριθ. πρωτ. 55609/22-09-2016 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας γνωστοποιήθηκε η παραπομπή του θέματος στο VI Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

9. Με το αριθ. πρωτ. 9302/31-10-2016 έγγραφό μας προς την εταιρεία ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ, ζητήσαμε επικαιροποίηση – παράταση της προσφοράς της, με ταυτόχρονη αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, λόγω λήξης ως και τις 28/03/2017.

10. Με την αριθ. πρωτ. 72820/11-11-2016 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας γνωστοποιήθηκε η ανάκληση της 57/2016 πράξης του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μας γνωστοποιήθηκε ότι δεν κωλύεται πλέον η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης με την εταιρεία ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ.

11. Με το αριθ. πρωτ. 9894/15-11-2016 έγγραφο της εταιρείας ΤΕΔΡΑ ΑΤΕ, η εν λόγω εταιρεία μας γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να παρατείνει – επικαιροποιήσει την προσφορά της ή να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής της για το εν λόγω έργο που δημοπρατήθηκε στις 05/01/2016.

12. Με τα αριθ. πρωτ. 9899/16-11-2016, 9900/16-11-2016 και 9901/16-11-2016 έγγραφά μας προς τις εταιρείες ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ & ΝΑΣΚΟΣ ΑΤΕ αντίστοιχα, ζητήσαμε επικαιροποίηση – παράταση της προσφοράς της, με ταυτόχρονη αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, λόγω λήξης ως και τις 28/03/2017.

13. Με το αριθ. πρωτ. 9930/16-11-2016 έγγραφο της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ, μας γνωστοποίησαν την αποδοχή – παράταση της προσφοράς καθώς και την παράταση της εγγυητικής επιστολής ως και 10/09/2017. Με την αριθ. 251/2016 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ με ποσό προσφοράς 1.031.968,47 € πλέον ΦΠΑ. Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. 20854/6-12-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

14. Με την αρ. πρωτ. 75131/20-12-2016/429/2016 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου μας γνωστοποιήθηκε η  δυνατότητα υπογραφής σύμβασης του έργου.

15. Με την αριθ. 14/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκαν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά για το έργο “Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς - Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών”.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 01/02/2017 και έχει χρονική διάρκεια εκτέλεσης τους 18 μήνες.

Παράλληλα με τα ανωτέρω και προκειμένου το έργο να λειτουργήσει και να μεταφερθεί πόσιμο νερό στην ΤΚ Μητρουσίου απαιτείται η σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο διανομής ρεύματος χαμηλής τάσης.

Προς τον σκοπό αυτό  ο ΔΕΔΔΗΕ μετά από αίτησή μας, μας απέστειλε με το αριθ. πρωτ. 3047/08-06-2017 έγγραφό του, έγγραφο αναγγελίας προϋποθέσεων σύνδεσης στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (προσφορά σύνδεσης ποσού 31.575,86 € πλέον ΦΠΑ, ή 39.154,07 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεση απαιτείται η καταβολή του εν λόγω ποσού προς τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να καταβληθεί το εν λόγω ποσό, απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως:

Aπό τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 15.01.07.1503 με ένδειξη «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών», ενισχύοντάς τον ισόποσα και ψηφίζουμε την εν λόγω πίστωση, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση ρεύματος της γεώτρησης και η παροχή νερού στην ΤΚ Μητρουσίου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

	Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας:
	Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών

	Ανάδοχος:
	
	ΑΦΜ:
	

	Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ
	
	Ποσό χωρίς ΦΠΑ
	31.575,86 €
	Ποσοστό ΦΠΑ
	24%

	Πρωτόκολλο Σύμβασης
	
	Ημερομηνία Έναρξης
	
	Ημερομηνία Λήξης
	

	Κριτήριο ανάθεσης
	Χαμηλότερη Προσφορά 
	Είδος Διαδικασίας
	Ανοικτός Διαγωνισμός

	CPV
	31321000-2

	Κωδικός Προϋπολογισμού
	15.01.07.1503
	Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας
	1


Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Προέδρου και μετά από συζήτηση 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 31.575,86 ευρώ πλέον ΦΠΑ στην ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση της γεώτρησης με το δίκτυο διανομής ρεύματος χαμηλής τάσης προκειμένου το έργο «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών» να λειτουργήσει και να μεταφερθεί πόσιμο νερό στην Τ.Κ. Μητρουσίου.
2. Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2017 ως ακολούθως: από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 40.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 15.01.07.1503 με ένδειξη «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών», ενισχύοντάς τον ισόποσα προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση ρεύματος της γεώτρησης και η παροχή νερού στην ΤΚ Μητρουσίου.
3. Ψηφίζει σχετική πίστωση στον ΚΑ 15.01.07.1503 με ένδειξη «Εργασίες ενιαίας διαχείρισης εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Προβατά-Μονοκκλησιάς-Α. Καμήλας και Μητρουσίου Σερρών», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του ΔΕΔΔΗΕ και να ολοκληρωθεί η σύνδεση ρεύματος της γεώτρησης και η παροχή νερού στην ΤΚ Μητρουσίου.

4. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.
5. Δίνει εντολή η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Δ/κού –Οικ/κου Ν. Σερρών για τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 20 του 1069/80 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την § 8 του άρθρου 6 του Ν. 2307/95, την § 11 του άρθρου 13 του Ν. 2507/97, καθώς και την § 5 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 179/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.


ΤΑ ΜΕΛΗ







1. Αρβανιτόπουλος Πασχάλης 
         Γάτσιος Ιωάννης
                                                              
2. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης






3. Θεοχάρης Μιχαήλ 










4. Μοσχολιός Ζωγράφος 










5. Σαλματωνίδης Τριαντάφυλλος 










6. Βάκαλος Άγγελος 










7. Καραογλανίδης Αβραάμ 
           8.Παπαδοπούλου–Κωστίδη Β. 
[image: image2.png]



_1110895385.bin

