ΠΡΑΚΤΙΚΟ  13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (26-05-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 13η/26-05-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 26 Mαίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00  κατόπιν της αρ. 13η/22-05-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Ματθαίου Γεώργιος Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα Βάκαλος Άγγελος | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Μερετούδης Δημήτριος 		        Μέλος

Πάνου Σωτηρία 			        Μέλος

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθεί εκτός της ημερήσιας διάταξης το παρακάτω θέμα:

- Αποδοχή τροποποίησης πράξης λόγω ένταξης υποέργου με γενικό τίτλο “Υποδομές Βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού”, και ειδικό τίτλο υποέργου “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου” με κωδικό ΟΠΣ 5027318

και ομόφωνα έγινε αποδεκτή

ΑΠΟΦΑΣΗ 134η ΑΔΑ:ΨΛ24ΟΡΣΜ-415

Θέμα: 1ο εκτός της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Αποδοχή τροποποίησης πράξης λόγω ένταξης υποέργου με γενικό τίτλο “Υποδομές Βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού”, και ειδικό τίτλο υποέργου “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου” με κωδικό ΟΠΣ 5027318»

Εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 44/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών» προϋπολογισμού 5.885.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας των Πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

- Με την αριθμ. 45/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης για το έργο με τίτλο «Κατασκευή Διυλιστηρίου νερού πόλης Σερρών»

- Με την αριθμ. 58/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η προ – μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Διϋλιστηρίου Νερού Πόλης Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 5.885.000,00€, προ ΦΠΑ 24%.

- Με το αρ. πρωτ. 4386/02-08-2018 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης μας κοινοποιήθηκε η ένταξη της πράξης «Κατασκευή Διϋλιστηρίου νερού, πόλης Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ 5027244 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

- Με την αριθ. 130/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η αριθ. 1/2020 μελέτη με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», προϋπολογισμού 1.380.000,00 € πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να υποβληθεί τεχνικό δελτίο για ένταξη του υποέργου.

Ο αγωγός που θα κατασκευασθεί θα είναι από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου, και ονομαστικής πίεσης 16atm, η δε πορεία του οριζοντιογραφικά, αλλά και υψομετρικά, φαίνεται σε ξεχωριστά επισυναπτόμενα σχέδια της μελέτης. Σύμφωνα με την μελέτη θα κατασκευαστούν:

- 2.330 m σωληνώσεων πίεσης από πολυαιθυλένιο (PE), διαμέτρου DN 630 και ονομαστικής πίεσης 16 atm.

- 1 εξαεριστικό DN 150 εντός φρεατίου, στο τέλος της διαδρομής του αγωγού κατάθλιψης όπου είναι η κατάλληλη θέση, πριν την είσοδό του στο Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.

- 2 διατάξεις καθαρισμού με βάνες ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm, στο ύψος του ρέματος Αγ. Γεωργίου και πριν την είσοδο στο Αντλιοστάσιο Αγ. Γεωργίου.

Ειδικότερα προβλέπονται:

- Όλες οι χωματουργικές εργασίες, δηλαδή εκσκαφές – φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές – επιχώσεις με υλικό 3Α διαστρώσεις και επικαλύψεις των αγωγών με άμμο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες καθαιρέσεις.

- Η προμήθεια – μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση των πλαστικών αγωγών, ΡΕ καθώς και η τοποθέτηση όλων των ειδικών και υδραυλικών τεμαχίων, εξαρτημάτων ΡΕ, ταυ – καμπυλών - ενωτικών, βανών, κ.λ.π. που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία των αγωγών, όλου του τμήματος του νέου καταθλιπτικού αγωγού.

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με το υπάρχον δίκτυο από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου DN 500, στην θέση «μπασκέτες» επί της οδού Ιπποκράτους (κεντρικός δρόμος Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη).

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με τον υπάρχοντα και λειτουργούντα σήμερα καταθλιπτικό αγωγό DN 355 των γεωτρήσεων Αγ. Ιωάννη.

- Μία σύνδεση του νεοκατασκευασθέντος δικτύου με τον υπάρχοντα και λειτουργούντα σήμερα  αγωγό  DN 280 των πηγών  Αγ. Ιωάννη.

- Οι κατασκευές  διάταξης καθαρισμού του νέου αγωγού, πριν το ρέμα Αγ. Γεωργίου και πριν την είσοδό του στην δεξαμενή Αγ. Γεωργίου, για την εξασφάλιση σωστού τρόπου λειτουργίας του.

- Η κατασκευή τεσσάρων (4) φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20, με την προμήθεια και τοποθέτηση αντίστοιχων καλυμμάτων από ελατό χυτοσίδηρο, για την τοποθέτηση όλων των υδραυλικών εξαρτημάτων.

- Οι διάφορες αποκαταστάσεις κατά περίπτωση των καθαιρεμένων οδοστρωμάτων, κυρίως με ασφαλτοτάπητα (στο 90% του μήκους του αγωγού), ή σκυρόδεμα οδοστρωσίας κατηγορίας C16/20, πάχους 0,15 m οπλισμένο με διπλό πλέγμα B 500 C.

- Οι δοκιμές στεγανότητας του δικτύου.

- Το σύνολο των αποτυπώσεων του νέου αγωγού (αγωγός – ειδικά χυτοσιδηρά  τεμάχια – βάνες), σε απόλυτες συντεταγμένες.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 1.380.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Με την αριθ. πρωτ. 2731/26.05.2020 τροποποίηση πράξης με τίτλο “Υποδομές Βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού”, με κωδικό ΟΠΣ 5027318, απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίθηκε η τροποποίηση της εν λόγω πράξης με την ένταξη του επιπλέον υποέργου, προϋπολογισμού 1.380.000,00 €.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, ώστε να αποδεχτούμε την ένταξη και να ψηφίσουμε δαπάνες σε αντίστοιχο ΚΑ, ώστε το έργο να δημοπρατηθεί και να εκτελεστεί κανονικά.

Ειδικότερα στο σκέλος των εσόδων και στον ΚΑ 41.10 με ένδειξη «Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων», εγγράφουμε επιπλέον πίστωση ποσού 1.380.000,00 €, ενισχύοντάς τον εν λόγω κωδικό ισόποσα.

Στην συνέχεια από τον με αυτό τον τρόπο ενισχυμένο ΚΑ 41.10 με ένδειξη «Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων», μεταφέρουμε ισόποσα πίστωση ποσού 1.380.000,00 € στον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά).

Κατόπιν από το με αυτό τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο, μεταφέρουμε πίστωση ποσού 1.380.000,00 € και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.07.2002 με ένδειξη “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου”, ενισχύοντάς τον ισόποσα, ώστε να δημοπρατηθεί και εκτελεστεί το έργο.

Συγχρόνως με την ανωτέρω διαδικασία, εγκρίνουμε και τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης, ώστε άμεσα η υπηρεσία να κινήσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου και την κατασκευή του έργου.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Αποδέχεται την τροποποίηση πράξης της ένταξης του υποέργου με γενικό τίτλο «Υποδομές βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και δεξαμενών διευρυμένου Δήμου Σερρών για διασφάλιση ποιότητας πόσιμου νερού», και  ειδικό τίτλο υποέργου “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου” με κωδικό ΟΠΣ 5027318.

- Εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης της μελέτης με αρ. 1/20 με τίτλο «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου» ώστε άμεσα η υπηρεσία να κινήσει τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου και την κατασκευή του έργου.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως ακολούθως: Στο σκέλος των εσόδων και στον ΚΑ 41.10 με ένδειξη «Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων», εγγράφουμε επιπλέον πίστωση ποσού 1.380.000,00 €, ενισχύοντάς τον εν λόγω κωδικό ισόποσα. Στην συνέχεια από τον με αυτό τον τρόπο ενισχυμένο ΚΑ 41.10 με ένδειξη «Επιχορηγήσεις Παγίων Επενδύσεων», μεταφέρουμε ισόποσα πίστωση ποσού 1.380.000,00 € στον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά). Κατόπιν από το με αυτό τον τρόπο ενισχυμένο αποθεματικό κεφάλαιο, μεταφέρουμε πίστωση ποσού 1.380.000,00 € και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.07.2002 με ένδειξη “Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου”, ενισχύοντάς τον ισόποσα, ώστε να δημοπρατηθεί και εκτελεστεί το έργο.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.380.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15.01.07.2002 με ένδειξη «Κατασκευή νέου τμήματος Καταθλιπτικού Αγωγού στη διαδρομή πηγές Αγίου Ιωάννη – Α/Σ Αγ. Γεωργίου», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 134/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 137η ΑΔΑ:ΩΚΙΚΟΡΣΜ-ΖΗ2

Θέμα: 3ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.»

Εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αριθ. 250/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη 16/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 14.044,35 €, προ ΦΠΑ 24%.

- Με την αρ. 82/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου ΔΕΥΑΣ» στην εταιρεία «Σαββίδης Κων/νος, Πολ. Μηχ. ΕΔΕ» αντί το ποσού των 10.487,26 € πλέον ΦΠΑ.

- Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 31/03/2020, έχει χρονική διάρκεια 2 μήνες και ανέρχεται σε 10.487,26 € πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 4363/20-05-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου: «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».

Με την αρ. πρωτ. 4187/13-05-2020 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 3 μήνες.

Με την αρ. πρωτ. 3335/31-03-2020 σύμβαση οριζόταν αρχικό πέρας κατασκευής του έργου η 31-05-2020.

Ειδικότερα λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης κορωνοϊού CIVID-19, δεν ήταν εφικτή η συγκρότηση συνεργείων για την κατασκευή του έργου καθώς και το γεγονός ότι πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα υλικά από την αποθήκη Νο 3, στην οποία θα κατασκευασθούν τα αποδυτήρια,

εισηγούμαστε την παράταση κατασκευής του εν λόγω έργου κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 31/8/2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147, περίπτωση (α), του Ν. 4412/2016.

Η επίβλεψη θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση κατασκευής του έργου «Κατασκευή χώρων αποδυτηρίων αμαξοστασίου Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» κατά τρείς (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 31/8/2020 με αναθεώρηση, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147, περίπτωση (α), του Ν. 4412/2016.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 137/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 138η ΑΔΑ:6ΧΚ0ΟΡΣΜ-ΕΗΤ

Θέμα: 4ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Νέα παράταση του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών”»

Εισηγούμενος το 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Όπως γνωρίζετε με την αριθ. 35/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 477.500,00 € προ Φ.Π.Α. 24% με εργολαβία μετά από διαγωνισμό.

- Με την αρ. 73/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός Επιτροπής και εξέτασης – γνωμοδότησης των όποιων ενστάσεων ή προσφυγών υποβληθούν ενώπιον της Προϊσταμένης Αρχής, στην διαδικασία της ανάθεσης, ή της εκτέλεσης για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών»

- Με την αριθ. 176/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το από 27-04-2018 πρακτικό  της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθν. Αντίστασης πόλης Σερρών» σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με τελικό ποσό προσφοράς 170.298,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Με την αριθ. 250/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών”».

- Με την αριθ. 06/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η παράταση κατασκευής του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών” τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως και τις 13/03/2020.

- Με την αριθ. 113/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  νέα παράταση του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών” για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, δηλαδή έως και τις 13/05/2020.

- Με την 252/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 199.746,71 € πλέον ΦΠΑ.

- Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 13/11/2018, έχει χρονική διάρκεια 1 έτος (έως 13-11-2019) και ανέρχεται σε 199.746,71€ πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 4194/13-05-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Νέα παράταση του έργου “Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών”».

Το εν λόγω έγγραφο απεστάλη, λόγω του με αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 4036/08-05-2020 αίτημα του αναδόχου του έργου, με το οποίο αιτείται νέα παράταση κατασκευής του έργου κατά τρεις (3) μήνες ως και τις 13-08-2020.

Πράγματι οι εργασίες διεκόπησαν λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοιού covid-19 και των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας από την κυβέρνηση, αλλά και λόγω μη έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου. Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε, για νέα παράταση του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 13-08-2020. Στην παραπάνω παράταση συμπεριλαμβάνεται και η μετακίνηση των ορισμένων στην ΕΣΥ τμηματικών προθεσμιών, κατά το ίδιο διάστημα, δηλαδή του χρόνου των τριών (3) μηνών.

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 13-08-2020. Στην παραπάνω παράταση συμπεριλαμβάνεται και η μετακίνηση των ορισμένων στην ΕΣΥ τμηματικών προθεσμιών, κατά το ίδιο διάστημα, δηλαδή του χρόνου των τριών (3) μηνών.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 139η ΑΔΑ:ΨΗ19ΟΡΣΜ-Υ30

Θέμα: 5ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 21-05-2020 πρακτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού»

Εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- με την αριθ. 62/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ώστε η επιχείρηση να προχωρήσει σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της ΚΣΣΕ της ΠΟΕ ΔΕΥΑ προϋπολογισμού 45.512,50 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αριθ. 346/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, ορίσθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων.

- Με την αριθ. 116/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς και δεν κατέθεσε κανείς προσφορά, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να καταστεί άγονος και δόθηκε εντολή για την επανάληψη του διαγωνισμού.

Στις 21-05-2020 διεξήχθη ο διαγωνισμός για δεύτερη φορά και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής κατέθεσε προσφορά η εταιρεία No Limit ΕΠΕ.

Η Επιτροπή την απέρριψε  λόγω του ότι η κατάθεση έγινε εκπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 της διακήρυξης όπου ορίζεται η  10:00 π.μ. ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών.

Επίσης με  την αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 4450/21-05-2020 αίτησή του ο κ. Βογινδρούκας Κων/νος του Νικολάου, κατέθεσε αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ή της προκήρυξης εκ νέου του διαγωνισμού.

Η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα του ανωτέρω διότι η κατάθεση έγινε εκπρόθεσμα σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού άρθρο 5.3.

Προς ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν υπήρξε ανάδοχος.

Επομένως η Επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει στους εργαζόμενους την αξία των ειδών σε χρήμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει και το σωματείο των εργαζομένων για την κατά τον τρόπο αυτό καταβολή όπως ορίζει και το άρθρο 8 της κλαδικής Σ.Σ.Ε ή να χορηγήσει ειδικά δελτία, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να τα προμηθευτεί ο κάθε εργαζόμενος από τα καταστήματα του Δήμου Σερρών που πωλούν τα είδη και στη συνέχεια η Επιχείρηση να εξοφλήσει τα τιμολόγια αγοράς. Η χορήγηση των ειδών με ειδικά δελτία (κουπόνια) κρίθηκε νόμιμη με τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με τη νομική φύση των συγκεκριμένων παροχών και τη διαδικασία χορήγησή τους (Πολυμ. Πρωτ. Σερρών 47/2012, Ελεγκτικό Συνέδριο, Κλιμάκιο VII, Πράξη 0301/2013). Ειδικότερα το Ελεγκτικό Συνέδριο με την προαναφερομένη πράξη του αποφάνθηκε ότι η δαπάνη για την αγορά των ειδών αυτών με ειδικά δελτία (κουπόνια) δεν υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας, αφού οι εν λόγω παροχές δεν αποτελούν μισθό και δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Αναφέρεται επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο στη διαδικασία χορήγησης των ειδών με ειδικά δελτία (κουπόνια) μετά από την διαδικασία του αρχικού και επαναληπτικού διαγωνισμού, που διενήργησε η ΔΕΥΑΣ το έτος 2013 και οι οποίοι απέβησαν άγονοι καθώς και στην με αριθ. 2288/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου,  με την οποία κρίθηκε αμετάκλητα ότι σύμφωνα με  τις διατάξεις της  εργατικής νομοθεσίας  και τις διατάξεις των άρθρων 662, 341, 343 και 297 Α.Κ, ο εργοδότης (ΟΤΑ), για να αποφύγει τις έννομες συνέπειες από την εκπρόθεσμη χορήγηση  των παροχών σε είδος (θερινή και χειμερινή ένδυση) που υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους και που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της Επιχείρησης ή χορηγούνται για την ατομική προστασία των εργαζομένων, μπορεί να καταβάλει ή να προκαταβάλει στους δικαιούχους την αξία, για να τα προμηθευτούν οι ίδιοι και να αποδώσουν στη συνέχεια λογαριασμό, με την προσκόμιση των τιμολογίων αγοράς των αγορασθέντων πραγμάτων.

Τέλος θα πρέπει να ορισθεί και το ποσό το οποίο θα δοθεί σε κάθε εργαζόμενο, ώστε η υπηρεσία να προχωρήσει στις περαιτέρω ενέργειες.

Η πίστωση είναι ψηφισμένη με την αρ. 62/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των προμηθευτών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 45.512,50 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη τιμή |  | Είδος Διαδικασίας | Συνοπτικός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 35113400-3 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 60-02 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1040 |

Παρακαλώ για την έγκριση του επισυναπτόμενου πρακτικού και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Απορρίπτει το αίτημα του κ. Βογινδρούκα Κων/νου του Νικολάου, για παράταση της προθεσμίας, λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από την διακήρυξη του έργου ως και τον διαγωνισμό που ξεπερνά τις 75 ημέρες.

- Απορρίπτει την προσφορά της εταιρείας No Limit ΕΠΕ λόγω του ότι η κατάθεση έγινε εκπρόθεσμα, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 της διακήρυξης όπου οριζόταν ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10:00 π.μ.

- Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρξε ανάδοχος, σύμφωνα με τα 1 και 2 της παρούσας.

- Εγκρίνει τη χορήγηση σε κάθε εργαζόμενο ειδικά δελτία χορήγησης (ονομαστικά δελτία χορήγησης) ποσού  500 ευρώ (περιλαμβανομένης της αξίας του ΦΠΑ), εκ των οποίων 250 ευρώ για την αξία των ειδών θερινής ένδυσης- υπόδησης και 250 για την αξία των ειδών χειμερινής ένδυσης-υπόδησης, προκειμένου να προμηθευτούν οι εργαζόμενοι τα είδη χειμερινής και θερινής ένδυσης και υπόδησης από καταστήματα του Νομού Σερρών που πωλούν τα συγκεκριμένα είδη και στη συνέχεια η Επιχείρηση να εξοφλήσει τα τιμολόγια αγοράς στους προμηθευτές.

- Εγκρίνει όπως χορηγηθούν άμεσα σε δελτία χορήγησης για το σύνολο του ποσού 500 ευρώ.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 140η ΑΔΑ:6Ψ5ΘΟΡΣΜ-9ΒΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την για την υπηρεσία “Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021”» (Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών)

Εισηγούμενος το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθμ. 337/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 21/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020 – 2021» διάρκειας δέκα οκτώ (18) μηνών» προϋπολογισμού μελέτης 715.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αριθμ. 346/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2020.

- Με την αριθμ. 106/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό για την υπηρεσία «Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021» σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή μετά τον έλεγχο - αξιολόγηση των Γενικών Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών και κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος της Οικονομικής Προσφοράς η εταιρεία με την επωνυμία  Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε.

- Με την αριθμ. 115/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021» (Οικονομικών προσφορών)», σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε. με τελικό ποσό προσφοράς 675.300,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Με το αριθ. πρωτ. 4452/22-05-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε εισήγηση για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας για το έργο  «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021».

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 4305/18-05-2020 έγγραφό του, ο «προσωρινός ανάδοχος», υπέβαλλε και σε έντυπη μορφή τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά μέσα). Ακολούθησε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά προσκομισθέντων εγγράφων με εκείνων των υποβληθέντων σε έντυπη μορφή, και μετά από τον έλεγχο τους διαπιστώθηκε ότι είναι πλήρη, έγκυρα και αποδεκτά. Σε αντικατάσταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί από την ENVITEC A.E., λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση όπως ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 41 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ, τ. Α’ 84, 13/04/2020), την οποία η Επιτροπή εισηγείται να γίνει αποδεκτή προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης/ανάθεσης της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην «Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. –Τ.Ε.Σ.Α.Ε.», με την επισήμανση ότι εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης η «Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. –Τ.Ε.Σ.Α.Ε.» θα καταθέσει τα δικαιολογητικά που δεν έχουν προσκομιστεί λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 του άρθρου 41 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ, τ. Α’ 84, 13/04/2020).

Τα τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Παροχή Υπηρεσίας για την «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020 - 2021» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: | Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. –Τ.Ε.Σ.Α.Ε |  | ΑΦΜ: | 996961870 |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 675.300,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 90481000 - 2 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.23 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης στην «Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. –Τ.Ε.Σ.Α.Ε.», με την επισήμανση ότι εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης η «Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E. –Τ.Ε.Σ.Α.Ε.» θα καταθέσει τα δικαιολογητικά που δεν έχουν προσκομιστεί λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 1 του άρθρου 41 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ, τ. Α’ 84, 13/04/2020).

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 141η ΑΔΑ:ΩΝ2ΦΟΡΣΜ-ΕΛΠ

Θέμα: 7ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού με ταυτόχρονη παράταση ως προς την υποβολή δικαιολογητικών για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην ΕΕΛ Σερρών”»

Εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 338/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 23/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού μελέτης 140.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αριθμ. 346/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2020.

- Με την αριθμ. 81/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών» σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρείας «EREN INDUSTRIES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» γίνεται αποδεκτή και κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς.

- Με την αρ. 107/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού προ -επεξεργασίας ιλύος στην ΕΕΛ Σερρών» σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος του έργου αναδεικνύεται η ΕREN INDUSTRIES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. με τελικό ποσό προσφοράς 139.300,00  € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

- Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3926/05-05-2019 έγγραφό του, ο «προσωρινός ανάδοχος», υπέβαλλε και σε έντυπη μορφή τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά μέσα) η οποία συνοδευόταν με την δήλωση ότι κάποια δικαιολογητικά (μη πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κλπ) δεν μπορούν να εκδοθούν καθώς οι αρμόδιες αρχές έκδοσης είναι κλειστές με απόφαση της Κυβέρνησης, μετά τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, Covid-19. Η προσκόμιση των ανωτέρω θα γίνει μόλις αυτό επιτραπεί.

- Σε συνέχεια του ανωτέρω η εταιρεία με το αρ. πρωτ. 4038/08-05-2020 έγγραφό της,  αιτήθηκε την παράταση λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα χρονική στιγμή η εν λόγω προμήθεια δεν αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα με βάση τις τρέχουσες υποχρεώσεις της λειτουργίας της ΕΕΛ Δήμου Σερρών και για λόγους διασφάλισης της ΔΕΥΑΣ στις διαδικασίες σύναψης της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού προ-επεξεργασίας ιλύος στην ΕΕΛ Σερρών, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για την έγκριση του αιτήματος παράτασης του οικονομικού φορέα «EREN INDUSTRIES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» ως προς την υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές και την υποβολή εκ μέρους τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και μετά το με αρ. πρωτ. 4038/08-05-2020 αίτημα παράτασης, εντός της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, του οικονομικού φορέα «EREN INDUSTRIES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», λόγω κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για την έγκριση του αιτήματος παράτασης ως προς την υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές και την υποβολή εκ μέρους τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Τα τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού προεπεξεργασίας ιλύος στην ΕΕΛ Δήμου Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: | ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 140.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτή Διαδικασία |  |
| CPV | 42996900-3 Εξοπλισμός επεξεργασίας ιλύος | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.51.1901 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | Προμήθεια - εγκατάσταση |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το αίτημα παράτασης του οικονομικού φορέα «EREN INDUSTRIES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» ως προς την υποβολή των ελλιπών δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες αρχές και την υποβολή εκ μέρους τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 142η ΑΔΑ:9ΓΩ5ΟΡΣΜ-0ΓΧ

Θέμα: 8ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Παροχή υπηρεσίας κοπής αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ για το έτος 2020»

Εισηγούμενος το 8o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με  την αριθμό 111/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η 11/2020 μελέτη με τίτλο “Παροχή υπηρεσίας κοπής αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ για το έτος 2020” προϋπολογισμού 17.186,39 € προ ΦΠΑ 24% η οποία θα υλοποιηθεί με επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με εξωτερικό συνεργάτη που θα προκύψει μέσα από συλλογή προσφορών και εν συνεχεία με ανάθεση στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορές για το εν λόγω έργο από τις εταιρείες:

- Πετρακίδη Γεώργιο, με αρ. πρωτ. 3989/07-05-2020

- Τασκούδη Νικ. & Γκατζιό Φώτιο ΙΚΕ, με αρ. πρωτ. 3988/07-05-2020

- Κωνσταντινίδη Παντελή, με αρ. πρωτ. 3997/07-05-2020

- Σιδέρη Μαρία-Μητσικάρη Άγγελο, με αρ. πρωτ. 3990/07-05-2020

- Σμυρίδη Γ. Νικόλ, με αρ. πρωτ. 3986/07-05-2020

- Ε. Μούρα & ΣΙΑ ΟΕ, με αρ. πρωτ. 3987/07-05-2020

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω εταιρείες:

- Πετρακίδης Βασίλειος (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 4306/18-05-2020) με ποσό προσφοράς 16.830,14 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Μετσικάρης Γ. Άγγελος (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 4143/12-05-2020) με ποσό προσφοράς 16.629,87 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Τασκούδης ι. Νικόλαος (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 7139/12-05-2020) με ποσό προσφοράς 16.671,19 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Σμυρίδης Νικόλαος ΕΔΕ (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 4140/12-05-2020) με ποσό προσφοράς 17.010,13 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Όπως διαπιστώνεται την χαμηλότερη προσφορά έδωσε η εταιρεία Μετσικάρης Άγγελος ποσού 16.629,87 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να είναι και η συμφερότερη προσφορά.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 111/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ για το 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 17.186,39€ | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας |  |  |
| CPV | 77312000-0 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.99.2003 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 της Παροχής υπηρεσίας κοπής αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ για το έτος 2020 στην εταιρεία Μετσικάρης Άγγελος, με ποσό προσφοράς 16.629,87 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 111/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 143η ΑΔΑ:6ΧΡΧΟΡΣΜ-29Χ

Θέμα: 9ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών»

Εισηγούμενος το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με  την αριθμό 126/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η 10/2020 μελέτη με τίτλο  «Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών» προϋπολογισμού 145.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.Εγκρίθηκε  η κατασκευή του έργου με εργολαβία, η δε ανάθεσή του να γίνει με τις διαδικασίες του Άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα της παραγράφου δ) του εν λόγω άρθρου.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών απέστειλε έγγραφη πρόσκληση για κατάθεση προσφορών, στις εξής εταιρείες:

- Μάνος Δημήτριος ΕΔΕ, με αρ. πρωτ. 4239/14-03-2020

- Χατζηαναστασιάδης Νικόλαος ΕΔΕ, με αρ. πρωτ. 4238/14-05-2020

- Αυγέρης Στέργιος ΕΔΕ, με αρ. πρωτ. 4237/14-05-2020

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι παρακάτω εταιρείες:

- Μάνος Δημήτριος ΕΔΕ (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 4319/19-05-2020) με ποσό προσφοράς 86.028,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ δηλ. έκπτωση 40,67%.

- Χατζηαναστασιάδης Νικόλαος ΕΔΕ (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 4320/19-05-2020) με ποσό προσφοράς 87.188,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ δηλ. έκπτωση 39,87%.

- Αυγέρης Στέργιος ΕΔΕ (αρ. πρωτ. φακ. Κατάθεσης 4318/19-05-2020) με ποσό προσφοράς 89.117,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ δηλ. έκπτωση 38,54%.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Όπως διαπιστώνεται την χαμηλότερη προσφορά έδωσε η εταιρεία Μάνος Δημήτριος ΕΔΕ ποσού 86.028,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να είναι και η συμφερότερη προσφορά.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα με την παράγραφο δ) του εν λόγω άρθρου.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 126/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 145.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45231300-8 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.99.2002 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Έργο |

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου για τις Επισκευές πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στον Δήμο Σερρών, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ για το έτος 2020 στην εταιρεία Μάνος Δημήτριος ΕΔΕ, με ποσό προσφοράς 86.028,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, δηλαδή με «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» και ειδικότερα της παραγράφου δ) του εν λόγω άρθρου.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 126/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 143/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος Απών

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία  Απούσα

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος