ΠΡΑΚΤΙΚΟ  18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (01-07-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 18η/01-07-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 01 Ιουλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00  κατόπιν της αρ. 18η/25-06-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Μερετούδης Δημήτριος Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Βάκαλος Άγγελος | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Καλώτα Παναγιώτα 			         Μέλος

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε στο Δ/κό Συμβούλιο πρόταση να συζητηθούν εκτός της ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα:

- Απαλλαγή οικιών που υπέστησαν ζημιά από την 21-06-2020 βάσει των διατάξεων του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

και ομόφωνα έγινε αποδεκτή

ΑΠΟΦΑΣΗ 162η ΑΔΑ:Ω0Ξ9ΟΡΣΜ-ΨΔ4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: 1ο  εκτός της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Απαλλαγή οικιών που υπέστησαν ζημιά από πλημμύρες της 21.06.2020, βάσει των διατάξεων του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006»

Εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

Στις 21.06.2020 υπήρξε πρόβλημα πλημμυρών στην πόλη των Σερρών, εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων που είχαν υπάρξει στα ορεινά του Δήμου Σερρών (ΤΚ Ορεινής), που ως αποτέλεσμα είχε την υπερχείλιση του χειμάρρου Αγ. Αναργύρων και την πλημμύρα οικιών που βρίσκονται δίπλα στην κοίτη του χειμάρρου.

Με δεδομένη την ζημία που υπέστησαν οικίες της περιοχής (περί τις 55 οικίες στο σύνολο), αλλά και της συνεισφοράς που πρέπει να υπάρχει από την πλευρά της Επιχείρησης, η οποία πρέπει να επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία, να στέκεται δίπλα σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόζοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη που πρέπει να επιδεικνύεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προτείνουμε:

- Να γίνει χρήση του ειδικού λογαριασμού κάλυψης απαιτήσεων δημοτών, που σήμερα διαθέτει υπόλοιπο 28.336,88 €, που ως αποτέλεσμα θα έχει την μη καταβολή λογαριασμού νερού στην επόμενη εκκαθαριστική έκδοση, ώστε οι εν λόγω δημότες να μην επιβαρυνθούν για την υπέρμετρη χρήση νερού που έγινε στην αμέσως επόμενη εβδομάδα μετά την πλημμύρα, με σκοπό να καθαρίσει η περιοχή και οι οικίες των.

Η εν λόγω διαδικασία είναι σύννομη με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), όπου αναφέρεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης, επιτρέπεται να χορηγούνται επιχορηγήσεις και βοηθήματα, που δεν πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 1,5% των τακτικών εσόδων (στην περίπτωσή μας ανέρχεται σε 0,03%). Το προβλεπόμενο ποσό προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 2.500,00 € ως 5.000,00 € περίπου, ποσό που η ΔΕΥΑ Σερρών έχει την δυνατότητα να καλύψει μέσω του προαναφερόμενου ειδικού λογαριασμού που διαθέτει.

Η συνεισφορά της επιχείρησης στους εν λόγω δημότες, θα ακολουθεί την διαδικασία που αναφέρθηκε (μέσω του ως άνω ειδικού λογαριασμού), όπου η ΔΕΥΑ Σερρών θα  προχωρά σε πίστωση και καταβολή του λογαριασμού νερού μέσω των ειδικών λογαριασμών. Στην συνέχεια το εκδιδόμενο παραστατικό πληρωμής του λογαριασμού θα αποστέλλεται στον χρήστη. Σε κάθε περίπτωση η απαλλαγή αφορά μόνο έναν λογαριασμό και όχι περισσότερους, ή οφειλές προηγουμένων λογαριασμών.

Θεωρούμε ότι η εν λόγω δράση της επιχείρησης, αποτελεί μια ελάχιστη συμμετοχή στην ζημία που υπέστησαν ορισμένοι δημότες της περιοχές, και ότι η όλη διαδικασία αποτελεί μια ελάχιστη αυτή πράξη από την πλευρά της ΔΕΥΑ Σερρών.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός σύστασης των Δημοτικών Επιχειρήσεων, που είναι η κοινωνική ευαισθησία, που συμβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση του συνόλου των δημοτών, στις τοπικές κοινωνίες που αναπτύσσουμε την δραστηριότητά μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει όπως η ΔΕΥΑ Σερρών στο πνεύμα της κοινωνικής ευαισθησίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης συμβάλει στους δημότες που επλήγησαν και υπέστησαν μεγάλες ζημιές στις οικίες τους, με την μη καταβολή λογαριασμού νερού στην επόμενη εκκαθαριστική έκδοση, ώστε οι εν λόγω δημότες να μην επιβαρυνθούν για την υπέρμετρη χρήση νερού που έγινε λόγω της πλημμύρα της 21.06.2020.

- Εγκρίνει όπως για την αποπληρωμή των ποσών που θα προκύψουν στην εκκαθάριση των λογαριασμών και μόνο για την εν λόγω περίοδο, γίνει χρήση του ειδικού λογαριασμού κάλυψης απαιτήσεων δημοτών, που σήμερα διαθέτει υπόλοιπο 28.336,88 €, ώστε μέσω αυτού να αποπληρωθούν στο σύνολό τους οι τρέχοντες λογαριασμοί ύδρευσης (όχι τα καθυστερούμενα).

- Εγκρίνει όπως στην συνέχεια, μετά την αποπληρωμή από μέρους της ΔΕΥΑ Σερρών, εκδοθεί παραστατικό πληρωμής του λογαριασμού, το οποίο και θα αποσταλεί στον κάθε χρήστη.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 162/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 164η ΑΔΑ:ΩΕΒΨΟΡΣΜ-ΤΣΕ

Θέμα: 2ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ενημέρωση για την έκβαση του ένδικου μέσου της έφεσης, που άσκησε η ΔΕΥΑΣ ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ακύρωση της με Αριθ.Πρωτ.17539/20-7-2017  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, που αφορά ανάκτηση χρηματικού ποσού για δημοσιονομική διόρθωση και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Επιχείρηση μετά την έκδοση της αποφάσεως»

Εισηγούμενος το 2o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με την με αριθμό πρωτ. 1960/13-10-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε η με αριθμό πρωτ. 212/15-2-2013 αίτηση της Εταιρείας μας για τη χρηματοδότηση της  πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό MIS 455420 και την ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας –Θράκης 2007-2013». Η πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 07 –Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ  του Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη». Φυσικό αντικείμενο της πράξης ήταν η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην Πολεοδομική ενότητα της περιοχής «Σιγή» της πόλης των Σερρών. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής) του έργου ανερχόταν στο ποσό των € 1.855.000,00 πλέον ΦΠΑ, ενώ ο μη επιλέξιμος προϋπολογισμός (που αφορούσε στις συνδέσεις ιδιωτικών παροχών) ανερχόταν σε € 50.000,00 πλέον ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίστηκε δεκαοκτάμηνη, και η λήξη της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2015.  Η αρχική απόφαση ένταξης τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις με αριθμούς πρωτ. 3273/13-8-2014 και 1641/20-4-2015 αποφάσεις.

Μετά την απόφαση ένταξης του έργου, προκηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  € 2.344.257,00, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 17-12-2013 και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία «Ι.ΤΑΪΡΗΣ ΑΒΕΤΕ», η οποία προσέφερε μέσο ποσοστό έκπτωσης 63,60% στις τιμές του τιμολογίου.

Μετά την με αριθμό 1336/11-4-2014 απόφαση προέγκρισης του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΑΕ),  υπογράφηκε μεταξύ της Εταιρείας μας και της Αναδόχου η με αρ. πρωτ. 4433/22-5-2014 σύμβαση κατασκευής του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής της πόλης Σερρών».

Υπήρξε περιορισμός του  φυσικού  αντικειμένου του έργου, που δεν επηρέασε τη λειτουργικότητά του. Ο περιορισμός επιβλήθηκε από λόγους μη συναρτώμενους με υπαιτιότητα της Εταιρείας μας.

Στις 27-7-2016 αποστείλαμε στον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης το με αρ. πρωτ. 6963/2016 αίτημα προέγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου με τα δικαιολογητικά του.

Στο με αριθμό πρωτ. 154/5-1-2017 έγγραφο της Εταιρείας μας προς τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης, μαζί με τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν, παρείχαμε εξηγήσεις για την εξέλιξη κατασκευής του έργου,  εκθέτοντας τους λόγους, για τους οποίους θεωρούμε το έργο «ολοκληρωμένο και λειτουργικό», αφού συνδέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Παράλληλα,  δηλώσαμε ότι η Εταιρεία μας εντός του έτους 2017 θα μπορούσε να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του υπολειπομένου φυσικού αντικειμένου με ανάλωση αντίστοιχου τμήματος εγκριθείσης δαπάνης .

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου μέχρι και την 4η  πιστοποίηση ανερχόταν στο ποσό των € 299.895,08, πλέον ΦΠΑ,  ενώ με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ θα ανέλθει σε € 340.528,23 πλέον ΦΠΑ, το δε συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης ανήλθε στο ποσό των  € 270.974,92.

Ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, με την  με αρ. πρωτ. 538/14-2-2017 απόφασή του ανακάλεσε την  απόφαση ένταξης πράξης, με την αιτιολογία ότι «η πράξη στις 30.01.2017 δεν κατέστη ολοκληρωμένη και λειτουργική».

Με βάση την ως άνω απόφαση του ενδιάμεσου φορέα δεύτερη  εκδόθηκε η  με αρ. πρωτ. 839/12-5-2017 απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών, που ανέρχεται στο ποσό των € 270.974,92.

Κατά των δύο ως άνω αποφάσεων ασκήσαμε εμπρόθεσμα ενώπιον του Δικαστηρίου Σας την από 09.06.2017 έφεση, η οποία καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο Δικογράφων, με αριθμό 1842/2017.

Τέλος, κατά της με αρ. πρωτ. 839/12-5-2017 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών ασκήσαμε την από 12.06.2017 αίτηση αναστολής εκτελέσεως, με αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία καταχωρήθηκε στο σχετικό βιβλίο Δικογράφων, με αριθμό 1843/2017. Η αίτησή μας για έκδοση προσωρινής διαταγής, έγινε δεκτή από την Πρόεδρο του Ι΄ Τμήματος, η οποία διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης της  με αρ. πρωτ. 839/12-5-2017 απόφασης  δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της εκκρεμούσας αιτήσεως αναστολής, η οποία θα συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 07.11.2017.

Μάλιστα λάβαμε την αριθ. 319/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, με την οποία εγκρίθηκε όπως η ΔΕΥΑ προβεί:

- σε άσκηση εφέσεως κατά της με αρ. πρωτ. 17539/20-7-2017 απόφασης  ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Υπουργού Εσωτερικών.

- σε  άσκηση αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της με αρ. πρωτ. 17539/20-7-2017 απόφασης  ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών του Υπουργού Εσωτερικών και η υποβολή αιτήματος εκδόσεως προσωρινής διαταγής.

- στον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών Πέτρου  Κ. Σταυριανού  (ΑΜ 11353 ΔΣΑ), κατοίκου Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 146Β, τηλ. 210 6459587 ως πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου  της Εταιρείας, για την κατάθεση των δικογράφων της έφεσης και της αίτησης αναστολής εκτελέσεως και την  εκπροσώπηση της Εταιρείας μας κατά τη συζήτησή τους.

- Στην διαβίβαση της απόφασης 319/2017 στην Οικονομική Διεύθυνση, η οποία θα επιμεληθεί τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και θα συντάξει υπόμνημα, το οποίο θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της συζήτησης της αίτησης αναστολής εκτελέσεως.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το Ελεγκτικό Συνέδριο και με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πέτρο  Κ. Σταυριανό  (ΑΜ 11353 ΔΣΑ), μας γνωστοποίησε ότι με την αριθ. 1565/2019 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε η έφεση που είχαμε υποβάλλει. Μας γνωστοποίησε δε, ότι η απόφαση ως και σήμερα δεν έχει καθαρογραφθεί.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, προχωρήσαμε σε γνωστοποίηση του όλου θέματος στην Νομική Σύμβουλο της ΔΕΥΑ την κ. Πράππα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των επόμενων ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούμε. Η Νομική Σύμβουλος γνωμοδότησε τα ακόλουθα: «…Σχετικά με τον τίτλο του θέματος , σας ενημερώνουμε τα εξής: Με  την  αριθ. 839/12.5.2017 απόφαση του του Υπουργού Εσωτερικών και κατόπιν εισηγήσεως του  Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΤΑ, επιβλήθηκε σε βάρος της Επιχείρησης δημοσιονομική διόρθωση, συνολικού ποσού 270.974,92 ευρώ, το οπό προέρχεται από χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων στην περιοχή Σιγής της πόλης των Σερρών», το οποίο είχε ενταχθεί στον Άξονα 07» Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» του Ε.Π Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013» και με την αιτιολογία, για τη δημοσιονομική διόρθωση, ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε και δεν είναι λειτουργικό. Ακολούθως εκδόθηκε η με Αριθ. Πρωτ. 17539/20-7-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία καταλογίστηκε σε βάρος της Επιχείρησης το ως άνω ποσό για  την ανάκτησή του  και ως αχρεωστήτως καταβληθέν  για τους λόγους που παρατίθενται στην  προαναφερόμενη απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης. Κατά της τελευταίας απόφασης  καταλογισμού του Υπουργού Εσωτερικών, η ΔΕΥΑΣ άσκησε την με ΑΒΔ 2486/11-9-2017 έφεσή της στο Ελεγκτικό Συνέδριο και παράλληλα αίτηση αναστολής εκτέλεσης της ως άνω ΥΑ, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της εφέσεώς της. Με την αριθ. 884/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ως άνω ΥΑ μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της εφέσεώς μας. Για την  ως άνω έφεσή μας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη δικάσιμος, οπότε εξακολουθεί να  ισχύει ακόμη η αναστολή εκτέλεσης που μας χορηγήθηκε με την αριθ. 884/2017 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προς το σκοπό αυτό και για να μην έχουμε προβλήματα με την οικεία Δ.Ο.Υ, ζητήσαμε να μας αποσταλεί επικαιροποιημένο πιστοποιητικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο ,στο οποίο να βεβαιώνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή εκτέλεσης της με Αριθ. Πρωτ. 17539/20-7-2017  Υ.Α περί καταλογισμού του ως άνω ποσού και ότι η έφεσή μας δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η Επιχείρηση, για την αντίκρουση της ως άνω αιτίασης του Ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΤΑ και της Υπουργικής Απόφασης, προέβαλε τους παρακάτω ισχυρισμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται αναλυτικά και τεκμηριωμένα στο δικόγραφο της έφεσης και οι οποίοι, όλως επιγραμματικά, έχουν ως εξής: 1. Το υλοποιηθέν έργο είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό, αφού συνδέθηκε με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, είναι δε δυνατή ως εκ τούτου η πραγματοποίηση μείζονος αριθμού ιδιωτικών συνδέσεων για την κάλυψη των αναγκών των υφιστάμενων και μελλοντικών κατοικιών. 2. Η ως άνω  δαπάνη αντιστοιχεί σε παραδοθέν έργο ίσης αξίας, ο δε περιορισμός του φυσικού αντικειμένου δεν επηρεάζει την αρτιότητά του. Ανά πάσα στιγμή δύναται να ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό αντικείμενο, εφόσον υπάρξει η σχετική χρηματοδότηση. 3. Ο περιορισμός του φυσικού αντικειμένου του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Επιχείρησης, αλλά αφενός στην ανακοπή της οικοδομικής δραστηριότητας της περιοχής λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου στην καθυστέρηση υλοποίησης - ολοκλήρωσης της πολεοδόμησης της περιοχής λόγω ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά των σχετικών διοικητικών πράξεων, που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί ο Δήμος Σερρών να προχωρήσει σε διανοίξεις οδών για τη διέλευση των αγωγών. Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: Η ΔΕΥΑΣ άσκησε έφεση και κατά της αριθ. 839/12.5.2017 απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης του Υπουργού Εσωτερικών, λόγω της σχετικής μνείας στο σώμα της απόφασης περί προσβολής της με την άσκηση ενδίκων μέσων. Επί της ανωτέρω εφέσεως της ΔΕΥΑΣ, πληροφορηθήκαμε πριν λίγες μέρες ότι ήδη έχει εκδοθεί η με αριθ.1565/2019 απόφαση, με την οποία  αυτή απορρίπτεται για τυπικούς λόγους(μη καταβολή παραβόλου). Παρά το γεγονός ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επαναφορά της έφεσης αυτής, η γνώμη μου είναι ότι προσβλητέα τυγχάνει η απόφαση καταλογισμού, δηλαδή η με Αριθ. Πρωτ. 17539/20-7-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία βρίσκεται σε αναστολή εκτέλεσης και επί της οποίας η έφεση δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Συνεπώς δεν απαιτείται η ρύθμιση καταβολής του ποσού που καταλογίστηκε. Είναι άλλο το θέμα αν το ΔΣ αποφασίσει να καταβάλλει για να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση με προσαυξήσεις και με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Επιχείρησης σε περίπτωση που θα γίνει δεκτή η έφεση…».

Από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ), διαπιστώνεται ότι το οφειλόμενο ποσό προς επιστροφή, ανέρχεται σε 271.068,12 €, εκ των οποίων το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο ανέρχεται σε 219.737,45 € και οι προσαυξήσεις και οι τόκοι σε 51.330,67 €.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης περί της καταβολής ή μη του ποσού που καταλογίστηκε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη μη καταβολή του ποσού που καταλογίστηκε με την Αριθ. Πρωτ. 17539/20-7-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί ανάκτησης  αχρεωστήτως καταβληθέντος μέχρι την έκδοση απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί της με  ΑΒΔ 2486/11-9-2017  εφέσεως  της Επιχείρησης.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 166η ΑΔΑ:ΩΨ4ΖΟΡΣΜ-ΔΜ0

Θέμα: 4ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια GPS και Γεωδαιτικού Σταθμού»

Εισηγούμενος το 4o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το υπ’ αρ. 5461/15-06-2020 έγγραφο του Δ/ντή της ΤΥ της ΔΕΥΑΣ κατατέθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αρ. 15/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Προμήθεια GPS και Γεωδαιτικού Σταθμού», προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24/%.

Ειδικότερα η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Σερρών, με αριθμό 15/2020 προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 € προ ΦΠΑ και τίτλο «Προμήθεια GPS και Γεωδαιτικού σταθμού, συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών και αφορά την έγκριση προμήθειας (1) ενός GPS και ενός (1) Γεωδαιτικού Σταθμού για ανάγκες αποτύπωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της επιχείρησης ΔΕΥΑΣ.

Τα εν λόγω μηχανήματα προτείνονται με βάση τις ανάγκες, να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γεωδαιτικός Δορυφορικός Δέκτης εντοπισμού θέσης GPSGNSS

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Η ανωτέρα προμήθεια που αφορά την προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού Δορυφορικού Δέκτη εντοπισμού θέσης GPS GNSS τριών συχνοτήτων L1,L2,L2C με δυνατότητα εφαρμογών πραγματικού χρόνου RTK με τα απαραίτητα λογισμικά και παρελκόμενα τους όπως προδιαγράφονται παρακάτω, θα γίνει συνολικά και θα αφορά τον ίδιο Προμηθευτή-Κατασκευαστή. |

1.  Γενικά

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Ένας δέκτης ο οποίος να ενσωματώνει την GNSS κεραία και τη μπαταρία. |
| 1.2 |  | Όλα τα παρελκόμενα για τη σωστή λειτουργία του δέκτη GPS σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου RTK. |
| 1.3 |  | Το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού και λογισμικού πεδίου να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. |
| 1.4 |  | Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να συνοδεύεται από πιστοποιητικά CE. |

2. Τεχνικές μέτρησης και ακρίβεια συστήματος

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 2.1 |  | Στατικός εντοπισμός θέσης ( Static ) και ( FastStatic ) με οριζοντιογραφική ακρίβεια τουλάχιστον 3 mm ± 0.5ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 5 mm ± 0.5ppm. |
| 2.2 |  | Κινηματικός Εντοπισμός θέσης σε πραγματικό χρόνο (RealTimeKinematic ) με οριζοντιoγραφική ακρίβεια τουλάχιστον 10 mm ± 1 ppm και υψομετρική ακρίβεια τουλάχιστον 15 mm ± 1 ppm. |
| 2.3 |  | Χρόνος απόκτησης μέτρησης ακριβείας RTK – fixed measurement (TTFF) < 20 sec. |

3. Χαρακτηριστικά Δεκτών GNSS

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 3.1 |  | Να διαθέτει τουλάχιστον 220 κανάλια παρακολούθησης δορυφορικού σήματος. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GPS στις φέρουσες συχνότητες L1, L1C/A,L2P(Y), L2, L2C code και carrier. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων GLONASS στις φέρουσες συχνότητες L1C/A, L1P, L2C/A, L2P code και carrier. Παρακολούθηση σημάτων των δορυφόρων SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) και του Δορυφορικού συστήματος Japan’s Quasi-Zenith Satellite System. Επίσης δυνατότητα παρακολούθησης των Δορυφορικών συστημάτων GALILEOκαι COMPASS όταν αυτά τεθούν σε πλήρη λειτουργία. |
| 3.2 |  | Ο δέκτης να μπορεί να εκτελεί RTK εφαρμογές. |
| 3.3 |  | Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένη κεραία με ειδικά φίλτρα και τεχνολογία για τη διόρθωση του σήματος λόγω του σφάλματος πολλαπλών διαδρομών στις μετρήσεις φάσεων και ψευδοαποστάσεων με ενισχυμένο (Multipath Reduction). |
| 3.4 |  | Ο δέκτης να διαθέτει τεχνολογία Bluetooth για την ασύρματη επικοινωνία του με το χειριστήριο πεδίου και την απρόσκοπτη λειτουργία του άνευ καλωδίων. |
| 3.5 |  | Ο δέκτης να υποστηρίζει καταγραφή RTK δορυφορικών δεδομένων με ρυθμό τουλάχιστον 20 Hz. |
| 3.6 |  | Να είναι δυνατή η έναρξη και παύση της καταγραφής αρχείων πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων από κουμπιά του ίδιου του δέκτη, χωρίς την χρήση χειριστηρίου. |
| 3.7 |  | Να υπάρχουν ενδείξεις στην πρόσοψη του δέκτη που να ενημερώνουν τον χρήστη τουλάχιστον για την κατάσταση της λειτουργίας του δέκτη, τον αριθμό των δορυφόρων που παρακολουθούνται και την επάρκεια των μπαταριών. |
| 3.8 |  | Ο δέκτης να διαθέτει ενσωματωμένες μπαταρίες οι οποίες να επαρκούν για εργασία RTK στο πεδίο τουλάχιστον 15 ώρες συνεχούς χρήσης. |
| 3.9 |  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη τουλάχιστον 2GB. |
| 3.10 |  | Να είναι λειτουργικός σε θερμοκρασίες λειτουργίας από -40οC έως +65οC. |
| 3.11 |  | Να είναι ανθεκτικός σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP 67. |
| 3.12 |  | Να είναι ελαφρύς και συγκεκριμένα το βάρος του δέκτη να είναι μικρότερο από 1kg. |

4.  Χειριστήριο Συστήματος

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 4.1 |  | Να χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile. |
| 4.2 |  | Να διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 800 MHz. |
| 4.3 |  | Να διαθέτει κάμερα τουλάχιστον 5MP με Autofocus. |
| 4.4 |  | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής τουλάχιστον 3.7΄΄ιντσών. |
| 4.5 |  | Το χειριστήριο να διαθέτει θύρα USB Β. |
| 4.6 |  | Να έχει εσωτερική μνήμη RAM τουλάχιστον 512 MB. |
| 4.7 |  | Να διαθέτει ενσωματωμένο GSM modem. |
| 4.8 |  | Να είναι ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με το πρότυπο IP65. |
| 4.9 |  | Nα διαθέτει Bluetooth και wifi. |

5. Λογισμικό Πεδίου

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 5.1 |  | Να υποστηρίζει διάφορα datum και προβολικά συστήματα συντεταγμένων και ειδικότερα το ΕΓΣΑ87 και την UTM. Να υποστηρίζει τοπικά και αυθαίρετα συστήματα συντεταγμένων. Να υποστηρίζει επίσης τα νέα συστήματα HEPOS GGRS87/TM87 και HTRS07/TM07. |
| 5.2 |  | Να παρέχει πλήρη εποπτεία λειτουργίας του δέκτη όπως αριθμός λαμβανόμενων δορυφόρων, ακρίβεια εντοπισμού, αριθμούς DOP και πίνακα με στοιχεία από τους λαμβανόμενους δορυφόρους. |
| 5.3 |  | Να επιτρέπει στο χρήστη να καθοδηγεί και να ρυθμίζει τους προσφερόμενους δέκτες είτε για RTK είτε για post – processing τοπογραφικές εφαρμογές. |
| 5.4 |  | Να υποστηρίζει την εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων μορφής .DXF και αρχείων συντεταγμένων μορφής ASCII καθώς και αρχεία raster (jpeg, geotif, bmp). |
| 5.5 |  | Να υποστηρίζει την εισαγωγή τοπικών μοντέλων γεωειδούς για τη σωστή μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά. |
| 5.6 |  | Να υποστηρίζεται η καταγραφή σημείων (points) και η ένωση αυτών με γραμμές (lines). |
| 5.7 |  | Να παρέχει πληροφορίες μήκους μεταξύ σημείων και εμβαδόν επιφάνειας στο πεδίο. |
| 5.8 |  | Να υποστηρίζει λειτουργίες χάραξης. Η χάραξη σε σημεία να γίνεται με γραφικό και αναλυτικό τρόπο για εύκολο προσδιορισμό των σημείων. |
| 5.9 |  | Να παρέχει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης των σημείων και καθοδήγησης στα σημεία χάραξης. |
| 5.10 |  | Να υποστηρίζει δυνατότητα χάραξης σημείων ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας. |
| 5.11 |  | Να διαθέτει πλήρες μενού γεωμετρικών υπολογισμών πεδίου για τον εύκολο υπολογισμό αζιμούθιων, υπολογισμού σημείων με αζιμούθια και αποστάσεις κλπ. |
| 5.12 |  | Δυνατότητα εφαρμογής Co-Go ρουτινών, που επιτρέπουν τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης και της απόστασης μεταξύ δύο σημείων, τον προσδιορισμό του σημείου τομής μεταξύ δύο διευθύνσεων, τη χάραξη διχοτόμου μεταξύ δυο διευθύνσεων που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, τη μετατροπή της κλίμακας των αποστάσεων των σημείων από τον σταθμό αναφοράς και τη μεταφορά και την περιστροφή σημείων γύρω από ένα γνωστό σημείο, εμβαδομέτρηση, DTM, υπολογισμό ισοϋψών καμπυλών, κτλ. |
| 5.13 |  | Δυνατότητα εφαρμογής χάραξης σημείων, ευθυγραμμιών και σημείων παραπλεύρως της ευθυγραμμίας, χάραξη από λίστα σημείων, πύκνωση, OFFSET, χάραξη καμπυλών, ψηφιακό μοντέλο εδάφους, οδοποιία κτλ. |

6. Εξαρτήματα - Παρελκόμενα

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 |  | Ο δέκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρελκόμενα: Ένα (1) στυλεό από ανθρακονήματα ύψους 2 m. Μία (1) βάση στήριξης του χειριστηρίου στον στυλεό. Ένα (1) φορτιστή για το δέκτη. Ένα (1) φορτιστή για το χειριστήριο πεδίου. Μία (1) θήκη μεταφοράς. |

7. ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| 7.1 |  | Δυνατότητα Δικτύου Μόνιμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α), με κάλυψη σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αποτελούμενο τουλάχιστον από 98 Μόνιμους Σταθμούς Αναφοράς, έτσι ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Δυνατότητα σύνδεσης του δικτύου με παγκόσμια ή/και ευρωπαϊκά γεωδαιτικά Συστήματα Αναφοράς υψηλής ακρίβειας (π.χ. ITRF), Δυνατότητα έμμεσης σύνδεσης με το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς HTRS07 μέσω των σταθμών αναφοράς του δικτύου EPN. Το δίκτυο σταθμών αναφοράς να υποστηρίζει GPS και GLONASS, να παρέχει δεδομένα πραγματικού χρόνου σε διάφορες μορφές επίλυσης (Single base, VRS, κ.λπ.). στα διεθνή Standards Δικτυακής επίλυσης. Το δίκτυο να παρέχει τη δυνατότητα λήψης πρωτογενών δεδομένων σε μορφή Rinex Επίσης το Δίκτυο Μονίμων Σταθμών Αναφοράς (Μ.Σ.Α.) να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα. Το δίκτυο σταθμών αναφοράς θα πρέπει να είναι της προμηθεύτριας εταιρίας και να διαθέτει δέκτες ίδιας εταιρίας με τους προσφερόμενους για να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμβατότητα. |
| 7.2 |  | Θα πρέπει να προσφέρεται συνδρομή στο δίκτυο σταθμών αναφοράς για 1 έτος τόσο για υπηρεσίες RTK όσο και για Static |

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΗ

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| Β.1 |  | Ο Δέκτης και το χειριστήριο πεδίου θα συνοδεύεται από Εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) έτους από τον κατασκευαστή. |

| ΑΑ |  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ |
| --- | --- | --- |
| ΓΕΝΙΚΑ |  | Η ανωτέρα προμήθεια αφορά την προμήθεια ενός (1) Γεωδαιτικού Σταθμού (Total Station) γωνιομετρικής ακρίβειας 15cc και δυνατότητα μέτρησης χωρίς πρίσμα τουλάχιστον 490 μ και τα παρελκόμενα του όπως αυτά προδιαγράφονται παρακάτω, θα γίνει συνολικά και θα αφορά τον ίδιο Προμηθευτή-Κατασκευαστή. . |
|  |  | Χαρακτηριστικά Γεωδαιτικών Σταθμών |
| 1 |  | Να έχει ακρίβεια μέτρησης γωνιών 5’’/15cc |
| 2 |  | Να διαθέτει φακό μεγέθυνσης τουλάχιστον 30Χ |
| 3 |  | Να εκτελεί μετρήσεις με ένα πρίσμα και η εμβέλεια του να είναι μεγαλύτερη από 3.700 μέτρα με ακρίβεια μέτρησης +/- (2mm + 2ppm) ή καλύτερη. |
| 4 |  | Να εκτελεί μετρήσεις και χωρίς πρίσμα και η εμβέλεια του να είναι μεγαλύτερη από 490 μέτρα με ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον +/- (3mm + 2ppm) ή καλύτερη. |
| 5 |  | Η σκόπευση να μπορεί να γίνει και με ορατή δέσμη laser, ώστε τα σημεία να υποδεικνύονται με μία κόκκινη ορατή κουκίδα. |
| 6 |  | Να έχει τη δυνατότητα οπτικής κέντρωσης. |
| 7 |  | Να έχει ενσωματωμένο αυτόματο αντισταθμιστή δύο (2) αξόνων |
| 8 |  | Να μπορεί να εισάγει, εξάγει τα δεδομένα μέσω USB stick χωρητικότητας τουλάχιστον 8GB. |
| 9 |  | Να διαθέτει ανασταλτικούς κοχλίες για την εξασφάλιση της ακρίβειας των μετρήσεων. |
| 10 |  | Να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής ενσωματωμένα προγράμματα: - Αποτύπωση - Εμβαδομέτρηση - Χάραξη - Καταβιβασμός υψομέτρου - Πλευρομέτρηση - Οffset |
| 11 |  | Ο προσφερόμενος γεωδαιτικός σταθμός να συνοδεύεται από πλήρες σετ παρελκομένων, δηλαδή ένα (1) τρίποδα αλουμίνιου, ένα (1) πρίσμα με υποδοχή και ένα (1) στυλεό ύψους 2.5 μέτρων. |
| 12 |  | Να διαθέτει ηλεκτρονική αεροστάθμη με δυνατότητα προβολής στην οθόνη του οργάνου. |
| 13 |  | Οι Γεωδαιτικοί Σταθμοί που προσφέρονται, να κατασκευάζονται με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO και να διαθέτουν πιστοποιητικό CE |
| 14 |  | Ο προσφέρων να διαθέτει συστήματα διαχείρισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2015 – 14001:2015 - 27001:2013 |
| 15 |  | O προσφέρων να διαθέτει πιστοποιημένο δικό του τμήμα Service για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. |
| 16 |  | Για την κατά το δυνατόν, άμεση και πλήρη αξιοποίηση του γεωδαιτικού σταθμού, ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταχύρυθμης εκπαίδευσης, στο γραφείο και στο πεδίο, χρηστών που θα υποδείξει η Αναθέτουσα αρχή, για εκπαίδευση χειρισμού και μετρήσεων στο πεδίο ή σε εκπαίδευση στο γραφείο. |
| 17 |  | Να διαθέτει Windows |

Το κόστος για την παραπάνω προμήθεια, υπολογίζεται ότι θα είναι μικρότερο από 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η παραπάνω προμήθεια μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, μετά από συλλογή προσφορών.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού και ειδικότερα απαιτείται όπως από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» μεταφέρουμε πίστωση ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 12-02 με ένδειξη «Φορητά μηχανήματα χειρός», ενισχύοντάς τον ισόποσα.

Παράλληλα απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ του ΚΑ 12-02 με ένδειξη «Φορητά μηχανήματα χειρός», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» από το ποσό των 97.849,45 διαμορφώνεται στο ποσό των 77.849,45 €.

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «GPS και Γεωδαιτικός Σταθμός» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 20.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Τιμή |  | Είδος Διαδικασίας |  |  |
| CPV | 38296000-6 | Κωδικός Προϋπολογισμού |  | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | Ένα (1) τεμάχιο |

Παρακαλώ για την έγκριση της μελέτης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την προμήθεια GPS και Γεωδαιτικού Σταθμού προϋπολογισμού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24/%, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, μετά από συλλογή προσφορών.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ως ακολούθως:  Από τον ΚΑ 41.05 και ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά» μεταφέρουμε πίστωση ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ στον Κ.Α. 12-02 με ένδειξη «Φορητά μηχανήματα χειρός», ενισχύοντάς τον ισόποσα.

- Ψηφίζει πίστωση στον ΚΑ 12-02 με ένδειξη «Φορητά μηχανήματα χειρός» ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 167η ΑΔΑ:63ΩΠΟΡΣΜ-4Τ7

Θέμα: 5ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, για την εκπόνηση, με εξωτερικό μελετητή της «Μελέτης έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών», αριθμός 16/2020»

Εισηγούμενος το 5o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, υφίσταται ανοιχτή πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 9844/03.12.2018 με κωδικό πρόσκλησης 14.29.14.17 στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ- ΝΕΑ ΕΡΓΑ».

Παράλληλα σε επικείμενη πρόσκληση του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», θα υπάρχουν δράσεις για αναβάθμιση των ΕΕΛ (επέκταση, μηχανολογικός εξοπλισμός, επαναχρησιμοποίηση κλπ), έργων αποχέτευσης, ομβρίων – αντιπλημμυρικών, ύδρευσης και ΑΠΕ, που η ΔΕΥΑ Σερρών οφείλει και πρέπει να ετοιμασθεί για να υποβάλλει προτάσεις.

Με δεδομένα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η ΔΕΥΑ πρέπει να ετοιμασθεί για να υποβάλλει συνολικά δράσεις που θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα περιβαλλοντικής φύσης του Δήμου Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό, με το υπ’ αρ. 5820/26-06-2020 έγγραφο του Δ/ντή της ΤΥ της ΔΕΥΑΣ κατατέθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αρ. 16/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Μελέτη έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών», προϋπολογισμού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ 24/%.

Ειδικότερα η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Σερρών έχει κατασκευαστεί στη θέση «Παλαιολόγου» του Δήμου Σερρών, σε απόσταση 2 km περίπου νότια του Σιδηροδρομικού Σταθμού, δίπλα στη τάφρο Καμενίκια και σε χώρο έκτασης 50 στρεμμάτων περίπου, τα έτη 1998-1999.

Στην ΕΕΛ οδηγούνται σήμερα τα λύματα των οικισμών του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών καθώς και τα βοθρολύματα των οικισμών της περιφερειακής ζώνης των Σερρών που δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο.

Επίσης οδηγούνται και τα επεξεργασμένα απόβλητα από τη ΒΙΠΕ Σερρών, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών/παραγωγικών μονάδων της περιοχής που είναι ομοειδή ως προς τη σύστασή τους με τα αστικά λύματα.

Ο σχεδιασμός της υφιστάμενης εγκατάστασης έγινε με τα παρακάτω δεδομένα:

|  | Α’ Φάση (2015) Χειμώνας - Θέρος | Β’ Φάση (2035) Χειμώνας - Θέρος |
| --- | --- | --- |
| Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κάτοικοι) | 88.000 | 105.000 |
| Μέση ημερήσια παροχή (m3/d) | 13.200 | 15.750 |
| Ωριαία αιχμή σχεδιασμού (m3/h) | 1.762 | 2.088 |
| Φορτίο BOD5 (kg/d) | 5.300 | 6.300 |
| Φορτίο TSS (kg/d) | 8.000 | 9.450 |
| Φορτίο TN (kg/d) | 1.050 | 1.260 |
| Φορτίο TP (kg/d) | 210 | 250 |

Στις 10 Απριλίου 2012 εκδόθηκε Απόφαση Α.Π. οικ. 197492 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την «Ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 109780/23.10.2001 για τα έργα αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών στο Νομό Σερρών, όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΚΥΑ 102632/28.3.08».

Η Απόφαση αυτή αφορά αφενός στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 109780/2001, η οποία προέκυψε μετά από α) την επικαιροποίηση των δεδομένων σχεδιασμού των έργων ως προς την αποχετευόμενη περιοχή, β) την προσθήκη μονάδας ηλιακής ξήρανσης ιλύος και γ) τις αλλαγές στην κείμενη Νομοθεσία και αφετέρου στην ενοποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το σύνολο των έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και επεξεργασίας και διάθεσης ιλύος.

Στην παρούσα φάση η ΕΕΛ Σερρών δέχεται μέση ημερήσια παροχή, που κατά την διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών κυμάνθηκε από 15.505  – 22.917 m3/d (περί τους 78.000 – 115.000  ισοδύναμους κατοίκους (ι.κ.)) και σύμφωνα με την Απόφαση Α.Π. 197492//10.4.2012 η ικανότητα επεξεργασίας της ΕΕΛ Σερρών πρέπει να δύναται να εξυπηρετεί Ι.Π. ίσο με 111.000 ι.κ.

Από τα στοιχεία αυτά είναι φανερό ότι η υφιστάμενη εγκατάσταση δέχεται ήδη λύματα που έχουν ξεπεράσει αρκετά την δυναμικότητα σχεδιασμού της και κρίνεται απαραίτητη η άμεση κατασκευή των έργων αύξησης τηw δυναμικότητάς της, αλλά και αναβάθμισής της, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες – αυξημένες ανάγκες της περιοχής που καλύπτει, αλλά και να συνεχίσει να επεξεργάζεται σε υψηλό βαθμό τα εισερχόμενα λύματα και να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος.  Έτσι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ προχωρά στη σύνταξη των αναγκαίων τευχών του Φακέλου της Υπηρεσίας, για δημοπράτηση της αντίστοιχης μελέτης, από την οποία θα προκύψει και ο Ανάδοχος της μελέτης, για την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Σερρών.

# ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

## Κατανάλωση ύδατος

Στον ελληνικό χώρο οι τυπικές τιμές της οικιακής κατανάλωσης νερού κυμαίνονται από 150 l/κ/d για μικρούς οικισμούς έως 250 l/κ/d για μεγάλες πόλεις, με μέση και συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη τιμή τα 200 l/κ/d. Λόγω του χαρακτήρα της περιοχής λαμβάνεται υδατική κατανάλωση ίση με 200l/κ/d.

## Παροχές βιομηχανικών αποβλήτων

Στην ΕΕΛ οδηγούνται βιομηχανικά απόβλητα από την ΒΙΠΕ Σερρών, και άλλες μικρές ή μεγαλύτερες βιομηχανίες της πόλης .

## Τελικά υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού των έργων επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης σύμφωνα με την Απόφαση Α.Π. 197492//10.4.2012 και την επάρκεια ικανότητας επεξεργασίας υδραυλικών και ρυπαντικών φορτιών που μπορεί να παρουσιάζουν εποχιακή διακύμανση. Προς την κατεύθυνση της ασφάλειας διαστασιολόγησης, επιλέγεται συντελεστής προσαύξησης 10% για το υδραυλικό φορτίο και το ρυπαντικό φορτίο BOD5 που λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό. Τα Νέα Έργα καθώς και τα Έργα Εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης εγκατάστασης ΕΕΛ Σερρών, θα καλύψουν τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία της Β’ Φάσης.

| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Α΄ΦΑΣΗ |  | Β΄ΦΑΣΗ |  |
|  | ΧΕΙΜ. | ΘΕΡΟΣ | ΧΕΙΜ. | ΘΕΡΟΣ |
| Ισοδύναμος πληθυσμός | 90.000 | 90.000 | 111.000 | 111.000 |
| Παροχές λυμάτων |  |  |  |  |
| Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων (m3/d) | 18.000 | 18.000 | 22.000 | 22.000 |
| Hμερήσια παροχή λυμάτων σχεδιασμου (m3/d) | 19.800 | 19.800 | 24.200 | 24.200 |
| (m3/h) | 825 | 825 | 1.008,33 | 1.008,33 |
| Συντελεστής παροχής αιχμής | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Παροχή αιχμής λυμάτων (m3/h) | 1.897,5 | 1.897,5 | 2,319.17 | 2,319.17 |
| (L/s) | 527.1 | 527.1 | 644.2 | 644.2 |
| Ημερήσια ρυπαντικά φορτία |  |  |  |  |
| BOD5 (kg/d) | 7.920 | 7.920 | 9.900 | 9.900 |
| Αιωρούμενα στερεά (kg/d) | 10.800 | 10.800 | 13.500 | 13.500 |
| Άζωτο (kg/d) | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 |
| Φωσφόρος (kg/d) | 300 | 300 | 360 | 360 |

Επίσης, για το σχεδιασμό της εγκατάστασης θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες θερμοκρασίες λυμάτων:

| Θερμοκρασία λυμάτων | Χειμώνας 12ο C | Θέρος 22ο C |
| --- | --- | --- |

## Θέση εγκατάστασης – Αποδέκτης τελικής εκροής

Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται στην τάφρο Καμενίκια, μέσω αγωγού διάθεσης διατομή Φ1000 και μήκους 80 m περίπου, η οποία καταλήγει στην τάφρο Μπέλιτσα και από εκεί στον ποταμό Στρυμόνα, σύμφωνα με της όρους και περιορισμούς της με α.π. 1413/16.2.1981 Απόφασης του Νομάρχη Σερρών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την Α.Π. οικ 197492/10.4.2012.

## Ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων λυμάτων

Σύμφωνα με τα παραπάνω και την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, όπως αυτή εφαρμόστηκε στη χώρα μας με την ΚΥΑ αρ. ΟΙΚ.5673/400 (ΦΕΚ 192Β/14-3-1997), τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά εκροής της ΕΕΛ Σερρών πρέπει να είναι:

| Παράμετρος | mg/L |
| --- | --- |
| Ολικό BOD5 | < 20 |
| Ολικό COD | < 80 |
| Αιωρούμενα στερεά, SS | < 30 |
| Ολικό Άζωτο , TN | < 10 |
| Αμμωνιακό Άζωτο, NH4-N | ≤ 2 |
| Ολικός Φωσφόρος, TP | < 1 |
| Επιπλέοντα στερεά | 0 |
| Λίπη – Έλαια | ≤ 0,1 |
| Διαλυμένο Οξυγόνο | > 5 |

- Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff<0,3 mL/L,

- pH  6,0-8,5,

- Χρώμα: ≤ 50 (μονάδες κλίμακας Κοβαλτίου – Λευκοχρύσου),

- Σύνολο κολοβακτηριοειδών: ≤ 20 (αριθμός / 100 mL),

- Κολοβακτηρίδια: 0 (αριθμός / 100 mL),

- Δεν θα περιέχουν πηκτίνες, έλαια, λίπη και γενικά κολλοειδείς ουσίες που φράσουν τους εκτοξευτήρες των συγκροτημάτων τεχνητής βροχής ή δημιουργούν εναποθέσεις  για τα εδάφη, τις καλλιέργειες και τους ανθρώπους (μέσω της τροφικής αλυσίδας).

- Στα επεξεργασμένα λύματα, μετά τη χλωρίωση με υποχλωριώδες νάτριο (NaOCI), θα ανιχνεύεται υπολειμματικό χλώριο 0,3-0,5 mg/L. Εναλλακτικά, σύμφωνα με τον όρο δ.5.10 της ΑΕΠΟ οικ. 197492/10.04.2012 και μετά την διύλιση με φίλτρα υφάσματος τα λύματα μπορούν να οδηγούνται για απολύμανση αρχικά σε θάλαμο υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και κατόπιν για μερική χλωρίωση.

## Διάθεση παραπροϊόντων επεξεργασίας

Τα παραπροϊόντα της εγκατάστασης δηλαδή τα εσχαρίσματα,  η άμμος, τα λίπη και τα έλαια από τη Μονάδα Προεπεξεργασίας θα μεταφέρονται με ευθύνη της ΔΕΥΑΣ προς τον εγγύτερο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων της περιοχής, ή σε κατάλληλες αδειοδοτημένες μονάδες .

Η παραγόμενη περίσσεια ιλύς της ΕΕΛ θα είναι πλήρως σταθεροποιημένη, θα έχει υποστεί ξήρανση στη νέα Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης και θα διατίθεται σε αδειοδοτημένη μονάδα.

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

- ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Σερρών θα απαιτηθεί η σύνταξη υδραυλικής προμελέτης.

- Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ

Για την επέκταση της Ε.Ε.Λ. Σερρών θα απαιτηθεί η σύνταξη ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.

- ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Για τον λειτουργικό σχεδιασμό της Ε.Ε.Λ. Σερρών θα εκπονηθεί η χημικοτεχνική προμελέτη, παράλληλα με τις αντίστοιχες Υδραυλικές και Η/Μ Μελέτες.

- Για την δημοπράτηση του έργου με βάση το άρθρο 50 του Ν.4412/2016, θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης.

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 58.949,34€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προ εκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

Α. 23.941,07 € για μελέτη κατηγορίας 13, Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Β. 17.144,50 € για μελέτη κατηγορίας 09, Μελέτες Η/Μ Έργων

Γ. 2.054,28 € για μελέτη κατηγορίας 18, Μελέτες Χημικής Μηχανικές και Χημικών Εγκαταστάσεων

Δ. 8.120,44 για Τεύχη Δημοπράτησης

και 7.689,04 € για απρόβλεπτες δαπάνες

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από Ίδια Έσοδα.

Ο εξωτερικός μελετητής  θα προκύψει  μετά από ανοικτό διαγωνισμό, που λόγω του ύψους Προϋπολογισμού της, μπορεί να είναι και Συνοπτικός. Η αναγκαιότητα του εξωτερικού μελετητή στην παρούσα φάση είναι επιβεβλημένη λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου, αλλά και του όγκου της επένδυσης που πρόκειται να υποβάλλει η ΔΕΥΑ, όπου και απαιτείται σε συγκεκριμένα σημεία καθοδήγηση και υποβοήθηση.

Με την παρούσα εισήγηση στην οποία επισυνάπτονται και όλα τα αναγκαία τεύχη του Φακέλου της Υπηρεσίας, ζητείται η τελική έγκριση εκπόνησης της εν λόγω μελέτης από εξωτερικό συνεργάτη, όπως και των τευχών δημοπράτησης αυτής.

Με την εν λόγω εισήγηση τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και συνακόλουθα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 16-17-10-2001 με ένδειξη «Μελέτη έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 77.849,45 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 18.900,11 €.

Παράλληλα, απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 16-17-10-2001 με ένδειξη «Μελέτη έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του μελετητή.

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Μελέτη έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 58.949,34 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτή Διαδικασία , Συνοπτικός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 71320000-7 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 16.17.10.2001 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 Μελέτη |

Παρακαλώ για την έγκριση της μελέτης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την εκπόνησης της μελέτης έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών από εξωτερικό συνεργάτη, όπως και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ,

- Εγκρίνει όπως για την ανάδειξη αναδόχου, προβούμε σε διαδικασία που προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα σε συνοπτικό διαγωνισμό.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 ως ακολούθως:  Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 16-17-10-2001 με ένδειξη «Μελέτη έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών».

- Ψηφίζει πίστωση στον ΚΑ 16-17-10-2001 με ένδειξη «Μελέτη έργων επέκτασης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης Σερρών» ποσού 58.949,34 € πλέον ΦΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση και πληρωμή του μελετητή.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 167/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 168η ΑΔΑ:Ω9Ν1ΟΡΣΜ-7ΨΞ

Θέμα: 6ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018”»

Εισηγούμενος το 6o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αρ. 75/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η 4/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής», με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 256.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αρ. 116/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για το εν λόγω έργο.

- Με την αρ. 132/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ποσό προσφοράς 148.326,27 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αρ. 172/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο  “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής” με την εταιρεία «ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

- Με την αρ. 200/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε o 1oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 148.326,27 € πλέον Φ.Π.Α., με το σύνολο των επί πλέον εργασιών να ανέρχεται σε 15.745,92 ευρώ (το ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΓΕ+ΟΕ 18%) και να καλύπτεται με χρήση σχεδόν του συνόλου των αρχικών απροβλέπτων εργασιών.

- Με την αρ. 235/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-12-2019, με Αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Με την αρ. 10/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-03-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Με την αρ. 92/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και τις 22-04-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Με την αρ. 112/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”» κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-06-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 22/08/2017, είχε χρονική διάρκεια 24 μήνες και ανέρχονταν σε 148.326,27 € πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 5582/18-06-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018”».

Με την αρ. πρωτ. 5501/17-06-2020 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας κατασκευής του ανωτέρω έργου  κατά  ένα (1)  μήνα δηλ. έως και την 22-07-2020, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν κατά τους 2 τελευταίους μήνες (βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες).

Με την αρ. πρωτ. 9337/22-08-2017 σύμβαση οριζόταν αρχικό πέρας κατασκευής του έργου η 22-08-2019.

Το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του καινούργιου έργου των αποκαταστάσεων.

Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, εισηγούμαστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και την 22-07-2020, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η επίβλεψη του έργου θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου.

Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου του θέματος έως και την 22-07-2020 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του έργου «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και την 22-07-2020, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 168/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 169η ΑΔΑ:ΩΡΑ5ΟΡΣΜ-1ΤΚ

Θέμα: 7ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Παράταση του έργου “Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019”»

Εισηγούμενος το 7o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 338/2018 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 22/2018 μελέτη της ΤΥ με τίτλο “Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019” και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 499.725,00 €, (με Απρόβλεπτα και Αναθεώρηση, αλλά χωρίς το Φ.Π.Α.).

- Με την αριθμ. 442/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ο ορισμός επιτροπών διαγωνισμού έργων (περ. 8.α. και περ. 8.β. του Άρθρου 221 του Ν. 4412/2016), της ΔΕΥΑ Σερρών, ανά Τμήματα, για όλο το έτος 2019.

- Με την αριθμ. 30/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο  «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Σαββίδης Κων/νος με τελικό ποσό προσφοράς 233.699,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Με την αριθ. 88/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  το πρακτικό κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019” με την εταιρεία Σαββίδης Κων/νος.

- Με την αρ. 60/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» το οποίο έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 233.699,35 € πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 25/06/2019, έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες και ανέρχεται σε 233.699,35 € πλέον ΦΠΑ.

Με το αριθ. πρωτ. 5488/16-06-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Παράταση του έργου “Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019”».

Με την αρ. πρωτ. 5424/15-06-2020 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε την παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά 3 μήνες έως και 25-09-2020 λόγω αναμονής έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Με την αρ. πρωτ. 6533/25-06-2019 σύμβαση οριζόταν αρχικό πέρας κατασκευής του έργου η 24-06-2020.

Ειδικότερα οι εργασίες διεκόπησαν λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορονοϊού covid-19 και των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας από την κυβέρνηση, αλλά και λόγω μη έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε,  την παράταση του έργου του θέματος κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 25-09-2020.

Παρακαλώ για την έγκριση της εν λόγω παράτασης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση του έργου «Επισκευή δικτύων αποχέτευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019» κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως και τις 25-09-2020.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 171η ΑΔΑ:ΩΓΚ2ΟΡΣΜ-3Ω7

Θέμα: 9ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό»

Εισηγούμενος το 9o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με την αριθμό 70/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑ Σερρών βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/16, προϋπολογισμού 4.054,00 € πλέον ΦΠΑ.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορές για την εν λόγω προμήθεια από τις εταιρείες:

- Μπουζιώτη Βασιλική,  με αρ. πρωτ. 4644/27-05-2020

- Πουλτουρτζίδης Δημήτριος, με αρ. πρωτ. 4648/27-05-2020

- ΔΟΜΟΚΑΤ, με αρ. πρωτ. 4647/27-05-2020

- Γουρουνίδης Δημήτριος, με αρ. πρωτ. 4645/27-05-2020

- ΠΑΝ-ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ, με αρ. πρωτ. 4646/27-05-2020

- Μπουρλέσσα Δημητρούλα, με αρ. πρωτ. 4754/29-05-2020

- Χατζηπαντελής Α.Ε., με αρ. πρωτ. 4753/29-05-2020

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες:

Γουρουνίδης Δημήτριος, η οποία κατέθεσε  προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 5547/17-06-2020, ποσού 3810,63 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΔΟΜΟΚΑΤ, η οποία κατέθεσε προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 5415/15-06-2020, ποσού 2.784,51 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Πουλτουρτζίδης Δημήτριος, ο οποίος κατέθεσε προσφορά με αριθμ. πρωτ. 5607/18-06-2020 η οποία δεν ανοίχτηκε διότι δεν συνοδευόταν από έντυπα ή δείγματα των προϊόντων.

Παράλληλα ενδιαφέρον εκδήλωσε και η εταιρεία BYPT ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, η οποία έλαβε γνώση της ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ με αρ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 5581/18.06.2020, η οποία επίσης κατέθεσε προσφορά, με αριθμ. πρωτ. 5585/18-06-2020, ποσού 3.789,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε το σύνολο των δειγμάτων που απεστάλησαν, όπου και διαπίστωσε με βάση τα ποιοτικά κριτήρια, ότι η εταιρεία BYPT ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, έχει τα πλέον καλύτερα ποιοτικά είδη ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους.

Με δεδομένο ότι στόχος και καθήκον της Επιχείρησης είναι να μεριμνά για τους εργαζόμενους, ώστε τα είδη ατομικής προστασίας να ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που τίθενται, κατέληξε στο αποτέλεσμα ότι η πλέον τεχνικοοικονομικότερη προσφορά (ποιότητα υλικών και σχέση τιμής), είναι αυτή  της εταιρείας BYPT ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, με τιμή 3.789,00 € πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 70/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.054,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 35113400-3 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 60-02 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 109 |

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑ Σερρών βάσει του άρθρου 328 του Ν. 4412/16, στην εταιρεία BYPT ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, με ποσό προσφοράς 3.789,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 70/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 171/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 172η ΑΔΑ:6ΒΣΘΟΡΣΜ-6ΙΤ

Θέμα: 10ο  της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης»

Εισηγούμενος το 10o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με  την αριθμό 159/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη προϋπολογισμού 19.000,00 €, σύμφωνα με  το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, με συλλογή προσφορών και ανάθεση με βάση την τεχνοοικονομικότερη προσφορά.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορές για την εν λόγω προμήθεια από τις εταιρείες:

- Δημητρακοπούλου Δήμητρα Πολ. Μηχανικό, 1ο χιλ. Λ. Μαρκοπούλου - Κορωπίου  με αρ. πρωτ. 5508/17-06-2020

- ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ, Περρίκου 32, Αθήνα με αρ. πρωτ. 5509/17-06-2020

- Καμπυλαύκα Σοφία, Πολ. Μηχανικό, Παλληκαρίδη 32, Αθήνα με αρ. πρωτ. 5510/17-06-2020

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν οι εταιρείες:

- Δημητρακοπούλου Δήμητρα Πολ. Μηχανικό, η οποία κατέθεσε  προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 5597/18-06-2020, ποσού 18.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ, η οποία κατέθεσε προσφορά με το αρ. πρωτ. 5596/18-06-2020, ποσού 18.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η ανάθεση της προμήθειας γίνεται στην  εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 159/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Ολοκλήρωση μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 19.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης |  |  | Είδος Διαδικασίας | Απευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 71320000-7 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 16-17-10-2000 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 υπηρεσία |

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ολοκλήρωση της μελέτης αποχέτευσης για το υπόλοιπο τμήματος της Τ.Κ. Σκουτάρεως με επίλυση δικτύου αναρρόφησης με εξωτερικό συνεργάτη, σύμφωνα με  το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, με συλλογή προσφορών και ανάθεση με βάση την τεχνοοικονομικότερη προσφορά, στην εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές ΑΕ, με ποσό προσφοράς 18.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 159/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 172/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα Απούσα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος