ΠΡΑΚΤΙΚΟ  6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (26-03-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 6η/26-03-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 26 Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00  κατόπιν της αρ. 6η/24-03-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Μερετούδης Δημήτριος Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος |
| Βάκαλος Άγγελος | Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

ΑΠΟΦΑΣΗ 83η ΑΔΑ:64ΛΘΟΡΣΜ-ΔΔ8

ΘΕΜΑ: 1o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίου ασφάλειας νερού μέσω online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής»

Εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε με το αριθ. Πρωτ. 4152/24.07.2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ΔΕΥΑ Σερρών εντάχθηκε στην πράξη με τίτλο «Βελτίωση της Διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑ Σερρών» με κωδικό ΟΠΣ 5030080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού της ΔΕΥΑ Σερρών.

Παράλληλα:

- Με την  αριθμ. 357/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, για την εκπόνηση της «Μελέτης βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξης υποδομών ΔΕΥΑ Σερρών», μετά από ανοικτό διαγωνισμό, σε εξωτερικό συνεργάτη προϋπολογισμού 235.763,50 € πλέον Φ.Π.Α 24%.

- Με την αριθμ. 441/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  η επιτροπή διαγωνισμού και εξέτασης – γνωμοδότησης των όποιων ενστάσεων ή προσφυγών.

- Με την αριθμ. 32/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ» σύμφωνα με το οποίο οι προσφορές όλων των εταιρειών κρίνονται ικανές για να συμμετέχουν στο επόμενο στάδιο ανοίγματος από την επιτροπή των οικονομικών προσφορών.

- Με την αριθμ. 87/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό για την εκπόνηση της «Μελέτης βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξης υποδομών ΔΕΥΑ Σερρών» και τέλος

- Με την αριθ. 170/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την “Μελέτη βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων και ανάπτυξη υποδομών ΔΕΥΑΣ”.

Προς τον σκοπό αυτό ο Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας με το αριθ. Πρωτ. 3207/24.03.2020 έγγραφό του, γνωστοποιεί την ανάγκη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης σχεδίου ασφάλειας νερού μέσω online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής. Ειδικότερα:

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και με δεδομένο ότι η ΔΕΥΑ Σερρών στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνει την μελέτη των Σχεδίων Ασφαλειών Νερού, κρίνεται απαραίτητο όπως η Επιχείρηση διαθέτει κατάλληλο online σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου από την ομάδα εργασίας του Φορέα Ύδρευσης, σύμφωνο με τις κατευθυντήριες αρχές των WHO (World Health Organization) και  IWA (International Water Association) (Bartram et al., 2009). Στο εν λόγω σύστημα θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να καταγράφονται:

- Υδροληψία: όνομα πηγής υδροληψίας, κωδικός, υδατικό διαμέρισμα, παροχή (m³/ώρα), γεωγραφική θέση (συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87), γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά, κλιματικά στοιχεία, ανθρωπογενείς δραστηριότητες (αστική, γεωργική, κτηνοτροφική, βιομηχανική κτλ.)

- Επεξεργασία: όνομα μονάδας επεξεργασίας, κωδικός, παροχή (m³/ώρα), γεωγραφική θέση (συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87), χαρακτηριστικά απολύμανσης, στάδια επεξεργασίας, δυναμικότητα μονάδων, δόσεις χημικών

- Διανομή: όνομα εγκατάστασης, κωδικός δεξαμενές αποθήκευσης, αντλιοστάσια (όγκος, βάθος, αρ. διαμερισμάτων, ύψος υπερχείλισης, γεωγραφική θέση (συντεταγμένες σε σύστημα ΕΓΣΑ 87)

- Δίκτυο: όνομα δικτύου, κωδικός, πίεση λειτουργίας, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, αριθμός συνδέσεων, υλικά δικτύου (διατομή σωληνώσεων, υλικά, μήκος), εξαρτήματα δικτύου (δικλείδες, ρυθμιστές πίεσης, κτλ.)

- Επιπλέον, να αποτυπώνεται ηλεκτρονικά σε χάρτη (π.χ. Google Maps) η πορεία του νερού από την πηγή προς τις μονάδες επεξεργασίας και στη συνέχεια στα δίκτυα διανομής και πόσιμου νερού.

Για την απόκτηση μιας σφαιρικής άποψης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του Σχεδίου, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ερωτηματολογίων στο online σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου, η συμπλήρωση των οποίων θα δύναται να πραγματοποιηθεί τόσο από τα μέλη της ομάδας εργασίας του Φορέα Ύδρευσης όσο και από τους καταναλωτές.

Η συνεχής αναθεώρηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού έχει ως σκοπό την επιβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι κίνδυνοι και τα νέα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Απώτερος σκοπός της μελλοντικής αναθεώρησης είναι η πιθανή μείωση του πλήθους και της σοβαρότητας των συμβάντων και των έκτακτων παραστατικών που επηρεάζουν ή που δύναται να επηρεάσουν την ποιότητα του πόσιμου νερού.

Οι συστηματικοί έλεγχοι οφείλουν να εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού και το online σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου θα πρέπει επισημάνει θέματα όπως:

- δυνατότητες για βελτίωση,

- πτυχές των διαδικασιών που δεν εφαρμόζονται σωστά,

- επάρκεια των πόρων,

- εάν οι προβλεπόμενες βελτιώσεις είναι πρακτικά δυνατόν να υλοποιηθούν,

- εάν απαιτείται να δοθεί έμφαση στα προγράμματα επιμόρφωσης και να δοθούν κίνητρα για το προσωπικό.

Ουσιαστικά το υπό προμήθεια online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας νερού θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Έτοιμο πλήρως παραμετροποιήσιμο λογισμικό

- Δυνατότητα μορφοποίησης και ανασχεδιασμού όλων των εκτυπώσεων - αναφορών

- Λογισμικό τεχνολογίας Cloud (ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα και εγκαταστάσεις)

- Πρόσβαση στο λογισμικό με όλους τους γνωστούς σύγχρονους περιηγητές διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.)

- Πολλαπλά διακριτά επίπεδα πρόσβασης, σε επίπεδο υπαλλήλου, τμήματος, διεύθυνσης και ολόκληρου του Φορέα

- Δυνατότητα καταχώρησης και εμφάνισης της οργανωτικής δομής του Φορέα με πολλαπλά επίπεδα και ανάθεση ρόλων, υπευθύνων, κλπ.

- Δυνατότητα διαχείρισης κάθε χρήστη ή ομάδας χρηστών και εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιμέρους δεδομένα ή λειτουργίες του λογισμικού

- Είσοδος των χρηστών στο σύστημα με διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)

- Πλήρης καταγραφή όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε ένα Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

- Δυνατότητα καταγραφής όλου του δικτύου για κάθε κόμβο νερού (Πηγές, Μονάδες Επεξεργασίας, Εγκαταστάσεις Διακίνησης, Δίκτυα Πόσιμου Νερού κτλ.)

- Δυνατότητας πλήρους καταγραφής δεδομένων για Πηγές, Μονάδες Επεξεργασίας (Αποθήκευση Σταδίων Επεξεργασίας), Εγκαταστάσεις Διακίνησης (Δεξαμενές, Αντλιοστάσια), Δίκτυα Πόσιμου Νερού, Ζώνες Παροχής Νερού

- Δυνατότητα καταγραφής πιθανών κινδύνων (περιστατικά, είδος κινδύνου, μέτρα αντιμετώπισης)

- Δυνατότητα εισαγωγής πρότυπων παρακολουθήσεων σε κάθε κόμβο νερού

- Δυνατότητα καταχώρισης δειγμάτων για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού

- Αυτόματη δημιουργία προγράμματος παρακολουθήσεων για κάθε χρήστη

- Δυνατότητα αποστολής υπενθυμίσεων (μέσω email) για τις παρακολουθήσεις

- Αυτόματη δημιουργία περιστατικού κινδύνου σε περίπτωση καταγραφής μέτρησης εκτός λειτουργικών ορίων

- Δυνατότητα ορισμού εντολών (ενεργειών) ανά περιστατικό κινδύνου

- Δυνατότητα καταγραφής έκτακτων περιστατικών όπως πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα, κ.α.

- Δυνατότητα ενημέρωσης των χρηστών για τους κόμβους νερού που έχουν επηρεαστεί σε περίπτωση μόλυνσης

- Δυνατότητα προτάσεων αναθεώρησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού βάσει ιστορικού καταχωρημένων περιστατικών κινδύνου

- Δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών αναφορών (π.χ. στατιστικά δεδομένα για τα περιστατικά κινδύνου)

Το υπό προμήθεια online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας νερού, είναι δεδομένο ότι θα συμβάλλει απόλυτα και καταλυτικά στην παρακολούθηση των συστημάτων υδροληψιών της ΔΕΥΑ και θα δώσει την δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου από την ΔΕΥΑ Σερρών.

Η όλη διαδικασία, προτείνουμε να γίνει με συλλογή προσφορών που θα έχει λάβει η ΔΕΥΑ για τον σκοπό αυτό, όπως προβλέπεται από τον Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 328 του εν λόγω νόμου.

Η δαπάνη για το υπό προμήθεια online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας νερού, θα είναι προϋπολογισμού 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020 και ειδικότερα: από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ και ενισχύουμε τον ΚΑ 16.17.00.0000 με ένδειξη «Λογισμικά Προγράμματα» και τον ενισχύουμε ισόποσα.

Συγχρόνως απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ από τον 16.17.00.0000 με ένδειξη «Λογισμικά Προγράμματα», ώστε να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Σχεδίου Ασφάλειας νερού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 11.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απευθείας Ανάθεση |  |
| CPV | 72212443-6 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 16.17.00.0000 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για την έγκριση της προμήθειας και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης σχεδίου ασφάλειας νερού μέσω online πληροφοριακό σύστημα καταγραφής.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 και ειδικότερα: από το αποθεματικό κεφάλαιο με ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ και ενισχύουμε τον ΚΑ 16.17.00.0000 με ένδειξη «Λογισμικά Προγράμματα» και τον ενισχύουμε ισόποσα.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.000,00 € πλέον ΦΠΑ από τον 16.17.00.0000 με ένδειξη «Λογισμικά Προγράμματα», ώστε να καθίσταται δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 83/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 84η ΑΔΑ:6ΑΔ4ΟΡΣΜ-ΕΤΛ

ΘΕΜΑ: 2o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διατύπωση αιτήματος από Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ, για παραχώρηση τμήματος 4.030 τ.κ. από το με αριθμ. 1391 ακίνητο της Αρχικής Διανομής έτους 1933 του αγροκτήματος Σκουτάρεως Σερρών, για κατασκευή δεξαμενής»

Εισηγούμενος το 2o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, με την αριθ. 206/2016 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε ημ μελέτη με τίτλο “Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς”, προϋπολογισμού 3.605.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που αφορά την διαχείριση των υδατικών πόρων των περιοχών Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών με αίτημά της (αριθ. πρωτ. 8410/28.09.2016) προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, ζήτησε την δωρεάν παραχώρηση τμήματος 4.030 τμ με αριθ. 1391 αγροκτήματος Σκουτάρεως για κατασκευή δεξαμενής.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, απάντησε με το αριθ. πρωτ. 2079/24.010.2016 έγγραφό του στο αίτημα της ΔΕΥΑ Σερρών, ζητώντας απόφαση ΔΣ με την οποία θα προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια και ο σκοπός της παραχώρησης, τοπογραφικό διάγραμμα σε οκτώ (8) αντίγραφα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 και ο τρόπος χρηματοδότησης.

Με το από 13-03-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο προς την Γενική Διεύθυνση, ώστε να κινηθεί η διαδικασία για την Διατύπωση αιτήματος από Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ, για παραχώρηση τμήματος 4.030 τ.κ. από το με αριθμ. 1391 ακίνητο της Αρχικής Διανομής έτους 1933 του αγροκτήματος Σκουτάρεως Σερρών, για κατασκευή δεξαμενής.

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑ Σερρών, αμέσως μετά την διεύρυνση των ορίων αρμοδιοτήτων της, στα πλαίσια του Νόμου «Καλλικράτης», προχώρησε σε σύνταξη μελέτης διαχείρισης υδατικών πόρων και για τις νέες ενσωματούμενες περιοχές, συμπληρώνοντας έτσι την αντίστοιχη υπάρχουσα μελέτη για την περιοχή ορίων της, πριν την συνένωση.

Βασική παραδοχή και κατεύθυνση για την νέα συμπληρωματική μελέτη διαχείρισης υδατικών πόρων, ήταν ο χωρισμός των νέων περιοχών σε επί μέρους υδραυλικούς πυρήνες, με κριτήρια χωροταξικά, γεωγραφικά, κοινωνικά και πληθυσμιακά, και η μέθοδος αντιμετώπισης, αυτής της ενιαίας διαχείρισης των εξωτερικών υδραγωγείων των αντίστοιχων Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.). Για τον πρώην Δήμο Σκουτάρεως, αυτός ο πυρήνας αποτελούνταν από τις Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς.

Η Τεχνική Υπηρεσία, με την υπ.’ αριθμ. 20/2015 μελέτη και  τίτλο «Ενιαία διαχείριση εξωτερικών υδραγωγείων Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς», Προϋπολογισμού 3.605.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., προχώρησε στην υλοποίηση όλων όσων η γενικότερη μελέτη Διαχείρισης υδατικών πόρων για τον Δήμο Σερρών, αμέσως μετά την επέκταση των ορίων του, προέβλεπε για τον υδραυλικό πυρήνα του πρώην Δήμου Σκουτάρεως και ειδικότερα των Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς.

Η παραπάνω μελέτη εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 206/2016 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

Έτσι, στα πλαίσια της ενιαίας διαχείρισης των υπαρχόντων και λειτουργούντων εξωτερικών υδραγωγείων των Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς,  στην εν λόγω μελέτη προβλέπετο:

Α. Η  κατασκευή  κατάλληλων αγωγών σύνδεσης των εξωτερικών υδραγωγείων των παραπάνω Τ.Κ.  και της νέας κεντρικής δεξαμενής που θα κατασκευασθεί .

Β. Η ανόρυξη και αξιοποίηση μιας νέας γεώτρησης νότια του οικισμού Αγίας Ελένης.

Γ. Η κατασκευή μιας κεντρικής δεξαμενής συγκέντρωσης χωρητικότητας 2.000 κ.μ. νερού στην Τ.Κ. Σκουτάρεως, καθώς και η κατασκευή ενός αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού από την συγκεκριμένη δεξαμενή στους υδατόπυργους των οικισμών, μαζί με τους αντίστοιχους  αγωγούς  μεταφοράς.

Δ. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων των υφισταμένων γεωτρήσεων των οικισμών Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας λειτουργίας και

Ε. Η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού σε όλες τις εγκαταστάσεις για την ασύρματη μετάδοση των δεδομένων, εντολών λειτουργίας και μετρήσεων στο υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΣ καθώς και η τελική ενσωμάτωση και απεικόνιση τους στο υφιστάμενο σύστημα SCADA της ΔΕΥΑΣ για τον συνολικό έλεγχο και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Για την κατασκευή της νέας δεξαμενής της παραγράφου Γ, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  αιτήθηκε κατ’ αρχήν από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Σερρών, την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση τμήματος εμβαδού 4.030 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 1391 ακίνητο της Αρχικής Διανομής έτους 1933 του αγροκτήματος Σκουτάρεως Σερρών, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα.

Με βάση το υπ’ αριθμ. 2079/113191/24-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο σας επισυνάπτεται και αυτό, ζητήθηκε Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., στην οποία να προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια και ο σκοπός παραχώρησης του εν λόγω τμήματος των 4.030 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 1391 αγροτεμαχίου.

Με την παρούσα εισήγησή μας, ζητούμε από το Δ.Σ. της Επιχείρησης, απόφαση με την οποία θα αναφέρεται ότι:

- Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα είναι αόριστη και σε κάθε περίπτωση έως το χρόνο που θα λειτουργούν οι ΔΕΥΑ βάσει νόμου σε επίπεδο Χώρας.

- Ο σκοπός της παραχώρησης που είναι διαχείριση των υδατικών πόρων των περιοχών Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς και η ειδικότερα η κατασκευή δεξαμενής στο με αριθ. 1391 αγρόκτημα Σκουτάρεως, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην πληρέστερη λειτουργία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

- Η χρηματοδότηση που θα προέλθει μέσα από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης περιόδου 2014-2020.

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το αίτημα για παραχώρηση τμήματος 4.030 τ.κ. από το με αριθμ. 1391 ακίνητο της Αρχικής Διανομής έτους 1933 του αγροκτήματος Σκουτάρεως Σερρών, για κατασκευή δεξαμενής.

- Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης θα είναι αόριστη και σε κάθε περίπτωση έως το χρόνο που θα λειτουργούν οι ΔΕΥΑ βάσει νόμου σε επίπεδο Χώρας.

- Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η διαχείριση των υδατικών πόρων των περιοχών Τ.Κ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου, Αγ. Ελένης και Πεπονιάς και  ειδικότερα η κατασκευή δεξαμενής στο με αριθ. 1391 αγρόκτημα Σκουτάρεως, που θα συμβάλλει καθοριστικά στην πληρέστερη λειτουργία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

- Η χρηματοδότηση θα προέλθει μέσα από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης περιόδου 2014-2020.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 85η ΑΔΑ:ΨΨ2ΜΟΡΣΜ-13Ε

ΘΕΜΑ: 3o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services”»

Εισηγούμενος το 3o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθ. 153/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης (e-bill) μέσω e-mail ή sms προϋπολογισμού 19.900 €, πλέον  Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

- Με την αριθ. 167/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε  η προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης (e-bill) μέσω e-mail ή sms από την εταιρεία OTS OPEN Technology Services.

- Με την αριθ. Πρωτ. 93/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης ydata.e services, που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών για τις εφαρμογές διαχείρισης λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων, αναβαθμίσεις και νέες υπηρεσίες για ένα έτος

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής η ΔΕΥΑ Σερρών επιτυγχάνει:

- Την μείωση των δαπανών και ειδικότερα την σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών

- Την αύξηση της εισπραξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

- Την αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης από την συχνότερη έκδοση, άρα και είσπραξη λογαριασμών

- Την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, που ως αποτέλεσμα θα έχει την μείωση των δημοτών – πελατών στον χώρο εργασίας της επιχείρησης

- Την αποστολή ειδοποιήσεων στους δημότες – καταναλωτές για βλάβες διακοπές

- Την προστασία του περιβάλλοντος λόγω του περιορισμού κατανάλωσης χαρτιού για έντυπα λογαριασμών και φακέλων

- Την διευκόλυνση ατόμων που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα (ΑΜΕΑ)

- Την πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς τους, 24 ώρες το 24ώρο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, κλπ για ευκολία στην ηλεκτρονική πληρωμή.

Παράλληλα η λειτουργούσα σήμερα εφαρμογή περιλαμβάνει:

- Την μείωση των δαπανών και ειδικότερα την σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών

- Την αύξηση της εισπραξιμότητας μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών

- Την αύξηση της ρευστότητας της επιχείρησης από την συχνότερη έκδοση, άρα και είσπραξη λογαριασμών

- Την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, που ως αποτέλεσμα θα έχει την μείωση των δημοτών – πελατών στον χώρο εργασίας της επιχείρησης

- Την αποστολή ειδοποιήσεων στους δημότες – καταναλωτές για βλάβες διακοπές

- Την προστασία του περιβάλλοντος λόγω του περιορισμού κατανάλωσης χαρτιού για έντυπα λογαριασμών και φακέλων

- Την διευκόλυνση ατόμων που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα (ΑΜΕΑ)

- Την πρόσβαση των καταναλωτών στους λογαριασμούς τους, 24 ώρες το 24ώρο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, κλπ για ευκολία στην ηλεκτρονική πληρωμή.

Το λειτουργούν σήμερα  ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης (e-bill) μέσω e-mail ή sms προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών στην ΔΕΥΑ Σερρών ώστε να εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά τους στρατηγικούς τους στόχους (μείωση εξόδων, αύξηση ρευστότητας, βελτιστοποίηση υπηρεσιών προς καταναλωτές, βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης). Η διαλειτουργικότητα του συστήματος με τρίτα συστήματα, η πλειάδα λειτουργιών που προσφέρει και τα δεδομένα που παρέχει αποτελούν πολύτιμα συστατικά στοιχεία για την επιτυχή διαχείριση στοιχείων υδατικών πόρων.

Στα πλαίσια αυτού η ΔΕΥΑ Σερρών έχει την δυνατότητα:

- Να αποστέλλει λογαριασμούς ύδρευσης μέσω e-mail

- Να μπορεί ο δημότης να προβαίνει σε ηλεκτρονική εξόφληση των λογαριασμών

- Να μπορεί ο δημότης να αποστέλλει σε φωτογραφία την ένδειξη του υδρομέτρου, ώστε αυτή να καταχωρείται άμεσα από την υπηρεσία

- Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων των δημοτών

- Να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ειδοποιήσεων για βλάβες και διακοπές στο δίκτυο

- Να γίνεται επεξεργασία στατιστικών δεδομένων

- Να έχει την δυνατότητα κάθε δημότης να υποβάλλει το σύνολο των αιτήσεων προς την ΔΕΥΑ Σερρών ηλεκτρονικά και να ολοκληρώσει κάθε διαδικασία χωρίς να απαιτείται να προσέλθει στα γραφεία της επιχείρησης

- Να έχει την δυνατότητα να δηλώσει κάθε βλάβη ή παράπονο, ή οτιδήποτε αφορά την ΔΕΥΑ ή και τον Δήμο ακόμη, δίνοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση να διαχειριστεί με τον πλέον πρόσφορο τρόπο το σύνολο της πληροφόρησης και να ολοκληρώνει το σύνολο των παρεμβάσεων της στο σύνολο του Δήμου στο συντομότερο χρονικό διάστημα

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα του υπό προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης (e-bill) μέσω e-mail ή sms για την ΔΕΥΑ είναι:

- Σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών

- Αύξηση της εισπραξιμότητας μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών

- Αύξηση της ρευστότητας από την συχνότερη έκδοση, άρα και είσπραξη λογαριασμών

- Αποστολή ειδοποιήσεων στους καταναλωτές για βλάβες και διακοπές

- Αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας / Λιγότερος κόσμος στα γκισέ

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, απαιτείται όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προβεί σε:

- Σε ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services” που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος

- Την τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση βοήθεια, όποτε αυτό απαιτείται, την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων, την υποστήριξη – παραμετροποίηση των εφαρμογών, την υποστήριξη των χρηστών για την καθημερινή λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών για ένα έτος. Ειδικότερα στην ετήσια υποστήριξη 2020-2021 θα περιλαμβάνονται και

  - Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη παρουσιαστεί στα προγράμματα.

  - Να παρέχει στον πελάτη τις υπηρεσίες πληροφορικής που θα τις ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές κλπ.

  - Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (μέσω Web), στον πελάτη για εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. Για τον λόγο αυτό ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και συσκευές. Τα τέλη του τηλεπικοινωνιακού φορέα βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.

  - Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ, το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα που τηρεί για τον σκοπό αυτό www.ots.gr και ocn.ots.gr:8080/tickets/login.jsf.

  - Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη της παρούσας σύμβασης, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.

  - Να τηρεί εχεμύθεια και σεβασμό για την διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει  της  κατά την συνεργασία της με τον Πελάτη.

  - Να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρεί στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας που εφαρμόζει και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών  ή για τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση και επεξεργάζεται στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης

  - Την αναβάθμιση των στατιστικών απεικονίσεων των δεδομένων.

Στην ανωτέρω σύμβαση δεν θα καλύπτονται νέες κατασκευές/απαιτήσεις, που θα ζητούνται εφόσον είναι απαιτητές από την νομοθεσία κατόπιν συμφωνημένων προδιαγραφών. Οι εν λόγω κατασκευές θα τιμολογούνται ξεχωριστά βάσει των συμφωνημένων προδιαγραφών και με έκπτωση 25% επί της αξίας του τρέχοντος τιμοκαταλόγου.

Η συντήρηση του λογισμικού λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων και γενικά αποδεκτών αρχών της επιστήμης της πληροφορικής, με την οποία διασφαλίζεται η άρση των ελαττωμάτων και η διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του λογισμικού. Για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ειδικά επιλεγμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό της επιχείρησής του, το οποίο έχει τις αναγκαίες κάθε φορά προσβάσεις και αρμοδιότητες, πέραν τούτου δε, μπορεί να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτημένους από αυτήν τεχνικούς, οι οποίοι κάθε φορά που αυτό συμβαίνει δεσμεύονται από υποχρεώσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Το κόστος για το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services” που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών για τις εφαρμογές διαχείρισης λογισμικού φορητής υδρομέτρησης, χωρίζεται σε δύο μέρη: α) το σταθερό που περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος θα ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ και β) το μεταβλητό που αφορά το κόστος που η ΔΕΥΑ Σερρών, θα πρέπει να αποδίδει στην εταιρεία, για υπηρεσίες e-bill και ειδικότερα, pay as you go – e-bill που αφορούν διαχείριση ηλεκτρονικών λογαριασμών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail, e-πληρωμές λογαριασμών, e-πληρωμές αιτήσεων, και που σύμφωνα με το εύρος των λογαριασμών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά ανέρχεται σε 0,30 €/λογαριασμό (το εν λόγω ποσό ήταν μεγαλύτερο κατά 25%, αλλά μετά από απαίτηση της ΔΕΥΑ μεταβλήθηκε προς τα κάτω). Το προϋπολογιζόμενο μεταβλητό (β) μέρος υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 5 χιλ. € έως 6,5 χιλ €, ανάλογα με το εύρος των λογαριασμών που θα υπάρξει ηλεκτρονική διαχείριση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η σύμβαση θ έχει ως ακολούθως:

| α/α | Αιτιολογία | Ποσό σε € |
| --- | --- | --- |
| 1 | Σταθερό Κόστος συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services | 6.500,00 |
| 2 | Μεταβλητό Κόστος, για υπηρεσίες e-bill και ειδικότερα, pay as you go – e-bill που αφορούν διαχείριση ηλεκτρονικών λογαριασμών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail, e-πληρωμές λογαριασμών, e-πληρωμές αιτήσεων, με ανώτερο όριο | 6.500,00 |
|  | Σύνολο | 13.000,00 |

Η σχετική σύμβαση – υποστήριξη με την εταιρεία OTS OPEN Technology Services άρχεται από την λήψη της απόφασης και την σχετική υπογραφή αυτή και έχει διάρκεια ενός έτους.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε δύο ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις και η πληρωμή θα ακολουθεί αυτή της έκδοσης του τιμολογίου. Ειδικότερα η 1η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται με την έλευση του 6μήνου, ήτοι τον 10ο μήνα του 2020 και η 2η τιμολόγηση θα γίνεται με την ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι τον 4ο μήνα του 2021.

Προς τον σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και απαιτείται ψήφιση πίστωσης 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Στο επόμενο έτος θα υπάρξει ψήφιση πίστωσης για το επιπλέον ποσό στον προϋπολογισμό χρήσης 2021.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services” που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 13.000,00 | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απ΄ ευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 72261000-2 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 64.05 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης με την εταιρεία OTS OPEN Technology Services για συντήρηση – υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης λογαριασμών ύδρευσης “Ydata.e services” που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών για τις εφαρμογές διαχείρισης λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος και ανέρχεται με ανώτερο όριο στο ποσό των 13.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση του ποσού των 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 85/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 86η ΑΔΑ:64ΤΜΟΡΣΜ-2ΩΘ

ΘΕΜΑ: 4o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών»

Εισηγούμενος το 4o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθ. 119/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών με  απευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 προϋπολογισμού 19.900,00 €, πλέον  Φ.Π.Α. με απευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

- Με την αριθ. 140/2018 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε  η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών από την εταιρεία OTS OPEN Technology Services.

- Με την 124/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών με την εταιρείας OTS OPEN Technology Services που περιλάμβανε την συντήρηση – υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής η ΔΕΥΑ Σερρών επιτυγχάνει:

- Μειωμένο κόστος αποθήκευσης εγγράφων: Στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων η οργανωμένη και αυτοματοποιημένη αποθήκευση εγγράφων συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικού και ψηφιακού χώρου αποθήκευσης και άρα στην εξοικονόμηση χρημάτων. Μέσω της μετατροπής εγγράφων από χαρτί σε ηλεκτρονικά έγγραφα το κόστος αποθήκευσης θεωρείται μηδαμινό.

- Αυξημένη παραγωγικότητα: Η αναζήτηση αρχείων ή πληροφορίας δεν είναι πλέον διαδικασία χρονοβόρα και κουραστική. Υπάρχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία, μέσω των υπολογιστών που υπάρχουν σε κάθε γραφείο της επιχείρησης.

- Μείωση κόστους εκτύπωσης των εγγράφων: Με την ΗΔΕ έχουμε μείωση των εξόδων για την εκτύπωση των εγγράφων όσον αφορά κόστος χαρτιού, μελανιών και εκτυπωτών. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα βγαίνουν πλέον σε φωτοαντίγραφα μόνο όταν υπάρχει απαίτηση τους ή και όχι προληπτικά ή αναγκαία, όπως συνέβαινε προηγουμένως για έγγραφα σε χαρτί.

- Μείωση κόστους διανομής εγγράφων: Τα έγγραφα μπορούν να διανέμονται χωρίς κόστος, με αποτέλεσμα τα έξοδα μεταφοράς και διανομής να είναι πλέον ελάχιστα. Επιπλέον η ΗΔΕ προβλέπει τρόπους και τεχνολογικές λύσεις για να γίνεται αυτή η διανομή όσο το δυνατόν πιο συντονισμένα και γρήγορα.

- Λιγότερα λάθη ανθρώπινου παράγοντα: Οι οργανισμοί, καθημερινά, χάνουν στην κυριολεξία ολόκληρες μέρες, και συνεπώς χρήματα, προκειμένου να βρουν έγγραφα που δεν είχαν τοποθετηθεί εξαρχής στην σωστή τους θέση. Η αναζήτηση, στα πλαίσια ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων, επιτρέπει στους χρήστες να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα σε αμέτρητα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσα σε δευτερόλεπτα, μέσα απ’ τον σταθμό εργασίας τους.

- Ελάττωση χρόνου επεξεργασίας παλαιοτέρων εγγράφων: Πολλά έγγραφα είτε περιέχουν ανακρίβειες είτε το περιεχόμενο τους δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Σε ένα σύστημα διαχείρισης εγγράφων η διαδικασία που χρειάζεται για την ενημέρωση τέτοιων εγγράφων είναι πολύ πιο γρήγορη, εύκολη και οικονομική, καθώς υπάρχουν μηχανισμοί για άμεση επεξεργασία του ίδιου του ηλεκτρονικού αρχείου που αντιπροσωπεύει το έγγραφο και δεν υπάρχει λόγος ανακατασκευής του.

- Μικρότερες απαιτήσεις για προσωπικό: Με τη χρήση ΗΔΕ απαιτείται σαφώς λιγότερο προσωπικό για την αποθήκευσης και αναζήτηση εγγράφων

- Μειωμένο κόστος έκδοσης αναφορών: Η μη αυτοματοποιημένη διαδικασία έκδοσης αναφορών για τους περισσότερους οργανισμούς αποτελεί ένα μεγάλο εφιάλτη. Χωρίς ΗΔΕ η κάθε αναφορά που κατασκευάζεται χρειάζεται ξεχωριστή προσοχή και επιμέλεια.  Με την ΗΔΕ η διαδικασία αυτή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ταχύτατη.

- Ταχύτερη εξυπηρέτηση: Οι διαδικασίες της επιχείρησης εκτελούνται γρηγορότερα, αφού υπάρχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και έγγραφα.

- Αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων:  Άνθρωποι σε τελείως διαφορετικές τοποθεσίες, έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν το ίδιο έγγραφο/πληροφορία, την ίδια στιγμή επιτρέποντας την ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

- Παρακολούθηση ροών εργασίας: Σε περιπτώσεις διαδικασιών με προκαθορισμένα βήματα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της ροής ενός εγγράφου, προσθήκη επιπλέον εγγράφων στην ίδια ροή, αναθέσεις σε συγκεκριμένους υπαλλήλους και παρακολούθησης του status κάθε βήματος (π.χ. Ολοκληρωμένο, Εγκεκριμένο, Απόρριψη κ.α.)

- Μεγαλύτερη πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες: Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν σε μια ολόκληρη βάση δεδομένων,  πολλαπλά έγγραφα που να περιέχουν την ζητούμενη πληροφορία.

- Προχωρημένες δυνατότητες αναζήτησης εγγράφων: Η δυνατότητα εύκολης εύρεσης και χρήσης συγκεκριμένης πληροφορίας είναι ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα της ΗΔΕ. Κριτήρια αναζήτησης, στα πλαίσια προχωρημένων δυνατοτήτων αναζήτησης, μπορεί να είναι η πραγματική ημερομηνία δημιουργίας του, ο τύπος του εγγράφου, το θέμα του, ο συγγραφέας του κ.α. .

- Προστασία εγγράφων: Οι επιχειρήσεις έρχονται συχνά αντιμέτωπες με το φόβο της καταστροφής των χάρτινων εγγράφων, λόγω πυρκαγιάς, κλοπής, υγρασίας και άλλων παραγόντων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν εύκολα να αντιγραφτούν σε εναλλακτικές τοποθεσίες και να διαφυλαχτούν από καταστροφές.

- Ανάθεση ρόλων και δικαιωμάτων:  Στα πλαίσια ενός συστήματος ΗΔΕ, προβλέπεται η διαδικασία προσδιορισμού των διαφόρων ρόλων και δικαιωμάτων που μπορεί να αποδοθούν στους υπαλλήλους και με βάση αυτά, να γίνεται έλεγχος σε ποια έγγραφα έχει πρόσβαση ο κάθε υπάλληλος και για ποια ενέργεια (ανάγνωση, επεξεργασία, κοινοποίηση).

Παράλληλα η λειτουργούσα σήμερα εφαρμογή περιλαμβάνει:

- Ελαχιστοποίηση της χρήσης χαρτιού & λοιπών αναλώσιμων, προερχόμενη από την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιοποιημένων εγγράφων

- Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων

- Σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας, ειδικά υπηρεσιών στις οποίες παρουσιάζεται ένταση εργασιών.

- Καλύτερη ενημέρωση του κάθε εργαζόμενου για το αντικείμενο και την ροή της εργασίας του.

- Αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ μέσα από εύχρηστα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση οργανογράμματος, αρμοδιοτήτων, ρόλων και ομάδων η και εργασιών.

- Καλύτερη ενημέρωση της Διοίκησης της ΔΕΥΑ και των στελεχών που κατέχουν θέσεις ευθύνης μέσα από την παροχή αναλυτικής διοικητικής πληροφόρησης ώστε να συνάγονται συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των μηχανισμών και την ενδεχόμενη απλοποίηση διαδικασιών.

Το λειτουργούν σήμερα λογισμικό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών στην ΔΕΥΑ Σερρών ώστε να εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά τους στρατηγικούς τους στόχους (μείωση εξόδων, αύξηση ρευστότητας, βελτιστοποίηση υπηρεσιών προς καταναλωτές, βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης).

Στα πλαίσια αυτού η ΔΕΥΑ Σερρών έχει την δυνατότητα:

- Πρωτοκόλλησης του συνόλου των εισερχόμενων, εξερχόμενων και οίκοθεν εγγράφων του φορέα και η τήρηση όλων των απαραίτητων μεταδεδομένων των εγγράφων.

- Έκδοσης όλων των προβλεπόμενων από το νόμο εντύπων (βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο χρεώσεων, αποδεικτικό παραλαβής κτλ.)

- Αναζήτησης με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία των εγγράφων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε XLS μορφή για περαιτέρω επεξεργασία.

- Υποστήριξης πολλαπλών αποδεκτών και πολλαπλών κοινοποιήσεων

- Αυτόματης ή χειροκίνητης εσωτερικής διακίνησης των εγγράφων, η χρέωσή της υπόθεσης τους σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα απαιτείται και η καταγραφή της διεκπεραίωσής της.

- Δημιουργίας διαφορετικών χρήσεων και η δυνατότητα διασύνδεσή τους (εξαρτημένες χρήσεις)

- Πλήθος ενημερωτικών και στατιστικών εκτυπώσεων οι οποίες εξάγονται στις πιο γνωστές μορφές αρχείων όπως Microsoft Office Word (.doc), Microsoft Office Excel (.xls), Acrobat Portable Document Format (.pdf) και HyperText File Markup Language (.html)

- Τήρησης ορθών επαναλήψεων.

- Ομαδοποίησης αποδεκτών για ευκολότερη και γρηγορότερη καταχώρηση εξερχόμενων εγγράφων που αποστέλλεται σε μεγάλο πλήθος αποδεκτών.

- Πλήθος βοηθητικών εργαλείων όπως π.χ. Μαζικό Άνοιγμα και Κλείσιμο Πρωτοκόλλων

- Δυνατότητας προειδοποιήσεων για σημαντικά συμβάντα (π.χ. Διπλή καταχώρηση του ίδιου εγγράφου)

- Τήρησης πλήρους ιστορικού μεταβολών για όλες τις ενέργειες και όλα τα μεταδεδομένα που καταχωρούνται.

- Ευέλικτης διαχείρισης χρηστών και των δικαιωμάτων τους σε κάθε δυνατή λειτουργία του συστήματος.

- Παραμετροποίησης αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (email) στους άμεσα ενδιαφερόμενους κατά τη χρέωση και διεκπεραίωση μιας υπόθεσης.

- Δενδροειδής απεικόνιση και διαχείριση των συναλλασσομένων για γρηγορότερη αναζήτηση και τήρηση οργανογραμμάτων των φορέων.

- Υποστήριξης πολλαπλών γλωσσών (multilingual)

- Πρόσβασης μέσω WEB και δυνατότητα προβολή στοιχείων πρωτοκόλλου στο internet για ενημέρωση των επιστημονικά υπεύθυνων και των συνεργατών τους.

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, απαιτείται όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προβεί σε:

- Σε ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος

- Την τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση βοήθεια, όποτε αυτό απαιτείται, την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων, την υποστήριξη – παραμετροποίηση των εφαρμογών, την υποστήριξη των χρηστών για την καθημερινή λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών για ένα έτος. Ειδικότερα στην ετήσια υποστήριξη 2019-2020 θα περιλαμβάνονται και

  - Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη παρουσιαστεί στα προγράμματα.

  - Να παρέχει στον πελάτη τις υπηρεσίες πληροφορικής που θα τις ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές κλπ.

  - Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (μέσω Web), στον πελάτη για εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. Για τον λόγο αυτό ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και συσκευές. Τα τέλη του τηλεπικοινωνιακού φορέα βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.

  - Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ, το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα που τηρεί για τον σκοπό αυτό www.ots.gr και ocn.ots.gr:8080/tickets/login.jsf.

  - Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη της παρούσας σύμβασης, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.

  - Να τηρεί εχεμύθεια και σεβασμό για την διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει  της  κατά την συνεργασία της με τον Πελάτη.

  - Να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρεί στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας που εφαρμόζει και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών  ή για τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση και επεξεργάζεται στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης

  - Την αναβάθμιση των στατιστικών απεικονίσεων των δεδομένων.

Στην ανωτέρω σύμβαση δεν θα καλύπτονται νέες κατασκευές/απαιτήσεις, που θα ζητούνται εφόσον είναι απαιτητές από την νομοθεσία κατόπιν συμφωνημένων προδιαγραφών. Οι εν λόγω κατασκευές θα τιμολογούνται ξεχωριστά βάσει των συμφωνημένων προδιαγραφών και με έκπτωση 25% επί της αξίας του τρέχοντος τιμοκαταλόγου.

Η συντήρηση του λογισμικού λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων και γενικά αποδεκτών αρχών της επιστήμης της πληροφορικής, με την οποία διασφαλίζεται η άρση των ελαττωμάτων και η διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του λογισμικού. Για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ειδικά επιλεγμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό της επιχείρησής του, το οποίο έχει τις αναγκαίες κάθε φορά προσβάσεις και αρμοδιότητες, πέραν τούτου δε, μπορεί να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτημένους από αυτήν τεχνικούς, οι οποίοι κάθε φορά που αυτό συμβαίνει δεσμεύονται από υποχρεώσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Το κόστος για το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών για τις εφαρμογές λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος θα ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € πλέον ΦΠΑ

Η σχετική σύμβαση – υποστήριξη με την εταιρεία OTS OPEN Technology Services άρχεται από την λήψη της απόφασης και την σχετική υπογραφή αυτή και έχει διάρκεια ενός έτους.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε δύο ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις και η πληρωμή θα ακολουθεί αυτή της έκδοσης του τιμολογίου. Ειδικότερα η 1η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται με την έλευση του 6μήνου, ήτοι τον 10ο μήνα του 2020 και η 2η τιμολόγηση θα γίνεται με την ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι τον 4ο μήνα του 2021

Προς τον σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 4.500,00 | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απ΄ ευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 72261000-2 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 64.05 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Σερρών και της εταιρείας OTS OPEN Technology Services που αφορά τη συντήρηση – υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ΔΕΥΑ Σερρών που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος θα ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € πλέον ΦΠΑ

- Η δαπάνη είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και συγκεκριμένα στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 86/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 87η ΑΔΑ:ΨΒ85ΟΡΣΜ-ΙΟ8

ΘΕΜΑ: 5o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης»

Εισηγούμενος το 5o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την αριθ. 277/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η προμήθεια εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης προϋπολογισμού 18.960,00 € πλέον ΦΠΑ με απευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

- Με την αριθ. 296/2017 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 για την προμήθεια εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης, από την εταιρεία OTS OPEN Technology Services.

- Με την αριθ. 125/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης με την εταιρεία OTS OPEN Technology Services που περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος.

Μέσω της εν λόγω εφαρμογής η ΔΕΥΑ Σερρών επιτυγχάνει:

- Την μείωση των δαπανών και ειδικότερα την σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την ηλεκτρονική καταγραφή

- Την αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, που ως αποτέλεσμα θα έχει την μείωση των προβλημάτων για τους δημότες - πελάτες της επιχείρησης

- Την διασύνδεση των καταγραφών μέσω φορητής υδρομέτρησης και την διασύνδεσή της με την κύρια εφαρμογή της ύδρευσης

- Τον συγχρονισμό των διαδρομών και των υδρομέτρων

- Την δυνατότητα εγκατάσταση σε οποιαδήποτε συσκευή Tablet ή Smartphone (ήδη η ΔΕΥΑ Σερρών χρησιμοποιεί 12 Tablet για την εν λόγω διαδικασία για τους καταμετρητές και τους υδραυλικούς).

- Την ευχρηστία στην παραμετροποίηση και τον συγχρονισμό για τον έλεγχο και την έκδοση λογαριασμών.

Παράλληλα η λειτουργούσα σήμερα εφαρμογή περιλαμβάνει:

- Συγχρονισμό διαδρομής

- Δυνατότητα καταγραφής Σχολίων

- Δυνατότητα αναφοράς προβλήματος

- Δυνατότητα επανελέγχου της λήψης

- Δυνατότητα ανάγνωσης barcode

- Δυνατότητα γεωεντοπισμού

- Δυνατότητα καταχώρησης μέτρησης offline

Ειδικότερα η εφαρμογή android επικοινωνεί με την κύρια εφαρμογή της Ύδρευσης συγχρονίζοντας τις διαδρομές που θα επιλέξει ο χρήστης. Αυτό απαιτεί σωστό συγχρονισμό της εφαρμογής με το Backoffice και ρύθμιση των παραμέτρων.  Μέσω της οθόνης αυτής ο χρήστης μπορεί να ορίσει:

- Την ποσοστιαία απόκλιση από το μέσο όρο ενδείξεων, πέραν της οποίας θα προειδοποιείται ο χρήστης για υπέρβαση του μέσου όρου κατανάλωσης

- Τον proxy μέσω του οποίου θα γίνεται η επικοινωνία της φορητής εφαρμογής με το Backoffice

Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω, απαιτείται όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προβεί σε:

- Σε ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος

- Την τηλεφωνική υποστήριξη για άμεση βοήθεια, όποτε αυτό απαιτείται, την εγκατάσταση των νέων εκδόσεων, την υποστήριξη – παραμετροποίηση των εφαρμογών, την υποστήριξη των χρηστών για την καθημερινή λειτουργία των παραπάνω εφαρμογών για ένα έτος. Ειδικότερα στην ετήσια υποστήριξη 2020-2021 θα περιλαμβάνονται και

  - Να αποκαθιστά δωρεάν κάθε αποδεδειγμένη βλάβη παρουσιαστεί στα προγράμματα.

  - Να παρέχει στον πελάτη τις υπηρεσίες πληροφορικής που θα τις ζητηθούν, εκπαίδευσης, συμβουλευτικές κλπ.

  - Να παρέχει απομακρυσμένη υποστήριξη (μέσω Web), στον πελάτη για εργασίες αποκατάστασης βλαβών, διόρθωσης προβληματικών εγγραφών κλπ. Για τον λόγο αυτό ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες τηλεπικοινωνιακές διατάξεις και συσκευές. Τα τέλη του τηλεπικοινωνιακού φορέα βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ.

  - Να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ, το δικαίωμα πρόσβασης στην ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα που τηρεί για τον σκοπό αυτό www.ots.gr και ocn.ots.gr:8080/tickets/login.jsf.

  - Να παρέχει προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη της παρούσας σύμβασης, σε σχέση με άλλους πελάτες που δεν καλύπτονται από ανάλογη σύμβαση.

  - Να τηρεί εχεμύθεια και σεβασμό για την διαφύλαξη των μυστικών που πιθανώς περιήλθαν εν γνώσει  της  κατά την συνεργασία της με τον Πελάτη.

  - Να εφαρμόζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες που τηρεί στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας που εφαρμόζει και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών  ή για τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση και επεξεργάζεται στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης

  - Την αναβάθμιση των στατιστικών απεικονίσεων των δεδομένων.

Στην ανωτέρω σύμβαση δεν θα καλύπτονται νέες κατασκευές/απαιτήσεις, που θα ζητούνται εφόσον είναι απαιτητές από την νομοθεσία κατόπιν συμφωνημένων προδιαγραφών. Οι εν λόγω κατασκευές θα τιμολογούνται ξεχωριστά βάσει των συμφωνημένων προδιαγραφών και με έκπτωση 25% επί της αξίας του τρέχοντος τιμοκαταλόγου.

Η συντήρηση του λογισμικού λαμβάνει χώρα με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων και γενικά αποδεκτών αρχών της επιστήμης της πληροφορικής, με την οποία διασφαλίζεται η άρση των ελαττωμάτων και η διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του λογισμικού. Για την πραγματοποίηση των εργασιών συντήρησης η Εταιρεία χρησιμοποιεί το ειδικά επιλεγμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό της επιχείρησής του, το οποίο έχει τις αναγκαίες κάθε φορά προσβάσεις και αρμοδιότητες, πέραν τούτου δε, μπορεί να χρησιμοποιεί και εξουσιοδοτημένους από αυτήν τεχνικούς, οι οποίοι κάθε φορά που αυτό συμβαίνει δεσμεύονται από υποχρεώσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Το κόστος για το ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών για τις εφαρμογές διαχείρισης λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων για ένα έτος θα ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ

Η σχετική σύμβαση – υποστήριξη με την εταιρεία OTS OPEN Technology Services άρχεται από την λήψη της απόφασης και την σχετική υπογραφή αυτή και έχει διάρκεια ενός έτους.

Η τιμολόγηση θα γίνεται σε δύο ισόποσες 6μηνιαίες δόσεις και η πληρωμή θα ακολουθεί αυτή της έκδοσης του τιμολογίου. Ειδικότερα η 1η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται με την έλευση του 6μήνου, ήτοι τον 10ο μήνα του 2020 και η 2η τιμολόγηση θα γίνεται με την ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι τον 4ο μήνα του 2021

Προς τον σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 υπάρχει εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Συμβόλαιο συντήρησης – υποστήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 6.500,00 | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απ΄ ευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 72261000-2 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 64.05 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπογραφή σύμβασης με την OTS OPEN Technology Services για τη συντήρηση - υποστήριξη των μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που χρησιμοποιεί η ΔΕΥΑ Σερρών για τις εφαρμογές διαχείρισης λογισμικού φορητής υδρομέτρησης που θα περιλαμβάνει την παροχή νέων εκδόσεων, που θα ανέρχεται στο ποσό των 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα(1) έτος από την υπογραφή της.

- Η πίστωση ποσού 6.500,00 πλέον ΦΠΑ είναι εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 64.05 με ένδειξη «Συνδρομές - Εισφορές».

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 88η ΑΔΑ:ΩΗΥΣΟΡΣΜ-ΦΔΥ

ΘΕΜΑ: 6o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Οικονομική συμμετοχή της ΔΕΥΑΣ για δαπάνες σε παιδικές κατασκηνώσεις που συμμετείχαν παιδιά των υπαλλήλων της»

Εισηγούμενος το 6o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Η ΔΕΥΑΣ τα τελευταία δέκα χρόνια δίνει οικονομική ενίσχυση στους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΣ για τα παιδιά τους που πηγαίνουν σε παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι το ποσό των 150 € για κάθε παιδί με ανώτατο ύψος οικονομικής ενίσχυσης 2.500 €.

Τα παιδιά των υπαλλήλων που είναι ασφαλισμένα σε ταμεία που παρέχουν συμμετοχή στη δαπάνη διαμονής σε παιδικές κατασκηνώσεις δεν θα δικαιούνται οικονομική ενίσχυση της ΔΕΥΑΣ σε όσους αυτή υπερβαίνει το ποσό των 150 €.

Αν η συμμετοχή των ταμείων καταβάλλει μικρότερο ποσό η ΔΕΥΑΣ θα συμμετέχει κατά τη διαφορά της συμμετοχής (των λοιπών ταμείων) μέχρι το ποσό των 150 €.

Για τον λόγο αυτό το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ κατέθεσε το υπ΄ αρ. 17/19-03-2020 τιμολόγιο σύμφωνα με το οποίο το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται στα 830,00 ευρώ και αφορά τέσσερις (4) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά δαπάνες κατασκήνωσης για το έτος που παρήλθε (2019).

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την καταβολή ποσού 830,00 ευρώ στο Σωματείο Εργαζομένων για τη συμμετοχή των παιδιών των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΣ κατά το έτος 2019.

- Ψηφίζουμε πίστωση ποσού 830,00 € πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 64.06 με ένδειξη «Δωρεές Επιχορηγήσεις», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των ανωτέρω.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 88/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 89η ΑΔΑ:9ΚΓΒΟΡΣΜ-0ΤΞ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: 7o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης», και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Εισηγούμενος το 7o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3165/23-03-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/2020 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσίας «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης» προϋπολογισμού μελέτης 12.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, με αριθμό 5/2020, Προϋπολογισμού Μελέτης 12.800,00 € προ Φ.Π.Α. και τίτλο «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης», συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, για την καθαίρεση – επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού οδού Μεραρχίας έως Θεσσαλονίκης καθώς και την κατασκευή τριών φρεατίων επίσκεψης.

Η παρούσα μελέτη αφορά :

α) Την καθαίρεση τμήματος του παλαιού αποχετευτικού οχετού και την επίχωσή του με αμμοχάλικα σε μήκος 105 μέτρων.

β) Την κατασκευή αγωγού διατομής Φ90 και μήκους 28,70 μέτρων.

γ) Την κατασκευή τριών (3) προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.

Ειδικότερα η μελέτη συμπεριλαμβάνει :

1. Όλες τις χωματουργικές εργασίες, δηλαδή καθαιρέσεις–φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές προϊόντων εκσκαφής και καθαίρεσης, καθώς και τις επιχώσεις με αμμοχάλικο λατομείου.

2. Την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο.

3. Την κατασκευή τριών (3) προκατασκευασμένων κυκλικών φρεατίων εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.

Τυχόν αλλαγές, δυσκολίες ή υπερβάσεις κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, θα αντιμετωπισθούν από την επίβλεψη.

Ο προϋπολογισμός της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α. 24% ανέρχεται σε 12.800,00 € και αναλύεται ως εξής :

| α)Έξοδα εργασιών : β) ΓΕ &ΟΕ 18% : | 9.311,16 € 1.676,01 € |  |
| --- | --- | --- |
| γ) Απρόβλεπτα 15% : δ) Αναθεώρηση : | 1.648,08 € 164,75 € |  |
| Σύνολο | 12.800,00 € |  |

Το έργο, λόγω του ύψους του Προϋπολογισμού, μπορεί να εκτελεσθεί και με απ’ ευθείας ανάθεση, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Λοιπές λεπτομέρειες στα συνημμένα τεύχη της μελέτης.

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και ο τρόπος κατασκευής του έργου.

Με την εν λόγω εισήγηση τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και συνακόλουθα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 12.800,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.21.2000 με ένδειξη «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 197.835,,84 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 185.035,84 €.

Παράλληλα, απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 12.800,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15.01.21.2000 με ένδειξη «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης», ποσού 12.800,00 € πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Καθαίρεση – επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 12.800,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 45232400-6 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.21.2000 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας |  |

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τη υπ’ αρ. 5/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης», και των τευχών δημοπράτησης αυτής».

- Εγκρίνει το έργο να εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 12.800,00 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.21.2000 με ένδειξη «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 197.835,,84 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 185.035,84 €.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 12.800,00 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15.01.21.2000 με ένδειξη «Καθαίρεση - επίχωση παλαιού αποχετευτικού οχετού επί της οδού Μεραρχίας, από την συμβολή της με την οδό Δημ. Φλωριά έως την συμβολή της με την οδό Θεσ/νίκης», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 89/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 90η ΑΔΑ:ΨΟΘΚΟΡΣΜ-0Ξ4

ΘΕΜΑ: 8o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2020 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσίας «Μεταφοράς υλικών και διαμόρφωσης χώρων αρμοδιότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2020»

Εισηγούμενος το 8o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3164/23-03-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2020 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσίας «Μεταφοράς υλικών και διαμόρφωσης χώρων αρμοδιότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2020» προϋπολογισμού μελέτης 11.868,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ειδικότερα, με την παρούσα μελέτη της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΣ, με αριθμό  7/2020 και τίτλο αυτόν του θέματος, προβλέπεται η μίσθωση ειδικών αδειοδοτημένων μηχανημάτων μεταφοράς υλικών και διαμόρφωσης  χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών.

Ειδικότερα με την μελέτη αυτή  προβλέπεται η  μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, για το έτος 2020, με τα παρακάτω μηχανήματα έργου :

Ενός (1 ) Μηχανήματος έργου, κατηγορίας Ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών με ικανότητα μεταφορών από 5 έως 10 κυβ. μέτρων, υλικών αρμοδιότητας Ε.Ε.Λ.

Ενός (1 ) Μηχανήματος έργου, κατηγορίας  Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου Poclain, Orenstain κλπ., και με ικανότητα κάθετης περιστροφής .

Ενός (1 ) Μηχανήματος έργου, κατηγορίας  Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου JCB, CASE κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς.

Ενός (1 ) Μηχανήματος έργου, κατηγορίας  Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου  CATERPILAR κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς.

Ο Προϋπολογισμός για τη μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας  της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, έτους 2020, ανέρχεται σε 11.868 € χωρίς ΦΠΑ  και αναλύεται   ως εξής:

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ , ΈΤΟΥΣ 2020 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | Α.Τ. | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Ποσό σε ευρώ |
| 1 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Ανατρεπόμενων χωματουργικών φορτηγών με ικανότητα μεταφορών από 5 έως 10 κυβ. μέτρων , υλικών αρμοδιότητας Ε.Ε.Λ. | 1 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 40 | 200,00 | 8000,00 |
| 2 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου Poclain,Orenstain κλπ., και με ικανότητα κάθετης περιστροφής . | 2 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 410,00 | 1230,00 |
| 3 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου JCB , CASE κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 3 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 8 | 206,00 | 1648,00 |
| 4 | Μίσθωση μηχανηματων έργου , κατηγορίας Φορτωτή -Εκσκαφέα ενδεικτικού τύπου CATERPILAR κλπ. Και ικανότητα κίνησης στους τέσσερις τροχούς. | 4 | ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ | 3 | 330,00 | 990,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |  |  |  |  |  | 11.868,00 |
| Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  | 2.848,32 |
| ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  | 14.716,32 |

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι το κόστος για τη μεταφορά υλικών και διαμόρφωση χώρων αρμοδιότητας της Ε.Ε.Λ. είναι μικρότερο των 20.000 €, σας κάνω γνωστό ότι η παραπάνω παροχή υπηρεσίας, μπορεί να υλοποιηθεί και με απευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016 .

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού, ζητείται η έγκριση της μελέτης και ο τρόπος ανάθεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62.07.23 με ένδειξη «Επισκευές & Συντηρήσεις ΕΕΛ» ποσού 11.868,00€ πλέον ΦΠΑ, και απαιτείται ψήφιση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ώστε εφόσον προκύψει ανάδοχος να είναι δυνατή η πληρωμή αυτού.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ , ΕΤΟΥΣ 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 11.868,00€ | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας |  |  |
| CPV | 11.868,00 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.23 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπ’ αρ. 7/2020 μελέτης για την Παροχή Υπηρεσίας «Μεταφοράς υλικών και διαμόρφωσης χώρων αρμοδιότητας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.)  Δήμου Σερρών, έτους 2020» προϋπολογισμού μελέτης 11.868,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

- Εγκρίνει το έργο να εκτελεσθεί με απ’ ευθείας ανάθεση, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.868,00 € στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62.07.23 με ένδειξη «Επισκευές & Συντηρήσεις ΕΕΛ», ώστε εφόσον προκύψει ανάδοχος να είναι δυνατή η πληρωμή αυτού.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 90/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 91η ΑΔΑ:Ω0Β2ΟΡΣΜ-4Ο2

ΘΕΜΑ: 9o της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση μελέτης υπ’ αρ. 6/2020, για την Παροχή Υπηρεσίας «Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για 7 μήνες»

Εισηγούμενος το 9o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3084/19-03-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, υποβλήθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παροχή υπηρεσίας «Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για 7 μήνες» προϋπολογισμού μελέτης 147.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑ Σερρών, έχει την χρονική αυτή στιγμή σε εξέλιξη διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, της «Λειτουργίας της ΕΕΛ Δήμου Σερρών για τα έτη 2020 – 2021», με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 84037. Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι στο στάδιο της κατάθεσης προσφορών και η ολοκλήρωσή του, μπορεί ν’ απαιτήσει άλλους 6 μήνες .

Με δεδομένη την ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας της ΕΕΛ Σερρών, σε συνδυασμό και με την έλλειψη προσωπικού, εδώ και χρόνια, η Τεχνική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην σύνταξη της εν λόγω μελέτης, για ανάθεση λειτουργίας της Εγκατάστασης σε ανάδοχο, έως την ολοκλήρωση του κυρίως διαγωνισμού με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 84037 και να προτείνει την χρήση του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, για «Χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης .

Για την Έγκριση της μελέτης με αριθμό 6/2020, για την Παροχή Υπηρεσίας «Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για 7 μήνες, παραθέτω τα εξής στοιχεία .

1. Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών για τη Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερρών, αποτελεί η αποδοτική λειτουργία και παρακολούθηση (7ημερη λειτουργία, 24 ώρες την ημέρα), συντήρηση και υγιειoνολογική παρακολούθηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σερρών (Ε.Ε.Λ.), για επτά (07) ημερολογιακούς μήνες.

2. Το αντικείμενο περιγράφεται λεπτομερώς στα τεύχη της μελέτης της εν λόγω υπηρεσίας και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ Δήμου Σερρών.

Στοιχεία των εγκαταστάσεων αποτελούν επίσης και οι εκδοθείσες Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, η  άδεια  λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών και η  άδεια διάθεσης λυμάτων,  τα οποία πρέπει να εφαρμόζει πιστά ο Π.Υ. στα πλαίσια των αναφερομένων στα συμβατικά τεύχη .

1. Οι τιμές προσφοράς αναφέρονται στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η προσφορά αναφέρεται σε μονάδες τελειωμένης παροχής υπηρεσιών. Θεωρείται πλήρης από κάθε άποψη, ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και περιλαμβάνει:

α) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα τεύχη και στη Σύμβαση.

β) Κάθε γενική δαπάνη απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της παραπάνω μονάδας κάθε υπηρεσίας.

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται περιοριστικά οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τον Πάροχο Υπηρεσιών (ΠΥ):

α)  Δαπάνες για την πλήρη και αποδοτική Λειτουργία και Συντήρηση της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών στη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το σύνολο των χορηγούμενων στοιχείων. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία (7-ήμερη λειτουργία, 24 ώρες την ημέρα) της Ε.Ε.Λ., επισκευή, και συντήρηση όλων των μονάδων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμών (με προσωπικό του Αναδόχου), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα κόστη υλικών και ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Ε.Ε.Λ., των προγραμματισμένων συντηρήσεων ή και έκτακτων συμβάντων.

Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν μισθούς και ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις & επιβαρύνσεις για τις εισφορές του εργοδότη, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων, οδοιπορικά, μετακίνηση προσωπικού κ.λ.π. για το σύνολο του προσωπικού του άρθρου 8 και 9 του παρόντος τεύχους.

Γενικότερα, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος να προβαίνει στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών συντήρησης – επισκευής – αντικατάστασης - τοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλες οι εν λειτουργία, ή στην αποθήκη, προβλεπόμενες εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κ.λ.π.), Το σύνολο των παραπάνω περιγράφονται στην Τεχνική περιγραφή της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών.

Ο Π.Υ. αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας του προσωπικού του και των μέσων του εξοπλισμού του που διαθέτει, επί τόπου του έργου για την παροχή των υπηρεσιών, για την προσθήκη ή εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου εξοπλισμού ή την επισκευή του και στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία των αντικαθιστάμενων ή επισκευασμένων στοιχείων, σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές

β)  Δαπάνες προσωπικού για την προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εργασιών επισκευής, ανακατασκευής ή / και αντικατάστασης του εξοπλισμού.

γ) Δαπάνες για κάθε είδους τέλη, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορά, εισφορές, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή τρίτων που θα ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους, όπως επίσης και δαπάνες εφαρμογής σχεδίων, καταμετρήσεων, δοκιμών, κ.λ.π.

δ) Δαπάνες ασφαλίσεως και αποζημιώσεως για ατυχήματα από ευθύνη του Π.Υ. που θα προκληθούν στο προσωπικό του Π.Υ., στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη, με την παροχή υπηρεσιών κ.λ.π., όπως αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 11 και 12 της Ε.Σ.Υ.

ε) Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις σε όλα τα τμήματα της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών,  σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Ελληνική Νομοθεσία .

στ) Δαπάνες εμβολιασμών και λοιπών απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του Π.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Π.Υ., όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση εργασίας ατομικών και ομαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία.

η) Δαπάνες περιποίησης και συντήρησης των χώρων πρασίνου της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών (περιποίηση με χορτοκοπτικό, λίπανση, πότισμα κ.λ.π.) σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

θ) Δαπάνες για τον συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών  καθώς επίσης και των περιφράξεων & του συστήματος απορροής των όμβριων  από σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα.

ι) Δαπάνες για τη σύνταξη όλων των τεχνικοοικονομικών εκθέσεων καθώς και αυτών που αφορούν ευρύτερες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης της εγκατάστασης (και σε ηλεκτρονική μορφή).

ια) Δαπάνες για απασχόληση, μετακίνηση και διαμονή εξωτερικών συνεργατών ή συμβούλων του Π.Υ.

ιβ)  Δαπάνες καθαρισμού εσωτερικών χώρων των κτιρίων και είδη καθαριότητας.

ιγ) Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης.

ιδ) Δαπάνες φύλαξης των εγκαταστάσεων σε 24 ώρη βάση με την έννοια της συνεχούς παρουσίας προσωπικού βάρδιας και στα ωράρια που τα συμβατικά τεύχη απαιτούν.

ιε) Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και οφείλονται σε υπαιτιότητα ή/και παραλείψεις του Π.Υ.

ιστ) Οι δαπάνες για όλα τα έντυπα και έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο, τα σχέδια και σκαριφήματα, τις μηνιαίες αναφορές και λοιπό έντυπο υλικό.

ιζ) Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την ασφαλή, πλήρη, έντεχνη και ποιοτικά βεβαιωμένη εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.

3. Οι δαπάνες που ακολουθούν, και μόνον αυτές, βαρύνουν τη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α.  Η δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας (λογαριασμοί ΔΕΗ), βαρύνει εξ ολοκλήρου τη Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών.

β. Δαπάνη προμήθειας ανταλλακτικών λόγω φυσιολογικής φθοράς και μακρόχρονης χρήσης, εφόσον δεν οφείλονται σε κακό χειρισμό και ελλιπή συντήρηση εκ μέρους του Π.Υ., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 7.2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων .Ο Π.Υ. όμως αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής της εργασίας (επισκευής – συντήρησης – αντικατάστασης) για την εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού, με το διαθέσιμο προσωπικό του, στην οποία περιλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία των επισκευασμένων ή αντικαθιστάμενων υλικών (άρθρο 2 παρ. δ των Τεχνικών Προδιαγραφών και άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.). Εφ’ όσον το επί τόπου προσωπικό δεν έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει αυτές τις εργασίες η ΔΕΥΑΣ θα χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνεργάτες με δική της ευθύνη και δαπάνες.

γ.  Δαπάνες για παροχή νερού από αγωγό μεταφοράς.

δ. Δαπάνες που συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (θεομηνίες κ.λ.π. ), σύμφωνα  με  τα άρθρα 7 και 15 της ΕΣΥ.

ε.  Δαπάνες  μεταφοράς και  διαχείρισης  της αφυδατωμένης ιλύος με κωδικό ΕΚΑ 190805, και των μη επικίνδυνων παραγόμενων αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε.Λ., με κωδικό ΕΚΑ 190801 ΚΑΙ 190802 από τον χώρο της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, σε χώρο τελικής διάθεσης εκτός της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών.

στ. Δαπάνες αντικατάστασης των χημικών φίλτρων των μονάδων απόσμησης.

ζ. Δαπάνες  υλικών  για την προληπτική, τακτική και έκτακτη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων,

Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αναλωσίμων υλικών και μικροϋλικών συντήρησης και μικροεπισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων, του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, του αυτοματισμού των μονάδων, των on line οργάνων και των επιστημονικών οργάνων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) , σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών.

Στις δαπάνες των υλικών συμπεριλαμβάνονται και αυτές για τη μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά τους κ.λ.π.

η)  Οι αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης, φυσιολογικής φθοράς και μακρόχρονης χρήσης αναφορικά με τα υλικά .

θ) Δαπάνες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεελέγχου (SCADA).

Ι ) Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας, συντήρησης και απόσβεσης εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων κ.λ.π. με τους χειριστές τους που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών.

κ) Ειδικά αναφέρονται και περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες προμήθειας, μεταφοράς, αποθήκευσης και χρήσης χημικών αναλώσιμων, όπως καυσίμων για το Η/Ζ, πετρελαίου θέρμανσης, χημικών, υλικών λίπανσης μηχανημάτων (λάδια, λιπαντικά), διαλυμάτων υποχλωριώδους νατίου , πολυηλεκτρολύτη για τη μονάδα πάχυνσης-αφυδάτωσης της ιλύος,  κροκιδωτικών υλικών για τη χημική αποφωσφόρωση.

Περιλαμβάνονται επίσης μικροϋλικά και αναλώσιμα συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών όπως φίλτρα, ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες, λυχνίες, μεμβράνες οργάνων, στυπιοθλίπτες, μικροεξαρτήματα επιστημονικών οργάνων, μικροαυτόματοι, μικροδιακόπτες ασφαλείας, μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, πυκνωτές διόρθωσης συνφ, ρελαί (αυτόματοι Υ.  δικτύου), θερμικά, όργανα μέτρησης πινάκων (βολτόμετρα, αμπερόμετρα κ.λ.π.), εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων και καλωδιώσεις Η/Μ εξοπλισμού, λυχνίες φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξωτερικού φωτισμού, υλικά αντικεραυνικής προστασίας, surge arresters κ.λ.π. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά αφορούν σε στοιχεία των εγκαταστάσεων, είτε περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Συντήρησης είτε όχι στην απαιτούμενη ανάλυση που αυτά εμφανίζονται. Επίσης, αφορούν σε εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος και ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία ανεξαρτήτως αν από την υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται. Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που αντικαθιστά υφιστάμενο ή εγκαθίσταται για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.

λ) Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και Συντήρηση της Ε.Ε.Λ. Δήμου Σερρών, εκτός κόστους προσωπικού του αναδόχου . Περιλαμβάνονται τα κόστη των υλικών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρηση όλων των μονάδων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμών, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για τα καύσιμα.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός Μελέτης της Υπηρεσίας ανέρχεται σε  147.000,00  €, προ ΦΠΑ 24%, ή  182.280,00  €, με  Φ.Π.Α. 24% .

Με την παρούσα, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και ο τρόπος ανάθεσης της Υπηρεσίας.

Η πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον Κ.Α. 62.07.23 με ένδειξη «Επισκευές & Συντηρήσεις ΕΕΛ» ποσού 147.000,00€ πλέον ΦΠΑ, και απαιτείται ψήφιση από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ώστε εφόσον προκύψει ανάδοχος να είναι δυνατή η πληρωμή αυτού.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Παροχή Υπηρεσίας για την «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών , με εξωτερικό συνεργάτη , για 7 μήνες ». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 147.000,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , βάσει τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 90481000 - 2 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.23 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη έγκριση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την υπ’ αρ. 6/2020 μελέτη για την Παροχή Υπηρεσίας «Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για 7 μήνες, προϋπολογισμού 147.000,00 € προ ΦΠΑ 24%, ή  182.280,00  €, με  Φ.Π.Α. 24% .

- Εγκρίνει όπως το έργο εκτελεσθεί με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, με επίβλεψη του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ, το οποίο και θα μεριμνήσει για την χρησιμοποίηση άριστων υλικών και για την πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

- Με άλλη απόφαση και εφόσον εξασφαλισθούν πιστώσεις θα προβούμε σε ψήφιση πίστωσης στον προϋπολογισμό χρήσης 2020.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 92η ΑΔΑ:ΨΝ5ΚΟΡΣΜ-ΟΡΧ

Θέμα: 10ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”»

Εισηγούμενος το 10o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3016/17-03-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”».

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αρ. 75/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η 4/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής», με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 256.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αρ. 116/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για το εν λόγω έργο.

- Με την αρ. 132/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ποσό προσφοράς 148.326,27 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αρ. 172/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο  “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής” με την εταιρεία «ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

- Με την αρ. 200/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε o 1oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 183.924,57€ πλέον Φ.Π.Α., με το σύνολο των επί πλέον εργασιών να ανέρχεται σε 15.745,92 ευρώ (το ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΓΕ+ΟΕ 18%) και να καλύπτεται με χρήση σχεδόν του συνόλου των αρχικών απροβλέπτων εργασιών.

- Με την αρ. 235/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-12-2019, με Αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Με την αρ. 10/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-03-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 22/08/2017, είχε χρονική διάρκεια 24 μήνες και ανέρχονταν σε 148.326,27 € πλέον ΦΠΑ.

Προς τον σκοπό αυτό έχοντας υπ΄ όψιν:

1. Το από 3005/17-03-2020 αίτημα για παράταση του αναδόχου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα

2. Την με αρ. πρωτ. 9337/22-08-2019 σύμβαση με την οποία οριζόταν αρχικά πέρας εργασιών στις 22-08-2019.

3. Την  υπ΄ αρ. 235/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 22-12-2019.

4. Την  υπ΄ αρ. 10/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 22-03-2020.

5.Το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν μπόρεσαν να γίνουν εργασίες αποκαταστάσεων με ασφαλτόμιγμα.

6.Το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του καινούργιου έργου των αποκαταστάσεων.

Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και τις 22-04-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η επίβλεψη του έργου θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου.

Η έγκριση της παράτασης γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου  του θέματος, έως και τις 22-04-2020 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”» κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και τις 22-04-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 93η ΑΔΑ:Ψ8ΧΓΟΡΣΜ-89Δ

Θέμα: 11ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Bλάβη γεώτρησης ΤΚ Λευκώνα»

Εισηγούμενος το 11o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αρ. πρωτ. 3104/20-03-2020 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε εισήγηση για αποκατάσταση βλάβης γεώτρησης Τ.Κ. Λευκώνα και ειδικότερα:

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 09-01-2020 διαπιστώθηκε διακοπή λειτουργίας της γεώτρησης Τ.Κ. Λευκώνα. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε βλάβη του αντλητικού συγκροτήματος και συγκεκριμένα βλάβη του Υ/Β κινητήρα του αντλητικού που προήλθε από φθορά που προξένησαν τρωκτικά στα καλώδια τροφοδοσίας του αντλητικού του αντλιοστασίου.

Κλήθηκε άμεσα το εξειδικευμένο συνεργείο του κ. Τζιοβάνη, το οποίο και ανέλκυσε την στήλη άντλησης και το Υ/Β αντλητικό συγκρότημα. Μετά από έλεγχο το αντλητικού συγκροτήματος, επιβεβαιώθηκε η βλάβη του Υ/Β κινητήρα.

Αντικαταστάθηκε άμεσα ο Υ/Β κινητήρας με νέο ισχύος 45KW (Franklin E8450T4005) από τον κ. Τζιοβάνη (Τζιοβάνης Ι.Κ.Ε.).

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ολοκληρώθηκε η καθέλκυση του νέου Υ/Β αντλητικού συγκροτήματος και τέθηκε το αντλιοστάσιο σε λειτουργία.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες έχουν καταγραφεί στην αναφορά το μηχανικού βάρδιας καθώς και το τμήματος Η/Μ που επισυνάπτονται.

Το κόστος της αποκατάστασης της λειτουργίας του αντλιοστασίου γεώτρησης της Τ.Κ. Λευκώνα που περιλαμβάνει:

- την προμήθεια ενός νέο Υ/Β κινητήρα 45KW καθώς και

- τις εργασίες ανέλκυσης καθέλκυσης

εκτιμάται συνολικά στο ύψος των 6.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Παρακαλώ για έγκριση της παραπάνω δαπάνης.

Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει από τον προϋπολογισμό έτους 2020 να προχωρήσουμε σε ψήφιση πίστωσης από τον Κ.Α. 62.07.12 με ένδειξη «Επισκευές & συντηρήσεις γεωτρήσεων», ποσού 6.300,00 € πλέον ΦΠΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των προμηθευτών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Βλάβη γεώτρησης Τ.Κ. Λευκώνα» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 6.300,00 | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης |  |  | Είδος Διαδικασίας | Απευθείας Ανάθεση |  |
| CPV | 76300000-6 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.12 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την ανάθεση της βλάβης γεώτρησης ΤΚ Λευκώνα στην Τζιοβάνη ΙΚΕ, συνολικού ποσού 6.300 € πλέον ΦΠΑ που περιλαμβάνει την προμήθεια ενός νέο Υ/Β κινητήρα 45KW καθώς και τις εργασίες ανέλκυσης καθέλκυσης

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.300,00 πλέον ΦΠΑ στον ΚΑ 62.07.12 με ένδειξη «Επισκευές & συντηρήσεις γεωτρήσεων», ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του προμηθευτή.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 93/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 94η ΑΔΑ:660ΨΟΡΣΜ-ΧΛ5

-Ορθή Επανάληψη-

Θέμα: 12ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια γάλακτος έτους 2020»

Εισηγούμενος το 12o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με  την αριθμό 61/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η προμήθεια γάλακτος έτους 2020 για το προσωπικό της ΔΕΥΑ Σερρών, με απευθείας ανάθεση βάση του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορές για την εν λόγω προμήθεια από τις εταιρείες:

1. ΚΡΙ-ΚΡΙ, 3ο χιλ. Σερρών-Δράμας, με αρ. πρωτ. 2727/11-03-2020

2. ΣΕΡΓΑΛ, 1ο χιλ. Σερρών - Θεσσαλονίκης, με αρ. πρωτ. 2726/11-03-2020

Προσφορές απέστειλαν οι εταιρείες και ειδικότερα:

Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ, κατέθεσε  προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 3123/20-03-2020

Η εταιρεία ΣΕΡΓΑΛ, κατέθεσε προσφορά με το αριθμ. πρωτ. 3092/19-03-2020

Οι προσφορές που κατατέθηκαν φαίνονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες:

Α. ΣΕΡΓΑΛ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Άτομα |  | δικ/να κατ΄ άτομο (12μήνες Χ 22 ημέρες) ΛΙΤΡΑ /ΕΤΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (λίτρα) | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 52 μόνιμο προσωπικό |  | 264 | 13.728 | 0,71 | 9.746,88 |
| 2 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 28 (2 μήνα έκτακτο προσωπικό) |  | 44 | 1.232 | 0,71 | 874,72 |
| 3 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 1 (3κ/2018) |  | 264 | 264 | 0,71 | 187,44 |
| 4 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 2 (>55) |  | 264 | 528 | 0,71 | 374,88 |
| 5 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 7(8μηνα) |  | 176 | 1.232 | 0,71 | 874,72 |
|  |  |  | Σύνολο |  |  | 12.058,64 |  |

Β. ΚΡΙ-ΚΡΙ

| α/α | ΕΙΔΟΣ | Άτομα |  | δικ/να κατ΄ άτομο (12μήνες Χ 22 ημέρες) ΛΙΤΡΑ /ΕΤΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (λίτρα) | ΤΙΜΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (EURO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 52 μόνιμο προσωπικό |  | 264 | 13.728 | 0,72 | 9.746,88 |
| 2 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 28 (2 μήνα έκτακτο προσωπικό) |  | 44 | 1.232 | 0,72 | 874,72 |
| 3 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 1 (3κ/2018) |  | 264 | 264 | 0,72 | 187,44 |
| 4 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 2 (>55) |  | 264 | 528 | 0,72 | 374,88 |
| 5 | Γάλα αγελαδινό πλήρες παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, 3,5% λιπαρά σε χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου | 7(8μηνα) |  | 176 | 1.232 | 0,72 | 874,72 |
|  |  |  | Σύνολο |  |  | 12.228,48 |  |

Όπως διαφαίνεται χαμηλότερη προσφορά είναι η τιμή που προσέφερε η εταιρεία ΣΕΡΓΑΛ που ανέρχεται στο ποσό των 12.058,64 πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις οικονομικές προσφορές που κατατέθηκαν.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την τεχνική Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 61/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια γάλακτος έτους 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 12.058,64 | Ποσοστό ΦΠΑ | 13% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Απευθείας ανάθεση |  |
| CPV | 15511000-3 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 60-02 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 16.984 λίτρα |

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 της  προμήθειας γάλακτος στην εταιρεία  ΣΕΡΓΑΛ, με τελική τιμή 12.058,64 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 61/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 94/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 95η ΑΔΑ:ΩΦ96ΟΡΣΜ-ΙΓΛ

Θέμα: 13ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 20-03-2020 Πρακτικού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΕΤΟΥΣ 2020»»

Εισηγούμενος το 13o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 251/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 17/2019 μελέτης με τίτλο “Λειτουργία - Παρακολούθηση - Συντήρηση  Αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ., έτους  2020” και των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού μελέτης 65.154,00 προ ΦΠΑ 24.

- Με την αριθμ. 391/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην ΔΕΥΑΣ,  για το έτος 2019.

- Με την αρ. 34/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Λειτουργία - Παρακολούθηση - Συντήρηση  Αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ., έτους  2020” σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρείας ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών προσφορών.

- Με την αρ. 63/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ  Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος εταιρεία αναδεικνύεται η εταιρεία «ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ποσό προσφοράς 63.900,00 ευρώ, προ ΦΠΑ 24%.

Με το αριθ. πρωτ. 3203/24-03-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση πρακτικού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΕΤΟΥΣ 2020»».

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3099/19-03-2020 έγγραφό του, ο «προσωρινός ανάδοχος», κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατά τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ».

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 1/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Τα τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Παροχή Υπηρεσίας για την «Λειτουργία - Παρακολούθηση - Συντήρηση Αντλιοστασίων Δ.Ε.Υ.Α.Σ., έτους 2020». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 65.154,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 65130000-3 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 61.00 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 υπηρεσία |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης του αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών για τη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ– ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ΕΤΟΥΣ 2020

- Αποφασίζει την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία «ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με ποσό προσφοράς 63.900,00 ευρώ, προ ΦΠΑ 24%.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 96η ΑΔΑ:ΨΦΕΥΟΡΣΜ-ΡΔΨ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2Η

Θέμα: 14ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 25-02-2020 πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155, άμμου χειμάρρου, φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150 και θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ)»

Εισηγούμενος το 14o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αρ. 25/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη προμήθειας και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης των αδρανών υλικών για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ για το έτος 2020 ποσού 58.170,00 € πλέον ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή δημοπρασία, με συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα ενιαίο στάδιο και κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

- Με την αρ. 346/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για την εν λόγω προμήθεια.

Ο διαγωνισμός διεξήχθηκε στις 25-02-2020 και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής προσήλθαν και  κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω εταιρείες:

- MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην αποσφράγιση της προσφοράς και διαπιστώθηκε η  πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας, σύμφωνα με το πρακτικό προέκυψε  ο ακόλουθος πίνακας με την προσφορά της ανωτέρω εταιρείας που κρίθηκε τελικώς παραδεκτή:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | CPV | Α.Τ. | Μον. Μετρ. | Τιμή Μονάδος χωρίς ΦΠΑ | Ποσότητα | Δαπάνη |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-Ο155 (3Α) | 14212000-00 | 1 | m3 | 11,70 € | 2.230,00 | 26.091,00 € |
| 2 | Άμμου χειμάρρου | 14211000-3 | 2 | m3 | 10,63 € | 1.700,00 | 18.071,00 € |
| 3 | Φυσικού αμμοχαλίκου της ΠΤΠ-0150 | 14210000-6 | 3 | m3 | 11,05 € | 70,00 | 773,50 € |
| 4 | Θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ) | 14212000-0 | 4 | m3 | 11,70 € | 200,00 | 2.340,00 € |
|  | Σύνολο |  |  |  |  |  | 47.275,50 € |

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ποσό προσφοράς 47.275,50 €, πλέον Φ.Π.Α.

Με το αριθ. πρωτ. 3061/19-03-2020 έγγραφο του ο  κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατέθεσε  έγγραφο για έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αδρανών υλικών.

Προς ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 25/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια Αδρανών υλικών 1) Θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155 (3Α), 2) Άμμου χειμάρρου, 3) Φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150, 4) Θραυστού αμμοχάλικου λατομείου (φίλλερ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 47.275,50 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 14212000-0, 14211000-3, 14210000-6, 14212000-0 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.10 & 62.07.20 & 62.07.21 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 4.200 Μ3 |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό διαγωνισμού για την προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155, άμμου χειμάρρου, φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150 και θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ), σύμφωνα με τα οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ποσό προσφοράς 47.275,50 €, πλέον Φ.Π.Α.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 25/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών ως ακολούθως.

  - Κ.Α. 62.07.10 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου ύδρευσης» ποσού 19.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

  - Κ.Α. 62.07.20 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων» ποσού 19.770,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

  - Κ.Α. 62.07.21 με ένδειξη «Επισκευές και συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης ομβρίων» ποσού 19.200,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ,

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 96/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 97η ΑΔΑ:ΩΒΓΕΟΡΣΜ-ΡΘΟ

-Ορθή Επανάληψη-

Θέμα: 15ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο    “Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2020”»

Εισηγούμενος το 15o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αριθ. 276/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2019 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2020” και των τευχών δημοπράτησης προϋπολογισμού μελέτης 179.369,00 € προ ΦΠΑ 24%

- Με την αρ. 391/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην ΔΕΥΑΣ,  για το έτος 2019.

- Με την αρ. 342/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών για το έτος 2020» σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρείας AGROLAB Α.Ε. κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος των Οικονομικών προσφορών.

- Με την αρ. 48/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ  Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος εταιρεία αναδεικνύεται η εταιρεία «Agrolab AE» με ποσό προσφοράς 172.351,42 ευρώ, προ ΦΠΑ 24% δηλαδή μέση έκπτωση 3,91%.

Με το αριθ. πρωτ. 2963/16-03-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε εισήγηση για έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2020 ”».

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 2744/11-03-2020 έγγραφό του, ο «προσωρινός ανάδοχος», κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατά τον έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε στο σύνολό τους η πληρότητα και η εγκυρότητά τους.

Η Επιτροπή έλεγχε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και έκρινε αυτά ως πλήρη, έγκυρα και αποδεκτά.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «Agrolab A.E.».

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Τα τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2020» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 179.369,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Η πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτή διαδικασία |  |
| CPV | 71317200-5 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.99.1907 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 υπηρεσία |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια, μεταφορά χλωρίου, χλωριομετρήσεις και εργαστηριακές αναλύσεις, για τον έλεγχο του πόσιμου νερού στο Δήμο Σερρών, για το έτος 2020» με την εταιρεία Agrolab AE.

- Αποφασίζει την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σύμβασης από την εταιρεία «Agrolab AE» σε εκτέλεση της αριθ. 48/2020 απόφασης της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 2/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 98η ΑΔΑ:Ω89ΕΟΡΣΜ-ΑΙΖ

Θέμα: 16ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διατύπωση γνώμης Επιτροπής Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Β. Κυπαρίσσης & ΣΙΑ ΕΤΕ» για το έργο «Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021»»

Εισηγούμενος το 16o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 264/2019 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 18/2019 μελέτη με τίτλο “Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 – 2021” και τα τεύχη δημοπράτησης προϋπολογισμού μελέτης 497.000,00 € προ ΦΠΑ 24%

- Με την αριθμ. 391/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, στην ΔΕΥΑΣ,  για το έτος 2019.

- Με την αριθ. 317/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών, για τα έτη 2020 – 2021», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος εταιρεία αναδεικνύεται η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» με ποσό προσφοράς 306.153,09 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αριθμ. 64/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού για τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας «ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» για το έργο “Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021”».

Με το αριθ. πρωτ. 3150/23.03.2020, έγγραφο από ηλεκτρονική αλληλογραφία του κ. Βασίλειου Κυπαρίσση, συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, μας γνωστοποιήθηκε ότι κατέθεσε προσφυγή ενώπιον της ΑΕΕΠ, για το έργο με τίτλο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021». Το εν λόγω έγγραφο επισυνάπτουμε.

Με το αριθ. πρωτ. 3171/23.03.2020 έγγραφο από ηλεκτρονική αλληλογραφία, η γραμματεία του 5ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ, μας απέστειλε το αριθ. 353/23.03.2020 αίτημα για χορήγηση πρόσβασης και αποστολής στοιχείων για την ΑΕΠΠ, το οποίο και επισυνάπτουμε.

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία, γνωστοποιήσαμε στην ΑΕΠΠ στις 14.03.2020 και ώρα 09.35πμ, ότι:

- Κοινοποιήσαμε την προσφυγή μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ στην θιγόμενη εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Προς τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε αντίγραφο μηνύματος του ΕΣΗΔΗΣ.

- Παραχωρήσαμε δικαίωμα πρόσβασης στο σύνολο των στοιχείων του διαγωνισμού σε όλους τους ενδιαφερόμενους που υποδεικνύεται με το έγγραφό σας.

- Εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών θα υποβάλλουμε τις απόψεις μας επί της προσφυγής.

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (αρ. πρωτ. 3217/24.03.2020) το 5ο κλιμάκιο της ΑΕΠΠ μας γνωστοποίησε την αριθ. 450/2020 πράξη Προέδρου, σύμφωνα με την οποία η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής, ορίστηκε για τις 29.04.2020 και ώρα 09.00πμ.

Με βάση τα ανωτέρω, όλα τα στοιχεία στάλθηκαν στην επιτροπή διαγωνισμού, η οποία συνήλθε στις 24.03.2020 και προέβη σε διατύπωση γνώμης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας Β. Κυπαρίσσης & ΣΙΑ ΕΤΕ, για το έργο με τίτλο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021».

Η γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού παρατίθεται και έχει ως ακολούθως: «…Επί της με ημερομηνία 22-03-2020 Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ» για το έργο «Επισκευή δικτύων ΥΔΡ Δήμου Σερρών για τα έτη 2020-2021», η Επιτροπής Διαγωνισμού διατυπώνει την εξής άποψη: 1. Από τον έλεγχο του υποβληθέντος, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 24-03-2020, νέου Ποινικού Μητρώου (Αντίγραφο Ποινικό Μητρώου αρ. πρ. 166398/11-12-2019) του κ. Μεταλλινού Αθανασίου, προσωρινού Αναδόχου του έργου, αποδεικνύεται ότι το παραπάνω Πιστοποιητικό Ποινικό Μητρώου ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο που η εταιρεία «Μεταλλινός Αθανάσιος» ανεδείχθη προσωρινή μειοδότης του έργου. Κατά συνέπεια και τα όσα αντίστοιχα και παρόμοια είχε δεχθεί σε πράξη του το  ΣΤ’ ΚΛΙΜΑΚΙΟ του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πράξη 190/2018), η μειοδότρια εταιρεία «Μεταλλινός Αθανάσιος» μπορεί να συνεχίσει να είναι προσωρινός Ανάδοχος. 2. Τυχόν απόρριψη της μειοδότριας εταιρείας «Μεταλλινός Αθανάσιος» τώρα, και συνέχιση της διαδικασίας με τον δεύτερο στη σειρά μειοδότη, θα δημιουργήσει καθυστέρηση ανάθεσης του έργου, άρα και δυσκολίες στη σωστή συντήρηση των συστημάτων ύδρευσης του Δήμου Σερρών, θέτοντας σε πιθανό κίνδυνο την δημόσια υγεία, σε συνδυασμό και με τις ιδιαιτερότητες της εποχής με την εμφάνιση του Κορονοϊού SARS-COV-2 και τα όσα η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτ. Δ1(δ)/ΓΠ16481/ 14-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΗ9465ΦΥΟ-ΗΘ8) ορίζει. 3 Το ποσοστό έκπτωσης της προσωρινά Αναδόχου εταιρείας «Μεταλλινός Αθανάσιος» είναι 38,40% έναντι 28,60% της δεύτερης μειοδότριας εταιρείας «Β. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ», γεγονός που σημαίνει ότι η διατήρηση του προσωρινού Αναδόχου θα έχει και οικονομικό όφελος υπέρ της Επιχείρησης σε ποσό 48.703,83 € στο σύνολο του έργου. Για όλους τους παραπάνω λόγους και κυρίως με δεδομένο ότι επί της ουσίας δεν συντρέχουν προϋποθέσεις μη καταλληλόλητας του κ. Μεταλλινού από στοιχεία του Ποινικού του Μητρώου, η επιτροπή Διαγωνισμού προτείνει την διατήρηση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών…».

Παράλληλα ο όλος φάκελος διαβιβάστηκε στην Νομική Σύμβουλο της ΔΕΥΑ Σερρών, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Η Νομική Σύμβουλος, συμφώνησε με όλα όσα αναφέρονται στο πρακτικό της επιτροπής και παράλληλα προσέθεσε τα ακόλουθα: «…Δεν παραβιάστηκαν συνεπώς οι κανονιστικοί όροι της διακήρυξης διότι: 1. Το δικαίωμα οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υπήρχαν τόσο κατά την υποβολή της προσφοράς όσο και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, 2. Δεν υφίσταντο οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 της διακήρυξης όχι μόνο κατά την υποβολή της προσφοράς, αλλά και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, γεγονός που αποδεικνύεται με το απόσπασμα ποινικού μητρώου που εκδόθηκε στις 11/12/2019, δηλαδή εντός της απαιτούμενης προθεσμίας των τριών  μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. Συνεπώς τα όσα περί του αντιθέτου ισχυρίζεται η προσφέυγουσα είναι αβάσιμα και ανυπόστατα, για αυτό και πρέπει να απορριφθεί η προσφυγή της

Συνημμένα η προαναφερόμενη με αριθ.190/2018 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου…».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω (Επιτροπή Διαγωνισμού, Νομική Σύμβουλος), διαπιστώνεται ότι επί της ουσίας δεν συντρέχουν προϋποθέσεις μη καταλληλόλητας του κ. Μεταλλινού από στοιχεία του Ποινικού του Μητρώου, με αποτέλεσμα η επιτροπή Διαγωνισμού να προτείνει την διατήρηση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει και συμφωνεί με την διατύπωση της γνώμης της Επιτροπής Διαγωνισμού, αλλά και της Νομικού Συμβούλου, ότι δεν συντρέχουν προϋποθέσεις μη καταλληλόλητας του κ. Μεταλλινού από στοιχεία του Ποινικού του Μητρώου, και εγκρίνει την διατήρηση της υπ’ αριθμ. 64/2020 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καθώς επίσης και να διατυπώσει τις απόψεις της Υπηρεσίας επί της κατατεθειμένης προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 98/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος