ΠΡΑΚΤΙΚΟ  9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ (29-04-2020)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αρ. 9η/29-04-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ σήμερα 29 Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00  κατόπιν της αρ. 9η/28-04-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80 συνήλθε σε έκτακτη τηλεφωνική δια περιφοράς συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν:

| Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος | Πρόεδρος |
| --- | --- |
| Καμελίδης Γερμανός Μερετούδης Δημήτριος Ματθαίου Γεώργιος Πάνου Σωτηρία Γάτσιος Αθανάσιος Ιλανίδου Βίλλιου Δέσποινα Καλώτα Παναγιώτα | Αντιπρόεδρος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος |
| Βάκαλος Άγγελος | Εκπρ. Ιατρικού Συλλόγου |
| Παπαδόπουλος Γεώργιος | Εκπρ. Εργαζομένων |
| Αγγελάκης Σταύρος | Μέλος |

Απόντες στη συνεδρίαση ήταν:

Ομόφωνα εγκρίθηκε το κατεπείγον της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111η ΑΔΑ:6ΛΕΧΟΡΣΜ-00Θ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: 1ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2020 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020» και των τευχών δημοπράτησης αυτής»

Εισηγούμενος το 1o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το υπ’ αρ. 3760/27-04-2020 έγγραφο του Δ/ντή της ΤΥ της ΔΕΥΑΣ κατατέθηκε έγγραφο για την έγκριση της υπ’ αρ. 11/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020» και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 17.186,39 πλέον ΦΠΑ 24/%.

Η ΔΕΥΑ Σερρών προκειμένου να πετύχει την αδιάκοπη και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών της, έτσι ώστε να παρέχει αδιάκοπα τις υπηρεσίες της στους δημότες του διευρυμένου Δήμου Σερρών, πρέπει να εξασφαλίσει, μεταξύ των άλλων, την προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις της, καθώς και την γενικότερη καθαριότητα αυτών.

Η παροχή υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  θα εξασφαλίσει την προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΣ από την αυτοφυή βλάστηση, την συντήρηση του χλοοτάπητα του κτιρίου Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ καθώς και την γενικότερη καθαριότητα και ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου αυτών.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ (Δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, κτίριο Διοίκησης κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις με κοπή της αυτοφυούς βλάστησης, η συντήρηση του χλοοτάπητα του κτιρίου διοίκησης καθώς και η γενικότερη καθαριότητα και ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου αυτών, για το έτος 2020.

Ειδικότερα με την μελέτη αυτή  προβλέπεται η επιλογή αναδόχου για την παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ (Δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, κτίριο Διοίκησης κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις εγκαταστάσεις με κοπή της αυτοφυούς βλάστησης, η συντήρηση του χλοοτάπητα του κτιρίου διοίκησης καθώς και η γενικότερη καθαριότητα και ευπρεπισμό του περιβάλλοντος χώρου αυτών, για το έτος 2020 και περιλαμβάνει :

Α. Τις εργασίες κοπής της αυτοφυούς βλάστησης (βοτάνισμα)

Τις εργασίες κοπής της αυτοφυούς βλάστησης – βοτάνισμα (χόρτα, θάμνοι, μικρά δένδρα κλπ)  εντός του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΣ (Δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια κλπ) οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων του διευρυμένου Δήμου Σερρών.

Ο τρόπος επέμβασης θα γίνεται με τρείς τρόπους

- Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή, κοπή αυτοφυών θάμνων και δένδρων και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής. (ΑΤ1)

- Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα χωρίς απομάκρυνση των προϊόντων κοπής  (ΑΤ2)

οι ποσότητες των οποίων ορίζονται στον πίνακα αναλυτικών προμετρήσεων των εγκαταστάσεων με τις οποίες θα γίνεται και η πιστοποίηση.

Η κοπή (βοτάνισμα) της αυτοφυούς βλάστησης θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση μηχανικών μέσων (χλοοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αλυσοπρίονα κλπ), δηλ. κοπή των ζιζανίων - χόρτων – θάμνων κλπ. χωρίς την χρήση ζιζανιοκτόνων ή άλλων χημικών μέσων για να αποφευχθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος χώρου των γεωτρήσεων από φυτοφάρμακα και χημικά.

Το κλάδεμα (κοπή) των αυτοφυών θάμνων και δένδρων, θα γίνεται σε αυτούς που αναπτύχθηκαν εντός του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων. Όπου υπάρχει περίφραξη η επέμβαση θα γίνεται έως ένα μέτρο εξωτερικά της περίφραξης.

Β. Τις εργασίες ανανέωσης κόμης ή κοπής μεγάλων δένδρων (ΑΤ3)

Τις εργασίες κλαδέματος ή κοπής μεγάλων δέντρων εντός του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΣ (Δεξαμενές, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια κλπ), οι οποίες βρίσκονται εντός των ορίων του διευρυμένου Δήμου Σερρών.

Γ. Τις εργασίες άρδευσης, κουρέματος χλοοτάπητα και καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου. (ΑΤ4)

Οι εργασίες συντήρησης  χλοοτάπητα του κτιρίου Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ η οποία περιλαμβάνει

- Το κούρεμα του χλοοτάπητα.

- Την άρδευση του χλοοτάπητα με το υπάρχον αυτόματο σύστημα άρδευσης με υπόγειους εκτοξευτές (pop up).

- Την συντήρηση του συστήματος αυτομάτου ποτίσματος.

- Τις εργασίες καθαρισμού του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), Συγκέντρωση και απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ),

Δ. Τις εργασίες λίπανσης και αερισμού του χλοοτάπητα. (ΑΤ5)

Οι εργασίες λίπανσης και αερισμού χλοοτάπητα του κτιρίου Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ η οποία περιλαμβάνει

- Την λίπανση του χλοοτάπητα

- Τον αερισμό του χλοοτάπητα

Τα υλικά που προκύπτουν από τις επεμβάσεις θα απομακρύνονται από τους χώρους του έργου και θα απορρίπτονται σε χώρους που επιτρέπεται.

Η συλλογή και μεταφορά θα γίνεται με την ευθύνη του αναδόχου  ο οποίος θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα προς τούτο οχήματα, μηχανήματα- εργαλεία και το προσωπικό που τυχόν θα απαιτηθεί,  χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση της ΔΕΥΑΣ πέραν της  συμφωνηθείσας αμοιβής του.

Η επεμβάσεις θα γίνονται σύμφωνα με τις ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από τις επί μέρους συνθήκες μετά από εντολή της επίβλεψης.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή ,κοπή αυτοφυών θάμνων και δενδρων και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής. | στρέμματα | 166,04 |
| 2 | Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα χωρίς απομάκρυνση των προϊόντων κοπης | στρέμματα | 72,00 |
| 3 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων | τεμάχια | 10,00 |
| 4 | Αρδευση, κούρεμα χλοοτάπητα και καθαρισμός περιβαλλοντος χώρου | στρέμματα | 12,00 |
| 5 | Λίπανση και αερισμός χλοοτάπητα | στρέμματα | 1,20 |

Η ανάλυση του κόστους της προσφερόμενης υπηρεσίας, γίνεται παρακάτω.

| Α.Τ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Βοτάνισμα με χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή ,κοπή αυτοφυών θάμνων και δενδρων και απομάκρυνση των προϊόντων κοπής. | στρέμματα | 166,04 | 74,00 | 12.286,59 |
| 2 | Βοτάνισμα με αυτοκινούμενο μηχάνημα χωρίς απομάκρυνση των προϊόντων κοπης | στρέμματα | 72,00 | 20,00 | 1.440,00 |
| 3 | Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων | τεμάχια | 10,00 | 200,00 | 2.000,00 |
| 4 | Αρδευση, κούρεμα χλοοτάπητα και καθαρισμός περιβαλλοντος χώρου | στρέμματα | 12,00 | 116,40 | 1.396,80 |
| 5 | Λίπανση και αερισμός χλοοτάπητα | στρέμματα | 1,20 | 52,50 | 63,00 |
|  |  |  |  |  | 17.186,39 |

Η παρούσα υπηρεσία θα υλοποιηθεί, με επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με εξωτερικό συνεργάτη που θα προκύψει μέσα από συλλογή προσφορών και εν συνεχεία με ανάθεση στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή.

Με την παρούσα εισήγηση, στην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο του Προϋπολογισμού Μελέτης, ζητείται η έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης αυτής.

Με την εν λόγω εισήγηση τροποποιείται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2020 και συνακόλουθα και ο Προϋπολογισμός έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό απαιτείται όπως προβούμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 17.186,39 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.99.2003 με ένδειξη «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020». Με την εν λόγω μεταβολή ο ΚΑ 41.05 από 149.035,84 € που είχε ως υπόλοιπο, διαμορφώνεται μετά την αναμόρφωση στο ποσό των 131.849,45€.

Παράλληλα, απαιτείται όπως προβούμε σε ψήφιση πίστωσης ποσού 17.186,39 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15.01.99.2003 με ένδειξη «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020», ποσού 17.186,39 € πλέον ΦΠΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Λόγω και της εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, αμέσως παρακάτω παραθέτουμε πίνακα με στοιχεία του έργου που απαιτούνται, ώστε να ανεβεί η όλη διαδικασία στην ιστοσελίδα.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΣ για το 2020» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 17.186,39€ | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας |  |  |
| CPV | 77312000-0 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 15.01.99.2003 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για την έγκριση της μελέτης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος λαμβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει όχι με απευθείας ανάθεση, αλλά μετά από προσφορές που θα λάβει η επιχείρηση για τον σκοπό αυτό.

Ο Γενικός Διευθυντής λαμβάνοντας τον λόγο ανέφερε ότι, ήδη εκπονείται μελέτη που θα πραγματοποιηθεί με διαγωνισμό, όμως προκειμένου να προλάβουμε την διαδικασία κοπής αυτής της περιόδου, προχωρήσαμε στην εν λόγω σύντομη διαδικασία, ώστε αφενός να ληφθούν προσφορές από υποψήφιους αναδόχους, αφετέρου να μειώσουμε τον χρόνο, λόγω του γεγονότος ότι στο σύνολο των σημείων κοπής απαιτείται παρέμβαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την 11/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ με τίτλο Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020 και των τευχών δημοπράτησης αυτής, προϋπολογισμού 17.186,39 πλέον ΦΠΑ 24/%.

- Εγκρίνει η παρούσα υπηρεσία να υλοποιηθεί με επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με εξωτερικό συνεργάτη που θα προκύψει μέσα από συλλογή προσφορών και εν συνεχεία με ανάθεση στον προσφέροντα την χαμηλότερη τιμή.

- Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό ως ακολούθως: Από τον ΚΑ 41.05 με ένδειξη «Έκτακτα Αποθεματικά», μεταφέρουμε πίστωση ποσού 17.186,39 € πλέον ΦΠΑ και δημιουργούμε τον ΚΑ 15.01.99.2003 με ένδειξη «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020».

- Ψηφίζει πίστωση ποσού 17.186,39 € πλέον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και ειδικότερα στον ΚΑ 15.01.99.2003 με ένδειξη «Παροχή Υπηρεσίας κοπής της αυτοφυούς βλάστησης και χλοοτάπητα, αντλιοστασίων και κτιρίων  της ΔΕΥΑΣ για το 2020», προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 111/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 112η ΑΔΑ:63ΤΒΟΡΣΜ-ΙΞΔ

Θέμα: 2ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”»

Εισηγούμενος το 2o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με το αριθ. πρωτ. 3706/17-03-2020 έγγραφο του κ. Σπύρου Στυλιανού, Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κατατέθηκε έγγραφο με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”».

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αρ. 75/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η 4/2017 μελέτη του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής», με εργολαβία μετά από διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού 256.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αρ. 116/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για το εν λόγω έργο.

- Με την αρ. 132/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ με ποσό προσφοράς 148.326,27 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αρ. 172/2017 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο  “Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017 – 2018» και των τευχών δημοπράτησης αυτής” με την εταιρεία «ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

- Με την αρ. 200/2018 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε o 1oς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2018» το οποίο κλείνει σε ισοζύγιο της αρχικής σύμβασης στο ποσό των 183.924,57€ πλέον Φ.Π.Α., με το σύνολο των επί πλέον εργασιών να ανέρχεται σε 15.745,92 ευρώ (το ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ΓΕ+ΟΕ 18%) και να καλύπτεται με χρήση σχεδόν του συνόλου των αρχικών απροβλέπτων εργασιών.

- Με την αρ. 235/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τέσσερεις (4) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-12-2019, με Αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Με την αρ. 10/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά τρεις (3) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-03-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Με την αρ. 92/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, για τα έτη 2017-2018», κατά έναν (1) ημερολογιακό μήνα, δηλαδή έως και τις 22-04-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε στις 22/08/2017, είχε χρονική διάρκεια 24 μήνες και ανέρχονταν σε 148.326,27 € πλέον ΦΠΑ.

Προς τον σκοπό αυτό έχοντας υπ΄ όψιν:

- Το από 3005/17-03-2020 αίτημα για παράταση του αναδόχου κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα

- Την με αρ. πρωτ. 9337/22-08-2019 σύμβαση με την οποία οριζόταν αρχικά πέρας εργασιών στις 22-08-2019.

- Την  υπ΄ αρ. 235/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 22-12-2019.

- Την  υπ΄ αρ. 10/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 22-03-2020.

- Την υπ’ αρ. 92/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΣ με την οποία δόθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι και 22-04-2020

- Το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν μπόρεσαν να γίνουν εργασίες αποκαταστάσεων με ασφαλτόμιγμα.

- Το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του καινούργιου έργου των αποκαταστάσεων.

Κατόπιν τούτου, και σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα, η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας για την κατασκευή του έργου του θέματος, κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-06-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η επίβλεψη του έργου θα επιληφθεί της παραπέρα κατασκευής του έργου.

Η έγκριση της παράτασης γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Παρακαλώ για την έγκριση παράτασης κατασκευής του έργου  του θέματος, έως και τις 22-06-2020 και τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο «Αποκαταστάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Σερρών, τα έτη 2017-2018”» κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή έως και τις 22-06-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 112/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 113η ΑΔΑ:ΨΙ5ΟΡΣΜ-ΩΑΙ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θέμα: 3ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για τις ανάγκες της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, για το έτος 2020»

Εισηγούμενος το 3o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Με  την αριθμό 102/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 8/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, για το έτος 2020», συνολικού προϋπολογισμού 12.880,00 € πλέον ΦΠΑ, καθώς και η διαδικασία της προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση, με βάση το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.

Προς τον σκοπό αυτό η ΔΕΥΑ Σερρών, ζήτησε προσφορά για το εν λόγω έργο από την εταιρεία, Hach-Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε για υποβολή έγγραφης κλειστής προσφοράς με αρ. πρωτ. 3680/21-04-2020.

Η προσφορά όπως κατατέθηκε από την εταιρία Hach – Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με αρ. πρωτ. 3754/24-04-2020, η οποία και προσέφερε τιμή 11.711,78 € πλέον ΦΠΑ.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε.

Από την εξέταση της προσφοράς της  εταιρείας  Hach-Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. διαπιστώθηκε ότι πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης υπ. αρ. 08/2020 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ.

Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς συγκρότηση συλλογικού οργάνου, παρά μόνο από την Υπηρεσία, αρμόδια για την παρούσα προμήθεια, βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 102/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 12.880,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας |  |  |
| CPV | 33696300-8 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 64-08 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 157 |

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 για την «Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, για το έτος 2020» στην εταιρεία Hach – Lange Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. με ποσό προσφοράς 11.711,78 € πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 102/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 113/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 114η ΑΔΑ:ΩΡ8ΖΟΡΣΜ-6ΧΣ

Θέμα: 4ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 16-4-2020 πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια «1) Θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155, 2) Άμμου χειμάρρου, 3)Φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150, 4) Θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ)»

Εισηγούμενος το 4o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Mε την αρ. 25/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη προμήθειας και των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης των αδρανών υλικών για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας της ΔΕΥΑΣ για το έτος 2020 ποσού 58.170,00 € πλέον ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με ανοικτή δημοπρασία, με συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα ενιαίο στάδιο και κριτήριο ανάδειξης του αναδόχου αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

- Με την 346/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για την εν λόγω προμήθεια.

- Με την  96/2020 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό για την προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155, άμμου χειμάρρου, φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150 και θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ)» σύμφωνα με το μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ποσό προσφοράς 47.275,50 €, πλέον Φ.Π.Α.

Με το αριθ. πρωτ. 3667/21-04-2020 έγγραφο του ο κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατέθεσε  έγγραφο για έγκριση του πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια «1) Θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155, 2) Άμμου χειμάρρου, 3)Φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150, 4) Θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ)».

Η επιτροπή συνήλθε στις 16-04-2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη προκειμένου να αποσφραγίσουν και να ελέγξουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας στα πλαίσια το διαγωνισμού για την εν λόγω προμήθεια.

Η επιτροπή κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε η προσωρινή Ανάδοχος εταιρεία με το υπ’ αριθμ. 3530/8-4-2020 πρωτόκολλο, δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.

Για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Προμήθεια Αδρανών υλικών 1) Θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155 (3Α), 2) Άμμου χειμάρρου, 3) Φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150, 4) Θραυστού αμμοχάλικου λατομείου (φίλλερ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: | MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ |  | ΑΦΜ: | 800358743 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 47.275,50 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη Προσφορά |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 14212000-0, 14211000-3, 14210000-6, 14212000-0 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.10 & 62.07.20 & 62.07.21 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 4.200 Μ3 |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια «1) Θραυστού υλικού λατομείου της ΠΤΠ-0155, 2) Άμμου χειμάρρου, 3)Φυσικού αμμοχάλικου της ΠΤΠ-0150, 4) Θραυστού υλικού λατομείου (φίλλερ)».

- Αποφασίζει την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης από την εταιρεία  MINERAL TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ σε εκτέλεση της αριθ. 96/2020 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 115η ΑΔΑ:63ΕΑΟΡΣΜ-ΝΧΒ

Θέμα: 5ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021» (Οικονομικών προσφορών)»

Εισηγούμενος το 5o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 337/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η 21/2019 μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης της υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020 – 2021» διάρκειας δέκα οκτώ (18) μηνών» προϋπολογισμού μελέτης 715.800,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

- Με την αριθμ. 346/2019 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε  η συγκρότηση Επιτροπών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών και ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ έτους 2020.

- Με την αριθμ. 106/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε το πρακτικό για την υπηρεσία «Λειτουργία της ΕΕΛ Δήμου Σερρών με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021» σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή μετά τον έλεγχο - αξιολόγηση των Γενικών Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών και κρίνεται ικανή να συμμετέχει στο επόμενο στάδιο του ανοίγματος της Οικονομικής Προσφοράς η εταιρεία με την επωνυμία  Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε.

Με το αριθ. πρωτ. 3635/15-04-2020 έγγραφο του ο κ. Σπύρου Στυλιανός, Δ/ντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατέθεσε  έγγραφο για έγκριση του πρακτικού για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021».

Η επιτροπή συνήλθε στις 15-04-2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη προκειμένου για την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021». Η προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 675.300,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή μέση έκπτωση 5,66 %.

Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε., η οποία έγινε αποδεκτή.

Με δεδομένο όλα τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς και την ανάδειξη της Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε., ως προσωρινού αναδόχου.

Για ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 1/2020 απόφαση Δ.Σ. τα ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | Παροχή Υπηρεσίας για την «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ( Ε.Ε.Λ. ) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020 - 2021» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 715.800,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά , βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Ανοικτός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 90481000 - 2 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 62.07.23 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο κ. Γάτσιος Αθανάσιος, Μέλος ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, που ανέφερε ότι λόγω χαμηλής έκπτωσης που έλαβε ο εν λόγω δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, αλλά και του γεγονότος ότι δεν συμμετείχε άλλο σχήμα στον εν λόγω διαγωνισμό, προτείνει να ακυρωθεί η όλη διαδικασία και να επαναδημοπρατηθεί η υπηρεσία, ελαχιστοποιώντας ενδεχόμενα και τους όρους που έχουν εγκριθεί, ώστε να υπάρξει επιπλέον συμμετοχή και ενδεχόμενα μεγαλύτερη έκπτωση.

Απαντώντας ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός, ήταν διεθνής δημόσιος ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, όπου ως αποτέλεσμα είχε να παρέχει την δυνατότητα να συμμετέχει, όποιο σχήμα επιθυμεί, οι δε όροι που ψηφίστηκαν ομόφωνα από το ΔΣ της Επιχείρησης με την 337/2019 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, ήταν απολύτως σύννομοι με την κείμενη νομοθεσία, όπου ως μοναδική προϋπόθεση τέθηκε το να έχει λειτουργήσει ο υποψήφιος ανάδοχος μονάδα ΕΕΛ, ώστε να έχει γνώση λειτουργίας και συντήρησης αυτής. Το γεγονός της συμμετοχής ενός υποψηφίου αναδόχου, δεν μπορεί να προβλεφθεί γιατί ο διαγωνισμός, είναι ηλεκτρονικός, διεθνής δημόσιος ανοιχτός, όπου η υπηρεσία δεν έχει, όπως γίνεται αντιληπτό καμία δυνατότητα για οτιδήποτε. Τέλος αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του έργου, ανέφερε ότι ο εν λόγω προϋπολογισμός, όπως και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία, ήταν αρκετά ως πολύ συμπιεσμένος, με αποτέλεσμα να υφίσταται και χαμηλή έκπτωση.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος, ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ, να ψηφίσουν. Υπέρ της εισήγησης της υπηρεσίας για το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021», ψηφίζουν  οι κ.κ. Καμελίδης Γερμανός Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μερετούδης, Δημήτριος, Ματθαίου Γεώργιος, Πάνου Σωτηρία, Αγγελάκης Σταύρος, Βάκαλος Άγγελος, Παπαδόπουλος Γεώργιος και Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος, ενώ καταψηφίζουν οι κ.κ. Γάτσιος Αθανάσιος, Ιλανίδου Δέσποινα και Καλώτα Παναγιώτα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

- Εγκρίνει την Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Δήμου Σερρών, με εξωτερικό συνεργάτη, για τα έτη 2020-2021» (Οικονομικών προσφορών)», σύμφωνα με το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται η εταιρεία Κ/ΞΙΑ ENVITEC A.E.-ΤΕΣ Α.Ε. με τελικό ποσό προσφοράς 675.300,00 € πλέον ΦΠΑ.

- Η πίστωση για το έτος 2020 έχει ψηφισθεί με την αρ. 1/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 115/2020

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησαν οι κ.κ. Γάτσιος Αθανάσιος, Ιλανίδου Δέσποινα και Καλώτα Παναγιώτα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 116η ΑΔΑ:ΩΗ8ΠΟΡΣΜ-ΥΤΔ

Θέμα: 6ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας με διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού»

Εισηγούμενος το 6o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- με την αριθ. 62/2020 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού ώστε η επιχείρηση να προχωρήσει σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της ΚΣΣΕ της ΠΟΕ ΔΕΥΑ προϋπολογισμού 45.512,50 € πλέον ΦΠΑ.

- Με την αριθ. 346/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών, ορίσθηκε η επιτροπή του διαγωνισμού και αξιολόγησης ενστάσεων.

Ο διαγωνισμός διεξήχθηκε στις 27/03/2020 και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής δεν προσήλθε καμία εταιρεία να καταθέσει προσφορά και επομένως ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.

Η Επιτροπή του Διαγωνισμού κατέθεσε το πρακτικό του διαγωνισμού προμήθειας ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας.

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 62/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

Προς ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε το πρακτικό της επιτροπής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο διαγωνισμός δεν κατέληξε σε ανάδοχο με αποτέλεσμα να απαιτείται, όπως το ΔΣ: α) προβεί σε έγκριση του πρακτικού του εν λόγω διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο διαγωνισμός ήταν άγονος και β) να δοθεί η έγκριση για επαναδημοπράτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Προς τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 45.512,50 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Χαμηλότερη τιμή |  | Είδος Διαδικασίας | Συνοπτικός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 35113400-3 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 60.02 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1040 |

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής σύμφωνα με το οποίο δεν προσήλθε κανείς και δεν κατέθεσε κανείς προσφορά, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να καταστεί άγονος.

- Δίνει εντολή, όπως η υπηρεσία κινηθεί άμεσα για την διαδικασία εκ νέου διενέργειας διαγωνισμού.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 116/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 117η ΑΔΑ:ΩΨΡ7ΟΡΣΜ-ΠΓ8

Θέμα: 7ο της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Έγκριση του από 28-04-2020 Πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2020»

Εισηγούμενος το 7o θέμα  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε:

- Με την  αριθμ. 26/2020 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2020 προϋπολογισμού 59.368,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% μετά από συνοπτικό Διαγωνισμό. Κριτήριο του εν λόγω διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της Προμήθειας, θα  αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

- Με την αρ. 346/2019 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε ο ορισμός της επιτροπής για την εν λόγω προμήθεια.

- Με την αριθ. 108/2020 απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2020, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία  ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ με τελικό ποσό προσφοράς  58.952,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

- Με το αριθ. πρωτ. 3805/28-04-2020 έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κατατέθηκε εισήγηση για  έγκριση πρακτικού ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2020».

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 3764/27-04-2020 έγγραφό της, η «προσωρινή ανάδοχος», κατέθεσε τα δικαιολογητικά κατά τον έλεγχο των οποίων δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κατακύρωση της σύμβασης στην εταιρεία «ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ».

Η πίστωση έχει ψηφισθεί με την αρ. 26/2020 του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

Τα τον σκοπό αυτό παρατίθεται πίνακας με τα δεδομένα που απαιτούνται για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ, προς ενημέρωσή σας.

| Τίτλος Έργου / Προμήθειας / Υπηρεσίας: | «Προμήθεια Υγρών καυσίμων έτους 2020» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ανάδοχος: |  |  | ΑΦΜ: |  |  |
| Απόφαση ΔΣ με ΑΔΑ |  | Ποσό χωρίς ΦΠΑ | 59.368,00 € | Ποσοστό ΦΠΑ | 24% |
| Πρωτόκολλο Σύμβασης |  | Ημερομηνία Έναρξης |  | Ημερομηνία Λήξης |  |
| Κριτήριο ανάθεσης | Συμφερότερη Προσφορά μόνο βάσει τιμής |  | Είδος Διαδικασίας | Συνοπτικός Διαγωνισμός |  |
| CPV | 09135100-5 09134200-9 09132100-4 | Κωδικός Προϋπολογισμού | 64-00 64-08 | Ποσότητα Προμήθειας / Έργου / Υπηρεσίας | 1 |

Παρακαλώ για την έγκριση του πρακτικού και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή και μετά από συζήτηση

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει το πρακτικό ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων έτους 2020».

- Αποφασίζει την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σύμβασης από την εταιρεία «ΜΕΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ» σε εκτέλεση της αρ. 108/2020 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Σερρών.

- Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

- Δίνει εντολή όπως η απόφαση αυτή διαβιβασθεί στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 117/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 118η ΑΔΑ:Ψ629ΟΡΣΜ-Α2Β

Θέμα: 8ο εκτός της ημερήσιας διάταξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ορισμός του δικηγόρου Αθηνών Πέτρου Κ. Σταυριανού  (ΑΜ 11353 ΔΣΑ), κατοίκου Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 146Β, τηλ. 210 6459587 ως πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου της Εταιρείας, για την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης ανακλήσεως, την κατάθεση υπομνήματος και την  εκπροσώπηση της Εταιρείας μας κατά τη συζήτησή της»

Εισηγούμενος το 8o θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης ο Γεν. Δ/ντής είπε τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, κ.κ. Σύμβουλοι

Όπως γνωρίζετε, στις 10-4-2020 κοινοποιήθηκε στην ΔΕΥΑ Σερρών (αριθ. πρωτ. ΔΕΥΑΣ 3590/10-04-2020), η με αριθμό 7/2020 Πράξη  της  Επιτρόπου  Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020», “καθόσον υφίστανται ουσιώδεις  νομικές πλημμέλειες”.

Κατά την άποψή μας, η  ελεγχόμενη σύμβαση είναι νόμιμη και υπηρετεί πλήρως τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας, όπως νόμιμες είναι και όλες οι πράξεις που συνθέτουν τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Λαμβανομένου δε υπόψη ότι κατά τα προηγούμενα έτη (2012-2017),  για έργα με το ίδιο φυσικό αντικείμενο,  που εκτελέσθηκαν κατά την ίδια διαδικασία με την ελεγχόμενη, η Εταιρεία μας έτυχε τεσσάρων συναπτών εγκρίσεων νομιμότητας και υπογραφής των σχεδίων σύμβασης από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την έκδοση αντίστοιχων Πράξεων (15/2012, 5/2014, 11/2015 και 9/2017), εισηγούμαι την άσκηση αιτήσεως για την ανάκληση της με αριθμό 7/2020 Πράξης της Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας  Σερρών.

Περαιτέρω, εισηγούμαι όπως η απόφαση που θα ληφθεί  διαβιβασθεί άμεσα στην Οικονομική Διεύθυνση, η οποία θα επιμεληθεί τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και θα συντάξει το κείμενο της αίτησης και το Υπόμνημα,  τα οποία θα κατατεθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τέλος, προτείνεται ο ορισμός του δικηγόρου Αθηνών Πέτρου  Κ. Σταυριανού  (ΑΜ 11353 ΔΣΑ), κατοίκου Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 146Β, τηλ. 210 6459587 ως πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου μας, για την κατάθεση του δικογράφου της Αίτησης Ανάκλησης, την κατάθεση του Υπομνήματος και την εκπροσώπησή μας κατά τη συζήτησή της.

Παρακαλώ για την λήψη σχετικής απόφασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση  του Γεν. Δ/ντή

###### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

- Εγκρίνει όπως η ΔΕΥΑ Σερρών προβεί σε άσκηση αιτήσεως Ανακλήσεως κατά της με αριθμό 7/2020 Πράξης της Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

- Εγκρίνει τον  ορισμό  του δικηγόρου Αθηνών Πέτρου Κ. Σταυριανού (ΑΜ 11353 ΔΣΑ), κατοίκου Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας 146Β, τηλ. 2106459587 ως πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου της ΔΕΥΑ Σερρών, για την κατάθεση του δικογράφου της αίτησης ανακλήσεως, την κατάθεση υπομνήματος και την  εκπροσώπηση της Εταιρείας μας κατά τη συζήτησή της.

- Η παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί άμεσα στην Οικονομική Διεύθυνση, η οποία θα επιμεληθεί τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων και θα συντάξει το κείμενο της αίτησης και το Υπόμνημα, τα οποία θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

- Αναθέτει στον Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

###### Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.			ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καμελίδης Γερμανός

Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

2.  Μερετούδης Δημήτριος

3. Ματθαίου Γεώργιος

4. Πάνου Σωτηρία

5. Γάτσιος Αθανάσιος

6. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα

7. Καλώτα Παναγιώτα

8. Βάκαλος Άγγελος

9. Παπαδόπουλος Γεώργιος

10. Αγγελάκης Σταύρος